TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------

BÁO CÁO MÔN HỌC

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề Tài:

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án "Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm"

| Giáo viên hướng dẫn : | Lê Thị Hường |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện: | Trần Trường Giang Nguyễn Đình Chiến Nguyễn Thị Mai Hoa Nguyễn Đức Thành |
| Lớp: | 74DCTT11 |

PHÚ THỌ 2025

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

| Họ và tên | Vai trò |  | Phần phụ trách chính |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trưởng nhóm | Phần nội dung về ITS Trung Quốc và tổng hợp báo cáo | Chịu trách nhiệm chính về nội dung, đảm bảo mạch logic toàn bài |  |
| Nguyễn Thị Mai Hoa | Thành viên |  | Phần cơ sở lý thuyết về hệ thống giao thông thông minh |  | Xây dựng nền tảng lý luận cho báo cáo |
| Nguyễn Đình Chiến | Thành viên |  | Phần liên hệ, bài học và đề xuất cho Việt Nam |  | Kết nối thực tiễn Việt Nam |
| Nguyễn Đức Thành | Thành viên |  | Phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo |  | Hoàn thiện bố cục, trình bày khoa học |

# HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP LỚN MÔN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PM

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mô tả dự án

1.2. Phạm vi và mục đích

1.3. Phụ thuộc quan trọng

1.4. Kế hoạch quản lý dự án

1.5. Các sản phẩm cần bàn giao

1.6. Các giải đoạn quan trọng của dự án

II. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Cấu trúc phân rã công việc - WBS

2.2. VẼ SƠ ĐỒ WBS

III. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN

3.1. Mô tả Kế hoạch quản lý thay đổi dự án

3.2.	Quy trình quản lý dự án thay đổi

3.3.	Chú ý

IV. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1. Dự tính chi phí theo thời gian – dựa theo ma trận công việc:

4.2. Dự tính chi phí các loại:

4.3. Chi phí dự tính cho các phần chính

4.4. Ước lượng lương mỗi người

V. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP LỊCH.

5.1. Các mốc kiểm soát lớn

5.2. Lập lịch dự án

VI. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

6.1 Các vị trí trong đội dự án

6.2 Cơ cấu tổ chức đội dự án

6.3. Danh sách thành viên đội dự án

6.4. Project team

6.5 Ma trận gán trách nhiệm

6.6 Ma trận kỹ năng

VII. QUẢN LÝ GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG

7.1. Các bên tham gia

7.2. Thông tin liên lạc giữa các hai bên

7.3. Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan

7.4. Ma trận truyền thông

7.5. Lịch họp các bên

VIII. QUẢN LÝ RỦI DO

8.1. Xác định rủi ro

8.2. Phân tích, đánh giá, lập kế hoạch quản lý rủi ro

8.3. Rủi ro hàng đầu và hướng giải quyết

8.4. Kiểm soát các rủi ro

IX. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

9.1. Chiến lược phòng chống khiếm khuyết

9.2. Chiến lược đánh giá

9.3. Ước tính của khiếm khuyết được phát triển

9.4. Tổ chức đội đảm bảo chất lượng sản phẩm

9.5. Các công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm

9.6. Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng

X. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

10.1. Mục đích

10.2. Chi tiết các loại hình kiểm tra:

10.3. Các loại hình kiểm thử:

10.4. Chi tiết thực hiện kiểm thử:

XI. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC I: YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

PHỤ LỤC II: PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU

PHỤ LỤC III: BIÊN BẢN CẬP NHẬT THAY ĐỔI

PHỤ LỤC IV: BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Lưu ý: Nội dung trình bày phải gắn với nội dung cụ thể của đề tài, ko trình bày chung chung

# CHƯƠNG 1.  TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Mô tả dự án

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hiệu quả bán hàng. Dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm” được xây dựng nhằm mô phỏng một hệ thống bán hàng trực tuyến hiện đại, trong đó chức năng AI Recommendation được tích hợp để phân tích hành vi khách hàng và đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp với từng người dùng.

Hệ thống cho phép người dùng thực hiện đầy đủ các hoạt động mua sắm trực tuyến như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng. Đồng thời, phía quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, danh mục hàng hóa, đơn hàng và dữ liệu người dùng thông qua hệ thống quản trị riêng.

Điểm nổi bật của dự án là chức năng AI gợi ý sản phẩm. Hệ thống AI sẽ thu thập và phân tích dữ liệu hành vi của khách hàng, bao gồm:

- Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.

- Sản phẩm đã xem.

- Sản phẩm đã mua.

- Tần suất truy cập.

- Xu hướng mua sắm của người dùng có hành vi tương tự.

Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống sẽ đưa ra danh sách sản phẩm gợi ý nhằm tăng khả năng khách hàng tiếp tục mua sắm hoặc khám phá thêm sản phẩm liên quan. Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem các sản phẩm điện thoại gaming, hệ thống có thể gợi ý thêm tai nghe gaming, bàn phím cơ hoặc phụ kiện điện tử phù hợp.

Do đây là hệ thống thương mại điện tử có tích hợp AI nên yêu cầu chất lượng phần mềm tương đối cao. Ngoài việc đảm bảo các chức năng hoạt động chính xác, hệ thống còn phải đáp ứng các tiêu chí về:

- Hiệu năng xử lý.

- Tính ổn định khi nhiều người dùng truy cập đồng thời.

- Độ chính xác của AI recommendation.

- Tính bảo mật thông tin khách hàng.

- Khả năng duy trì hoạt động liên tục.

Vì vậy, nội dung của đề tài tập trung vào việc xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho toàn bộ dự án, bao gồm việc xác định tiêu chuẩn chất lượng, quy trình kiểm thử, quản lý lỗi, đánh giá rủi ro và các hoạt động kiểm soát chất lượng trong suốt vòng đời phát triển hệ thống.

## 1.2. Phạm vi và mục đích

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Đối với hệ thống thương mại điện tử, chất lượng phần mềm không chỉ được đánh giá dựa trên việc các chức năng hoạt động đúng mà còn phụ thuộc vào khả năng xử lý dữ liệu lớn, tính ổn định của hệ thống và mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng. Vì vậy, kế hoạch đảm bảo chất lượng của dự án tập trung kiểm soát nhiều khía cạnh khác nhau.

Về mặt chức năng, hệ thống cần đảm bảo các nghiệp vụ mua sắm trực tuyến hoạt động chính xác và ổn định. Các chức năng trọng tâm bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.

- Quản lý sản phẩm và danh mục sản phẩm.

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm.

- Quản lý giỏ hàng.

- Đặt hàng và thanh toán.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.

- Quản lý dữ liệu từ phía quản trị viên.

- AI gợi ý sản phẩm.

Trong đó, chức năng AI recommendation là thành phần quan trọng nhất của hệ thống. AI cần có khả năng phân tích dữ liệu hành vi khách hàng để đưa ra các gợi ý phù hợp với nhu cầu mua sắm của từng người dùng. Điều này giúp tăng khả năng khách hàng tiếp tục mua hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa trên website.

Ngoài các yêu cầu về chức năng, dự án còn hướng đến mục tiêu đảm bảo:

- Tốc độ tải trang nhanh.

- Khả năng xử lý nhiều người dùng cùng lúc.

- Hạn chế lỗi hệ thống trong quá trình giao dịch.

- Bảo vệ dữ liệu người dùng và thông tin thanh toán.

- Giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu hoặc lỗi xử lý đơn hàng.

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng cho toàn bộ quy trình phát triển hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI. Nội dung nghiên cứu bao gồm:

- Xác định tiêu chuẩn chất lượng phần mềm.

- Xây dựng quy trình kiểm thử.

- Thiết kế test case cho các chức năng quan trọng.

- Quản lý lỗi phần mềm.

- Đánh giá rủi ro chất lượng.

- Đề xuất hoạt động kiểm soát chất lượng phù hợp với hệ thống thương mại điện tử có tích hợp AI.

Đề tài không tập trung vào việc xây dựng hệ thống hoàn chỉnh trên thực tế hoặc nghiên cứu chuyên sâu về thuật toán trí tuệ nhân tạo mà chủ yếu hướng đến góc độ quản lý và đảm bảo chất lượng phần mềm trong môi trường dự án thực tế.

## 1.3. Phụ thuộc quan trọng

Chất lượng của hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong suốt quá trình phát triển và vận hành hệ thống. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là chất lượng dữ liệu đầu vào phục vụ cho chức năng AI recommendation. Hệ thống AI chỉ có thể đưa ra các gợi ý chính xác khi dữ liệu về hành vi người dùng được thu thập đầy đủ và có độ tin cậy cao. Nếu dữ liệu lịch sử mua hàng, dữ liệu tìm kiếm hoặc thông tin sản phẩm bị thiếu hoặc sai lệch, hệ thống có thể đưa ra các đề xuất không phù hợp, làm giảm hiệu quả cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Yếu tố quan trọng đầu tiên là chất lượng dữ liệu đầu vào phục vụ cho chức năng AI recommendation. Hệ thống AI chỉ có thể đưa ra các gợi ý chính xác khi dữ liệu hành vi người dùng được thu thập đầy đủ và có độ tin cậy cao. Các dữ liệu này bao gồm:

- Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.

- Danh sách sản phẩm đã xem.

- Lịch sử mua hàng.

- Tần suất truy cập hệ thống.

- Hành vi tương tác của người dùng trên website.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc sai lệch, hệ thống có thể đưa ra các đề xuất không phù hợp với nhu cầu khách hàng, làm giảm trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Ngoài dữ liệu AI, chất lượng dự án còn phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của tài liệu yêu cầu nghiệp vụ. Đối với hệ thống thương mại điện tử, các yêu cầu liên quan đến quy trình thanh toán, quản lý đơn hàng, quản lý tồn kho và cơ chế gợi ý sản phẩm cần được mô tả chi tiết và thống nhất ngay từ đầu. Nếu yêu cầu không rõ ràng hoặc thay đổi liên tục trong quá trình phát triển, nguy cơ phát sinh lỗi và chậm tiến độ dự án sẽ tăng cao.

Bên cạnh đó, hệ thống còn phụ thuộc nhiều vào khả năng đảm bảo hiệu năng và bảo mật. Website thương mại điện tử thường có số lượng lớn người dùng truy cập cùng lúc, đặc biệt trong các đợt khuyến mãi hoặc giảm giá lớn. Vì vậy, hệ thống cần đảm bảo:

- Khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu.

- Tốc độ phản hồi ổn định.

- Hạn chế tình trạng treo hệ thống.

- Đảm bảo dữ liệu giao dịch không bị mất.

Ngoài ra, do hệ thống lưu trữ nhiều thông tin quan trọng như tài khoản người dùng, địa chỉ giao hàng và lịch sử thanh toán nên các cơ chế bảo mật đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng tổng thể của hệ thống.

## 1.4. Kế hoạch quản lý dự án

Để đảm bảo chất lượng phần mềm trong suốt quá trình phát triển hệ thống, dự án được chia thành nhiều giai đoạn quản lý khác nhau. Mỗi giai đoạn đều có các hoạt động kiểm soát chất lượng riêng nhằm phát hiện sớm lỗi và hạn chế rủi ro phát sinh.

Giai đoạn đầu tiên là khảo sát và phân tích yêu cầu. Trong giai đoạn này, nhóm dự án tiến hành thu thập yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thương mại điện tử, xác định các chức năng chính và phân tích nhu cầu liên quan đến AI recommendation. Đồng thời, nhóm QA sẽ tiến hành rà soát tài liệu yêu cầu nhằm đảm bảo yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và có khả năng kiểm thử.

Sau khi hoàn thành phân tích yêu cầu, dự án chuyển sang giai đoạn thiết kế hệ thống. Giai đoạn này tập trung xây dựng cấu trúc chức năng, luồng xử lý nghiệp vụ và thiết kế cơ chế gợi ý sản phẩm bằng AI. Các hoạt động review tài liệu thiết kế được thực hiện nhằm kiểm tra tính hợp lý, khả năng mở rộng và khả năng đáp ứng yêu cầu chất lượng của hệ thống.

Tiếp theo là giai đoạn xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm. Trong giai đoạn này, nhóm QA tiến hành:

- Xây dựng test plan.

- Thiết kế test case.

- Xác định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng.

- Xây dựng quy trình quản lý lỗi.

- Thiết lập quy trình báo cáo kiểm thử.

Đối với hệ thống AI recommendation, nhóm QA cần xây dựng thêm các tiêu chí đánh giá liên quan đến:

- Độ chính xác của gợi ý sản phẩm.

- Tính liên quan giữa sản phẩm được gợi ý và nhu cầu người dùng.

- Thời gian phản hồi của hệ thống AI.

Sau giai đoạn kiểm thử, dự án tiến hành tổng hợp kết quả, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu và thực hiện nghiệm thu hệ thống trước khi kết thúc dự án.

## 1.5. Các sản phẩm cần bàn giao

Trong quá trình thực hiện đề tài, các tài liệu và sản phẩm cần bàn giao bao gồm:

- Tài liệu khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống.

- Tài liệu mô tả chức năng website thương mại điện tử.

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance Plan).

- Kế hoạch kiểm thử hệ thống.

- Bộ test case cho các chức năng chính.

- Báo cáo kết quả kiểm thử.

- Báo cáo quản lý lỗi phần mềm.

- Báo cáo đánh giá chất lượng hệ thống.

- Tài liệu đánh giá chức năng AI recommendation.

Các tài liệu này được xây dựng nhằm mô phỏng đầy đủ quy trình đảm bảo chất lượng trong một dự án phần mềm thực tế.

## 1.6. Các giai đoạn quan trọng của dự án

Trong quá trình triển khai dự án, có một số giai đoạn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chất lượng tổng thể của hệ thống.

Giai đoạn phân tích yêu cầu là bước nền tảng quyết định hướng phát triển của toàn bộ dự án. Nếu yêu cầu nghiệp vụ không đầy đủ hoặc không chính xác, các lỗi phát sinh ở giai đoạn sau sẽ rất khó khắc phục và gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm.

Giai đoạn thiết kế hệ thống cũng có vai trò quan trọng vì đây là bước xây dựng cấu trúc tổng thể cho website thương mại điện tử và chức năng AI recommendation. Một thiết kế không hợp lý có thể làm giảm hiệu năng hệ thống hoặc gây khó khăn trong việc mở rộng về sau.

Tuy nhiên, giai đoạn quan trọng nhất đối với đề tài là giai đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm. Trong giai đoạn này, hệ thống được đánh giá toàn diện thông qua nhiều loại kiểm thử khác nhau như:

- Kiểm thử chức năng.

- Kiểm thử giao diện người dùng.

- Kiểm thử hiệu năng.

- Kiểm thử bảo mật.

- Kiểm thử AI recommendation.

Đặc biệt, đối với chức năng AI gợi ý sản phẩm, việc đánh giá độ chính xác và tính phù hợp của kết quả gợi ý là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống thực sự mang lại giá trị cho người dùng.

Cuối cùng là giai đoạn nghiệm thu và đánh giá chất lượng tổng thể của dự án. Đây là bước xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống trước khi kết thúc quá trình phát triển.

# CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

## 2.1. Cấu trúc phân rã công việc – WBS

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc quản lý phạm vi dự án có vai trò đặc biệt quan trọng do hệ thống bao gồm nhiều thành phần chức năng khác nhau và có mức độ phức tạp tương đối cao. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một website bán hàng trực tuyến thông thường, dự án còn tích hợp hệ thống AI Recommendation nhằm phân tích hành vi người dùng để đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp với từng khách hàng. Vì vậy, nếu không xác định rõ phạm vi công việc ngay từ đầu thì rất dễ phát sinh tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, thiếu sót chức năng hoặc vượt quá thời gian và chi phí dự kiến.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm dự án áp dụng mô hình WBS (Work Breakdown Structure – Cấu trúc phân rã công việc). Phương pháp này giúp chia toàn bộ dự án thành các giai đoạn và công việc nhỏ hơn để thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng. Việc phân rã công việc còn giúp nhóm phát triển xác định rõ những hạng mục nào liên quan trực tiếp đến hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm thử và kiểm soát chất lượng phù hợp cho từng giai đoạn phát triển hệ thống.

Đối với dự án website thương mại điện tử tích hợp AI, cấu trúc phân rã công việc được xây dựng dựa trên toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, bắt đầu từ quá trình khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế kiến trúc, phát triển chức năng, kiểm thử phần mềm cho đến triển khai và bảo trì hệ thống sau khi vận hành thực tế.

### 2.1.1. Khởi tạo và lập kế hoạch dự án

Đây là giai đoạn nền tảng quyết định hướng phát triển của toàn bộ hệ thống. Trong giai đoạn này, nhóm dự án tiến hành xác định mục tiêu xây dựng website thương mại điện tử, phạm vi chức năng và các yêu cầu chất lượng cần đạt được. Hệ thống được định hướng phát triển theo mô hình website bán hàng trực tuyến hiện đại, có khả năng xử lý dữ liệu người dùng và tích hợp AI recommendation nhằm cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm.

Ngoài việc xác định mục tiêu kỹ thuật, nhóm dự án còn xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nhằm kiểm soát chất lượng ngay từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống thương mại điện tử vì website phải hoạt động ổn định liên tục, xử lý nhiều yêu cầu đồng thời và đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.

Trong quá trình lập kế hoạch, nhóm dự án tiến hành phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên như:

- Thành viên phụ trách phân tích yêu cầu hệ thống.

- Thành viên thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng.

- Thành viên phát triển backend và cơ sở dữ liệu.

- Thành viên phát triển AI recommendation.

- Thành viên kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Bên cạnh đó, các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án cũng được xác định từ sớm như:

- Hệ thống AI recommendation hoạt động chưa chính xác.

- Hiệu năng website giảm khi có nhiều người dùng truy cập.

- Phát sinh lỗi trong quá trình thanh toán trực tuyến.

- Rủi ro mất an toàn dữ liệu khách hàng.

Việc xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ đầu giúp dự án có định hướng rõ ràng và hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

### 2.1.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Sau khi hoàn thành giai đoạn lập kế hoạch, nhóm dự án tiến hành phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định đầy đủ các chức năng cần có của website thương mại điện tử và hệ thống AI recommendation.

Đối với người dùng, website cần hỗ trợ đầy đủ các chức năng mua sắm trực tuyến như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống còn phải hỗ trợ người dùng theo dõi lịch sử đơn hàng, đánh giá sản phẩm và nhận các sản phẩm gợi ý dựa trên sở thích cá nhân.

Đối với quản trị viên, hệ thống cần cung cấp giao diện quản trị để quản lý sản phẩm, danh mục hàng hóa, đơn hàng, chương trình khuyến mãi và dữ liệu người dùng. Phía quản trị cũng cần có khả năng theo dõi hoạt động của AI recommendation nhằm đánh giá hiệu quả gợi ý sản phẩm.

Điểm quan trọng nhất trong giai đoạn này là phân tích yêu cầu cho chức năng AI recommendation. Hệ thống AI cần có khả năng thu thập và xử lý các dữ liệu như:

- Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.

- Sản phẩm đã xem.

- Sản phẩm đã mua.

- Thời gian truy cập website.

- Tần suất tương tác với từng danh mục sản phẩm.

Từ các dữ liệu này, AI sẽ tiến hành phân tích hành vi người dùng để đề xuất các sản phẩm phù hợp. Ví dụ, nếu khách hàng thường xuyên xem laptop gaming và các phụ kiện công nghệ, hệ thống có thể đề xuất thêm chuột gaming, tai nghe gaming hoặc bàn phím cơ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ngoài các yêu cầu chức năng, nhóm dự án còn xác định các yêu cầu phi chức năng như:

- Hệ thống phải phản hồi nhanh khi tìm kiếm sản phẩm.

- Website phải hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

- Dữ liệu người dùng phải được bảo mật.

- Hệ thống AI phải có độ chính xác tương đối cao.

Toàn bộ các yêu cầu này sẽ được tổng hợp thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) nhằm làm cơ sở cho quá trình thiết kế và phát triển hệ thống.

### 2.1.3. Thiết kế hệ thống

Sau khi hoàn tất quá trình phân tích yêu cầu, nhóm dự án tiến hành thiết kế tổng thể hệ thống website thương mại điện tử. Đây là giai đoạn chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành mô hình kỹ thuật cụ thể nhằm phục vụ quá trình lập trình và triển khai thực tế.

Đầu tiên, nhóm phát triển tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Database cần lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau như thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, đánh giá sản phẩm và dữ liệu hành vi phục vụ AI recommendation. Do lượng dữ liệu phát sinh tương đối lớn nên cơ sở dữ liệu cần được thiết kế tối ưu để đảm bảo tốc độ truy vấn và xử lý dữ liệu.

Tiếp theo, giao diện website được thiết kế theo hướng hiện đại và thân thiện với người dùng. Trang chủ sẽ hiển thị các sản phẩm nổi bật, danh mục hàng hóa và khu vực gợi ý sản phẩm từ AI. Các trang chi tiết sản phẩm cần hiển thị đầy đủ thông tin như hình ảnh, giá bán, mô tả sản phẩm và đánh giá từ khách hàng.

Đối với hệ thống AI recommendation, nhóm dự án thiết kế cơ chế thu thập dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực. Mỗi khi khách hàng tìm kiếm hoặc xem sản phẩm, dữ liệu sẽ được lưu lại để phục vụ quá trình phân tích và huấn luyện mô hình AI. Hệ thống recommendation có thể được xây dựng theo hướng Collaborative Filtering hoặc Content-Based Filtering nhằm nâng cao độ chính xác của sản phẩm gợi ý.

Ngoài ra, vấn đề bảo mật cũng được chú trọng trong giai đoạn thiết kế. Hệ thống cần có cơ chế:

- Mã hóa mật khẩu người dùng.

- Phân quyền truy cập.

- Bảo vệ dữ liệu thanh toán.

- Ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống quản trị.

Việc thiết kế chi tiết và đầy đủ ngay từ đầu giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm ở các giai đoạn tiếp theo.

### 2.1.4. Phát triển hệ thống

Đây là giai đoạn hiện thực hóa toàn bộ thiết kế thành hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. Nhóm phát triển tiến hành xây dựng frontend cho website nhằm tạo giao diện tương tác với người dùng, đồng thời phát triển backend để xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu.

Frontend của hệ thống bao gồm các giao diện như:

- Trang chủ.

- Trang danh sách sản phẩm.

- Trang chi tiết sản phẩm.

- Giỏ hàng.

- Thanh toán trực tuyến.

- Trang quản lý tài khoản cá nhân.

Trong khi đó, backend chịu trách nhiệm xử lý các chức năng như quản lý tài khoản người dùng, xử lý đơn hàng, xác thực đăng nhập và quản lý dữ liệu sản phẩm.

Đối với module AI recommendation, nhóm phát triển xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu hành vi khách hàng nhằm đưa ra các sản phẩm gợi ý phù hợp. AI sẽ liên tục cập nhật dữ liệu mới để cải thiện chất lượng recommendation theo thời gian thực.

Ví dụ:

- Người dùng thường xuyên tìm kiếm điện thoại gaming sẽ được gợi ý thêm phụ kiện gaming.

- Người dùng có lịch sử mua mỹ phẩm dưỡng da sẽ nhận các gợi ý liên quan đến sản phẩm skincare tương tự.

- Người dùng xem nhiều laptop văn phòng sẽ được đề xuất thêm chuột không dây hoặc balo laptop.

Do AI recommendation là thành phần quan trọng của hệ thống nên nhóm dự án cần kiểm tra thường xuyên tính chính xác của dữ liệu đầu vào và thuật toán xử lý nhằm đảm bảo kết quả recommendation phù hợp với hành vi thực tế của người dùng.

### 2.1.5. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Đây là giai đoạn trọng tâm của đề tài vì toàn bộ nội dung nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Trong giai đoạn này, nhóm dự án tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm thử nhằm đảm bảo tất cả chức năng hoạt động chính xác trước khi triển khai thực tế. Các hoạt động kiểm thử được thực hiện xuyên suốt trên toàn bộ hệ thống, từ chức năng cơ bản đến các chức năng AI recommendation.

Đối với kiểm thử chức năng, nhóm phát triển tiến hành kiểm tra:

- Chức năng đăng ký và đăng nhập tài khoản.

- Chức năng tìm kiếm sản phẩm.

- Chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Chức năng đặt hàng và thanh toán.

- Chức năng quản lý sản phẩm từ phía admin.

Ngoài ra, hệ thống còn được kiểm thử hiệu năng nhằm đánh giá khả năng xử lý khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với website thương mại điện tử vì lượng truy cập có thể tăng cao trong các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá.

Riêng đối với AI recommendation, nhóm dự án cần kiểm tra:

- Độ chính xác của sản phẩm gợi ý.

- Tốc độ xử lý recommendation.

- Khả năng cập nhật dữ liệu người dùng theo thời gian thực.

- Mức độ phù hợp giữa sản phẩm gợi ý và hành vi khách hàng.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem sản phẩm điện tử nhưng hệ thống lại gợi ý mỹ phẩm hoặc thời trang không liên quan thì AI recommendation được xem là hoạt động chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng được kiểm thử bảo mật nhằm phát hiện các lỗ hổng như SQL Injection, đánh cắp tài khoản hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu người dùng. Sau khi phát hiện lỗi, nhóm dự án sẽ tiến hành sửa lỗi và thực hiện kiểm thử lại để đảm bảo hệ thống đạt yêu cầu chất lượng trước khi triển khai chính thức.

## 2.2. Vẽ sơ đồ wbs

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích phạm vi dự án và xác định các nhóm công việc chính, nhóm phát triển tiến hành xây dựng sơ đồ WBS (Work Breakdown Structure – Cấu trúc phân rã công việc) cho dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”. Đây là bước quan trọng giúp mô hình hóa toàn bộ các công việc cần thực hiện trong suốt vòng đời phát triển hệ thống, từ giai đoạn khởi tạo dự án cho đến khi triển khai và bảo trì hệ thống sau vận hành.

Trong các dự án phần mềm có quy mô lớn và nhiều chức năng như hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, việc xây dựng sơ đồ WBS giúp nhóm dự án quản lý công việc hiệu quả hơn, tránh bỏ sót các nhiệm vụ quan trọng và hỗ trợ kiểm soát phạm vi dự án một cách chặt chẽ. Đặc biệt, do đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên sơ đồ WBS còn giúp xác định rõ các công việc liên quan đến kiểm thử, đánh giá chất lượng và quản lý rủi ro trong từng giai đoạn phát triển hệ thống.

Sơ đồ WBS của dự án được xây dựng theo mô hình phân cấp từ trên xuống dưới. Ở cấp cao nhất là toàn bộ dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”. Từ đó, hệ thống tiếp tục được phân rã thành các nhóm công việc lớn như lập kế hoạch dự án, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, kiểm thử, triển khai và bảo trì hệ thống.

Việc phân chia theo cấu trúc phân cấp giúp nhóm phát triển dễ dàng theo dõi trạng thái thực hiện công việc, xác định mối liên kết giữa các nhiệm vụ và đánh giá tiến độ hoàn thành của từng giai đoạn. Đồng thời, WBS cũng hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các thành viên trong nhóm dự án.

Ở giai đoạn đầu tiên, nhóm công việc “Khởi tạo và lập kế hoạch dự án” tập trung vào việc xác định mục tiêu xây dựng website thương mại điện tử, xác định phạm vi chức năng và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng phần mềm. Đây là giai đoạn nền tảng giúp định hướng toàn bộ hoạt động phát triển hệ thống. Các công việc như lập kế hoạch tiến độ, phân công nhân sự và quản lý rủi ro được thực hiện ngay từ đầu nhằm hạn chế các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Tiếp theo là nhóm công việc “Phân tích yêu cầu hệ thống”. Trong giai đoạn này, nhóm phát triển tiến hành khảo sát yêu cầu người dùng và phân tích các chức năng nghiệp vụ của website thương mại điện tử. Đặc biệt, hệ thống AI recommendation được xác định là thành phần trọng tâm của dự án nên cần phân tích kỹ các yêu cầu liên quan đến dữ liệu hành vi người dùng như lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, sản phẩm đã mua và xu hướng mua sắm của khách hàng.

Sau khi hoàn thành phân tích yêu cầu, hệ thống được chuyển sang giai đoạn “Thiết kế hệ thống”. Trong giai đoạn này, nhóm dự án tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế backend và xây dựng kiến trúc cho module AI recommendation. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, dễ mở rộng và đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng cũng như bảo mật dữ liệu người dùng.

Đối với module AI recommendation, nhóm phát triển cần thiết kế cơ chế thu thập và xử lý dữ liệu người dùng theo thời gian thực nhằm hỗ trợ quá trình phân tích hành vi khách hàng và đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp. Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên tìm kiếm laptop gaming hoặc phụ kiện công nghệ, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị các sản phẩm liên quan như chuột gaming, bàn phím cơ hoặc tai nghe gaming.

Sau giai đoạn thiết kế là nhóm công việc “Phát triển hệ thống”. Đây là giai đoạn chiếm phần lớn thời gian thực hiện dự án vì toàn bộ thiết kế sẽ được hiện thực hóa thành sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. Nhóm phát triển frontend chịu trách nhiệm xây dựng giao diện website và trải nghiệm người dùng, trong khi nhóm backend phụ trách xử lý dữ liệu, xây dựng API và kết nối cơ sở dữ liệu.

Ngoài các chức năng thương mại điện tử cơ bản như:

- Đăng ký tài khoản.

- Đăng nhập hệ thống.

- Tìm kiếm sản phẩm.

- Quản lý giỏ hàng.

- Đặt hàng trực tuyến.

- Thanh toán online.

Hệ thống còn tích hợp module AI recommendation nhằm nâng cao khả năng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa dự án này và các website thương mại điện tử truyền thống. AI recommendation không chỉ giúp tăng trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng bán hàng thông qua việc đề xuất đúng sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu quan tâm.

Sau khi hoàn tất phát triển hệ thống, nhóm dự án tiến hành giai đoạn “Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm”. Đây là nội dung trọng tâm của đề tài nên các công việc liên quan đến kiểm thử được phân chia khá chi tiết trong sơ đồ WBS.

Trong giai đoạn này, hệ thống sẽ được kiểm thử trên nhiều khía cạnh khác nhau nhằm đảm bảo website hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế. Các hoạt động kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử chức năng.

- Kiểm thử hiệu năng.

- Kiểm thử bảo mật.

- Kiểm thử khả năng chịu tải.

- Kiểm thử tích hợp hệ thống.

- Kiểm thử AI recommendation.

Đối với AI recommendation, nhóm phát triển cần đánh giá độ chính xác của các sản phẩm được gợi ý dựa trên hành vi người dùng. Ví dụ, nếu khách hàng thường xuyên xem điện thoại gaming nhưng hệ thống lại đề xuất mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng không liên quan thì AI recommendation được xem là chưa đạt yêu cầu chất lượng.

Ngoài độ chính xác, hệ thống AI còn phải đảm bảo tốc độ xử lý recommendation nhanh và có khả năng cập nhật dữ liệu người dùng liên tục trong quá trình hoạt động thực tế.

Sau khi hoàn tất kiểm thử, dự án được chuyển sang giai đoạn “Triển khai hệ thống”. Trong giai đoạn này, website sẽ được deploy lên môi trường server thực tế để phục vụ người dùng. Nhóm phát triển tiến hành cấu hình hệ thống, triển khai cơ sở dữ liệu và kiểm tra hoạt động tổng thể của website sau triển khai.

Cuối cùng là nhóm công việc “Bảo trì và nâng cấp hệ thống”. Đây là giai đoạn giúp đảm bảo website tiếp tục hoạt động ổn định sau khi đưa vào sử dụng thực tế. Các công việc như theo dõi lỗi phát sinh, cập nhật bảo mật, sao lưu dữ liệu và cải thiện AI recommendation được thực hiện định kỳ nhằm nâng cao chất lượng hệ thống theo thời gian.

Đối với hệ thống AI recommendation, việc bảo trì đặc biệt quan trọng vì hành vi người dùng có thể thay đổi theo xu hướng thị trường. Do đó, dữ liệu AI cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo các sản phẩm được gợi ý vẫn phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Sơ đồ WBS tổng quát của dự án được thể hiện như sau:

Thông qua sơ đồ WBS, nhóm dự án có thể quản lý phạm vi công việc một cách khoa học và hiệu quả hơn. Đồng thời, sơ đồ này cũng hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm bằng cách xác định rõ các giai đoạn cần kiểm thử, đánh giá và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống.

# CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN

## 3.1. Mô tả kế hoạch quản lý thay đổi dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc quản lý thay đổi đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì hệ thống không chỉ bao gồm các chức năng thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp AI recommendation phục vụ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Trong quá trình phát triển thực tế, các yêu cầu thay đổi gần như chắc chắn sẽ phát sinh do nhu cầu người dùng thay đổi liên tục, xu hướng mua sắm trực tuyến biến động theo thời gian và hệ thống AI cần được tối ưu thường xuyên để nâng cao độ chính xác của recommendation.

Nếu không có kế hoạch quản lý thay đổi phù hợp, các thay đổi nhỏ trong hệ thống cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều thành phần khác nhau. Ví dụ, khi thay đổi cách lưu dữ liệu hành vi người dùng để phục vụ recommendation theo thời gian thực, hệ thống backend, database và AI engine đều phải cập nhật đồng bộ. Nếu một thành phần không được điều chỉnh đúng cách thì recommendation có thể bị sai lệch, tốc độ phản hồi giảm hoặc phát sinh lỗi dữ liệu.

Vì vậy, nhóm dự án xây dựng kế hoạch quản lý thay đổi nhằm đảm bảo tất cả thay đổi đều được kiểm soát xuyên suốt từ lúc tiếp nhận yêu cầu, phân tích ảnh hưởng, phê duyệt triển khai cho đến kiểm thử và cập nhật tài liệu hệ thống. Kế hoạch này giúp hạn chế tối đa việc thay đổi không kiểm soát gây ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm hoặc tiến độ phát triển dự án.

### 3.1.1. Mục tiêu của kế hoạch quản lý thay đổi

Mục tiêu chính của kế hoạch quản lý thay đổi là đảm bảo mọi thay đổi phát sinh trong dự án đều được đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai nhằm tránh ảnh hưởng đến sự ổn định của website thương mại điện tử và hệ thống AI recommendation.

Đối với dự án này, hệ thống không chỉ cần hoạt động đúng chức năng mà còn phải đảm bảo:

- Recommendation hiển thị chính xác theo hành vi người dùng.

- Website phản hồi nhanh khi có nhiều người truy cập đồng thời.

- Dữ liệu khách hàng không bị mất hoặc sai lệch.

- Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định.

- Các chức năng cũ vẫn hoạt động bình thường sau khi cập nhật.

Ngoài ra, kế hoạch quản lý thay đổi còn hỗ trợ hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm bằng cách yêu cầu tất cả thay đổi đều phải được kiểm thử lại trước khi triển khai chính thức. Điều này đặc biệt quan trọng với AI recommendation vì chỉ cần dữ liệu đầu vào thay đổi không đồng bộ thì recommendation engine có thể đưa ra các sản phẩm không liên quan đến nhu cầu thực tế của người dùng.

Ví dụ, nếu khách hàng thường xuyên xem laptop gaming nhưng hệ thống lại recommendation mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng thì trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và làm giảm hiệu quả kinh doanh của website.

### 3.1.2. Các loại thay đổi trong dự án

Trong quá trình phát triển hệ thống, các thay đổi phát sinh được chia thành nhiều nhóm khác nhau tùy theo mức độ ảnh hưởng đến hệ thống.

Đầu tiên là các thay đổi liên quan đến giao diện và trải nghiệm người dùng. Đây là nhóm thay đổi xuất hiện khá thường xuyên do website thương mại điện tử cần liên tục tối ưu UI/UX để tăng khả năng giữ chân khách hàng. Ví dụ, nhóm phát triển có thể thay đổi vị trí hiển thị recommendation từ cuối trang sản phẩm sang khu vực gần thanh tìm kiếm nhằm tăng tỷ lệ người dùng nhấn vào sản phẩm gợi ý.

Nhóm thay đổi tiếp theo liên quan đến chức năng nghiệp vụ của website như bổ sung voucher giảm giá, thay đổi quy trình đặt hàng hoặc thêm phương thức thanh toán mới. Những thay đổi này thường ảnh hưởng trực tiếp đến backend và cơ sở dữ liệu nên cần được kiểm thử kỹ trước khi triển khai thực tế.

Quan trọng nhất là nhóm thay đổi liên quan đến AI recommendation. Đây là thành phần cốt lõi của hệ thống nên mọi thay đổi đều cần được đánh giá rất cẩn thận. Ban đầu hệ thống có thể chỉ recommendation dựa trên lịch sử xem sản phẩm, tuy nhiên sau quá trình kiểm thử và phân tích hành vi người dùng, nhóm phát triển có thể cần bổ sung thêm nhiều yếu tố khác như thời gian xem sản phẩm, tần suất tìm kiếm, lịch sử mua hàng hoặc hành vi của các người dùng tương tự.

Việc bổ sung các dữ liệu này giúp recommendation chính xác hơn nhưng đồng thời cũng làm tăng khối lượng xử lý dữ liệu của hệ thống. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản hồi recommendation, hiệu năng server và cấu trúc lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng.

### 3.1.3. Phạm vi áp dụng kế hoạch quản lý thay đổi

Kế hoạch quản lý thay đổi được áp dụng cho toàn bộ hệ thống website thương mại điện tử bao gồm frontend, backend, cơ sở dữ liệu, API hệ thống, hệ thống thanh toán trực tuyến và AI recommendation.

Ngoài phần mềm chính, các tài liệu liên quan như tài liệu phân tích yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu kiểm thử và tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng nằm trong phạm vi quản lý thay đổi nhằm đảm bảo tính đồng bộ của dự án.

Đối với AI recommendation, phạm vi quản lý thay đổi còn bao gồm:

- Dữ liệu huấn luyện AI.

- Thuật toán recommendation.

- API recommendation.

- Hệ thống xử lý dữ liệu hành vi người dùng.

- Cơ chế lưu log recommendation.

Điều này giúp nhóm dự án dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi và kiểm soát chất lượng recommendation sau mỗi lần cập nhật hệ thống.

### 3.1.4. Biểu mẫu yêu cầu thay đổi (Change Request)

Để kiểm soát toàn bộ thay đổi phát sinh trong dự án, nhóm phát triển sử dụng biểu mẫu Change Request nhằm ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan đến từng yêu cầu thay đổi.

Mỗi yêu cầu thay đổi cần mô tả rõ:

- Chức năng cần thay đổi.

- Nguyên nhân phát sinh thay đổi.

- Mức độ ưu tiên.

- Thành viên phụ trách xử lý.

- Mức độ ảnh hưởng đến hệ thống.

- Thời gian triển khai dự kiến.

Ví dụ, khi nhóm kiểm thử phát hiện recommendation hiển thị sai sản phẩm cho người dùng, biểu mẫu Change Request cần ghi rõ recommendation hiện tại hoạt động như thế nào, recommendation mong muốn sau thay đổi ra sao, dữ liệu nào cần bổ sung và thuật toán nào cần được điều chỉnh.

Việc ghi nhận chi tiết giúp nhóm dự án đánh giá chính xác phạm vi ảnh hưởng của thay đổi trước khi triển khai thực tế.

## 3.2. Quy trình quản lý dự án thay đổi

Quy trình quản lý thay đổi của dự án được xây dựng nhằm đảm bảo tất cả thay đổi đều được xử lý theo quy trình thống nhất và có kiểm soát. Đối với website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, việc áp dụng quy trình quản lý thay đổi là cần thiết vì hệ thống có nhiều module phụ thuộc trực tiếp vào nhau.

Khi phát sinh yêu cầu thay đổi, nhóm phát triển trước tiên sẽ tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu thông qua biểu mẫu Change Request. Các yêu cầu này có thể xuất phát từ người dùng, quản trị viên, nhóm kiểm thử hoặc kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống.

Ví dụ, sau khi triển khai phiên bản đầu tiên, nhóm kiểm thử có thể phát hiện recommendation phản hồi chậm khi lượng truy cập tăng cao. Khi đó, nhóm phát triển cần tiến hành phân tích nguyên nhân để xác định hệ thống đang gặp vấn đề ở:

- Tốc độ truy vấn dữ liệu recommendation.

- Hiệu năng xử lý AI engine.

- API recommendation.

- Khả năng xử lý đồng thời của server.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhóm dự án tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng của thay đổi đến toàn bộ hệ thống. Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình quản lý thay đổi vì nhiều thay đổi liên quan trực tiếp đến cơ sở dữ liệu và AI recommendation.

Ví dụ, khi chuyển từ recommendation xử lý theo batch sang recommendation thời gian thực, hệ thống phải thay đổi cách lưu dữ liệu hành vi người dùng, cơ chế xử lý recommendation và cấu trúc cache dữ liệu. Nếu đánh giá không chính xác, website có thể bị giảm hiệu năng nghiêm trọng khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Sau khi hoàn tất phân tích, quản lý dự án sẽ xem xét mức độ cần thiết của thay đổi để quyết định phê duyệt hoặc từ chối triển khai. Những thay đổi ảnh hưởng lớn đến database hoặc AI recommendation thường cần được kiểm tra kỹ hơn trước khi đưa vào thực hiện.

Khi thay đổi được phê duyệt, nhóm phát triển tiến hành cập nhật hệ thống trên môi trường development hoặc staging trước khi triển khai thực tế. Trong quá trình thực hiện thay đổi, toàn bộ dữ liệu hệ thống phải được sao lưu nhằm đảm bảo khả năng phục hồi nếu xảy ra lỗi nghiêm trọng.

Sau khi hoàn tất cập nhật, hệ thống sẽ được kiểm thử lại để đảm bảo thay đổi không gây ảnh hưởng đến các chức năng hiện có. Quá trình kiểm thử tập trung mạnh vào:

- Kiểm thử chức năng website.

- Kiểm thử hiệu năng recommendation.

- Kiểm thử bảo mật dữ liệu người dùng.

- Kiểm thử xử lý tải lớn.

- Kiểm thử độ chính xác recommendation.

Ví dụ, sau khi cập nhật thuật toán recommendation, nhóm kiểm thử sẽ đánh giá xem hệ thống có recommendation đúng sản phẩm theo hành vi người dùng hay không, recommendation có bị trùng lặp không và tốc độ hiển thị recommendation có đáp ứng yêu cầu hay không.

Chỉ sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình kiểm thử thì thay đổi mới được triển khai lên hệ thống chính thức.

## 3.3. Chú ý

Trong quá trình quản lý thay đổi dự án, nhóm phát triển cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát các thay đổi liên quan đến dữ liệu người dùng và AI recommendation vì đây là hai thành phần có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của hệ thống thương mại điện tử.

Một vấn đề quan trọng là không được triển khai thay đổi trực tiếp lên hệ thống đang hoạt động mà chưa kiểm thử đầy đủ trên môi trường staging. Đối với các chức năng như thanh toán trực tuyến hoặc recommendation thời gian thực, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ website.

Ngoài ra, mọi thay đổi liên quan đến AI recommendation cần được đánh giá lại độ chính xác sau khi cập nhật. Điều này rất quan trọng vì recommendation engine phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu hành vi người dùng. Nếu dữ liệu không đồng bộ hoặc thuật toán xử lý sai, recommendation có thể trở nên không phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Bên cạnh đó, nhóm dự án cần đảm bảo:

- Sao lưu dữ liệu trước khi cập nhật hệ thống.

- Theo dõi log hệ thống sau mỗi lần thay đổi.

- Thực hiện kiểm thử hồi quy sau cập nhật.

- Cập nhật đầy đủ tài liệu dự án.

- Theo dõi hiệu năng recommendation sau triển khai.

Đối với các đợt khuyến mãi lớn hoặc thời điểm lượng truy cập tăng mạnh, nhóm phát triển cần hạn chế triển khai các thay đổi lớn liên quan đến database hoặc AI recommendation nhằm tránh nguy cơ hệ thống bị quá tải hoặc recommendation hoạt động không ổn định trong quá trình vận hành thực tế.

# CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

## 4.1. Dự tính chi phí theo thời gian – dựa theo ma trận công việc

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc quản lý chi phí theo thời gian được thực hiện dựa trên ma trận phân rã công việc (WBS) nhằm đảm bảo ngân sách được phân bổ hợp lý cho từng giai đoạn phát triển hệ thống. Do dự án bao gồm nhiều module có độ phức tạp khác nhau như website thương mại điện tử, hệ thống recommendation AI, cơ sở dữ liệu hành vi người dùng và hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm nên chi phí của dự án không phát sinh đồng đều mà thay đổi theo từng giai đoạn triển khai.

Dự án được thực hiện trong khoảng 14 tuần với 05 thành viên gồm:

- Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead

- Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer

- Nguyễn Đức Thành – Backend Developer

- Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer

- Kiểu Thị Kim Sinh – Tester

Chi phí nhân công được tính theo đơn giá ngày công trung bình:

| Vị trí | Đơn giá/ngày (VNĐ) |
| --- | --- |
| Project Manager / QA Lead | 800.000 |
| AI Engineer | 700.000 |
| Backend Developer | 600.000 |
| Frontend Developer | 500.000 |
| Tester | 450.000 |

### 4.1.1. Chi phí giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu

Giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu là bước đầu tiên của dự án, tập trung vào việc xác định chức năng hệ thống, mô hình hoạt động của website thương mại điện tử và yêu cầu của AI recommendation.

Ở giai đoạn này, nhóm phát triển cần nghiên cứu:

- Quy trình mua sắm trực tuyến.

- Hành vi người dùng trên website thương mại điện tử.

- Các mô hình recommendation phổ biến.

- Cách thu thập dữ liệu người dùng phục vụ AI.

Đối với hệ thống AI recommendation, nhóm dự án cần phân tích rất kỹ dữ liệu đầu vào vì đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến độ chính xác của recommendation sau này. Hệ thống cần xác định sẽ thu thập những loại dữ liệu nào từ người dùng như:

- Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.

- Sản phẩm đã xem.

- Sản phẩm đã mua.

- Tần suất truy cập website.

- Thời gian tương tác với từng sản phẩm.

Việc nghiên cứu các dữ liệu này yêu cầu nhiều thời gian phân tích nghiệp vụ và khảo sát mô hình recommendation phù hợp với hệ thống thương mại điện tử.

Ngoài ra, nhóm QA cũng tham gia từ giai đoạn đầu để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng phần mềm và xác định các tiêu chí kiểm thử cho hệ thống recommendation. Điều này giúp dự án giảm thiểu rủi ro sai yêu cầu ngay từ đầu và hạn chế phát sinh chi phí sửa lỗi ở các giai đoạn sau.

Bảng 4.1.1. Chi phí khảo sát và phân tích yêu cầu

| Công việc | Người thực hiện | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát mô hình TMĐT | Trần Trường Giang | 4 | 3.200.000 |
| Phân tích yêu cầu hệ thống | Trần Trường Giang | 3 | 2.400.000 |
| Nghiên cứu hành vi người dùng | Nguyễn Đình Chiến | 4 | 2.800.000 |
| Xây dựng tài liệu SRS | Trần Trường Giang | 3 | 2.400.000 |
| Xây dựng tiêu chuẩn QA | Kiểu Thị Kim Sinh | 2 | 900.000 |
| Họp và rà soát yêu cầu | Toàn nhóm | 2 | 3.050.000 |
| Tổng cộng |  |  | 14.750.000 |

### 4.1.2. Chi phí giai đoạn thiết kế hệ thống

Sau khi hoàn tất phân tích yêu cầu, dự án chuyển sang giai đoạn thiết kế hệ thống. Đây là giai đoạn bắt đầu phát sinh nhiều chi phí kỹ thuật hơn do cần thiết kế toàn bộ kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và recommendation engine.

Đối với website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, hệ thống database không chỉ lưu dữ liệu sản phẩm và đơn hàng mà còn phải lưu lượng lớn dữ liệu hành vi người dùng để phục vụ recommendation.

Ví dụ, mỗi khi người dùng:

- Xem sản phẩm.

- Tìm kiếm sản phẩm.

- Click recommendation.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Hệ thống đều phải lưu lại dữ liệu nhằm phục vụ quá trình phân tích hành vi và recommendation sau này.

Điều này khiến việc thiết kế cơ sở dữ liệu của dự án phức tạp hơn website thương mại điện tử thông thường vì cần đảm bảo:

- Tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh.

- Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn.

- Khả năng mở rộng khi lượng người dùng tăng.

- Khả năng xử lý recommendation theo thời gian thực.

Ngoài cơ sở dữ liệu, nhóm phát triển còn phải thiết kế:

- Kiến trúc frontend website.

- API backend.

- Hệ thống recommendation engine.

- Cơ chế đồng bộ dữ liệu AI.

- Hệ thống bảo mật dữ liệu người dùng.

Đối với recommendation engine, nhóm AI engineer cần lựa chọn phương pháp recommendation phù hợp như Content-Based Filtering, Collaborative Filtering hoặc Hybrid Recommendation System. Việc nghiên cứu và thiết kế recommendation algorithm thường tiêu tốn khá nhiều thời gian và chi phí do cần đánh giá độ chính xác cũng như khả năng mở rộng của hệ thống AI.

Bảng 4.1.2. Chi phí thiết kế hệ thống

| Công việc | Người thực hiện | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Use Case | Trần Trường Giang | 3 | 2.400.000 |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | Nguyễn Đức Thành | 5 | 3.000.000 |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Nguyễn Đức Thành | 5 | 3.000.000 |
| Thiết kế Recommendation Engine | Nguyễn Đình Chiến | 6 | 4.200.000 |
| Thiết kế UI/UX Website | Nguyễn Thị Mai Hoa | 5 | 2.500.000 |
| Review thiết kế hệ thống | Toàn nhóm | 3 | 5.250.000 |
| Tổng cộng |  |  | 20.350.000 |

### 4.1.3. Chi phí giai đoạn phát triển hệ thống

Đây là giai đoạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng ngân sách của dự án vì hầu hết các module chính của hệ thống đều được triển khai ở giai đoạn này.

Frontend developer chịu trách nhiệm xây dựng giao diện website thương mại điện tử bao gồm:

- Trang chủ.

- Trang sản phẩm.

- Trang recommendation.

- Giỏ hàng.

- Thanh toán trực tuyến.

- Trang quản trị admin.

Trong khi đó, backend developer phụ trách xây dựng API hệ thống, xử lý dữ liệu người dùng, quản lý đơn hàng và kết nối recommendation engine với website.

Riêng đối với AI recommendation, nhóm AI engineer cần thực hiện nhiều công việc phức tạp như:

- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng.

- Tiền xử lý dữ liệu recommendation.

- Xây dựng recommendation model.

- Huấn luyện AI.

- Đánh giá độ chính xác recommendation.

- Tối ưu tốc độ phản hồi recommendation.

Ví dụ, khi người dùng thường xuyên xem laptop gaming và phụ kiện gaming, hệ thống cần recommendation thêm các sản phẩm phù hợp như tai nghe gaming, chuột gaming hoặc bàn phím cơ. Để recommendation hoạt động chính xác, AI engine phải liên tục xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực.

Điều này khiến chi phí backend và server tăng lên đáng kể vì hệ thống phải xử lý đồng thời:

- Request website.

- Request recommendation.

- Truy vấn dữ liệu hành vi.

- Phân tích recommendation.

- Đồng bộ dữ liệu AI.

Ngoài ra, trong giai đoạn phát triển hệ thống, nhóm QA cũng bắt đầu thực hiện kiểm thử module nhằm phát hiện lỗi sớm trước khi tích hợp toàn bộ hệ thống.

Bảng 4.1.3. Chi phí phát triển hệ thống

| Module | Người thực hiện | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend trang chủ | Nguyễn Thị Mai Hoa | 4 | 2.000.000 |
| Frontend sản phẩm | Nguyễn Thị Mai Hoa | 5 | 2.500.000 |
| Frontend giỏ hàng và thanh toán | Nguyễn Thị Mai Hoa | 5 | 2.500.000 |
| Dashboard quản trị | Nguyễn Thị Mai Hoa | 5 | 2.500.000 |
| API quản lý sản phẩm | Nguyễn Đức Thành | 5 | 3.000.000 |
| API quản lý đơn hàng | Nguyễn Đức Thành | 5 | 3.000.000 |
| API tài khoản và thanh toán | Nguyễn Đức Thành | 5 | 3.000.000 |
| Recommendation API | Nguyễn Đức Thành | 4 | 2.400.000 |
| Xử lý dữ liệu AI | Nguyễn Đình Chiến | 8 | 5.600.000 |
| Huấn luyện mô hình AI | Nguyễn Đình Chiến | 10 | 7.000.000 |
| Tối ưu Recommendation | Nguyễn Đình Chiến | 6 | 4.200.000 |
| Quản lý tiến độ dự án | Trần Trường Giang | 15 | 12.000.000 |
| Tổng cộng |  |  | 49.700.000 |

### 4.1.4. Chi phí giai đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Đây là giai đoạn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đề tài vì nội dung chính của dự án tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

Đối với website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, hoạt động kiểm thử không chỉ dừng ở việc kiểm tra chức năng website mà còn phải đánh giá:

- Hiệu năng hệ thống.

- Độ chính xác recommendation.

- Khả năng xử lý tải lớn.

- Tính ổn định của server.

- Mức độ an toàn dữ liệu người dùng.

Nhóm QA cần xây dựng nhiều bộ test case khác nhau nhằm đánh giá toàn diện chất lượng hệ thống.

Ví dụ, đối với AI recommendation, tester cần kiểm tra:

- Recommendation có đúng với hành vi người dùng hay không.

- Recommendation có bị trùng lặp sản phẩm hay không.

- Recommendation có phản hồi đủ nhanh hay không.

- Recommendation có hoạt động ổn định khi nhiều người dùng truy cập cùng lúc hay không.

Ngoài ra, hệ thống còn cần kiểm thử bảo mật nhằm đảm bảo dữ liệu khách hàng và dữ liệu thanh toán không bị rò rỉ trong quá trình vận hành thực tế.

Do số lượng hoạt động kiểm thử lớn nên chi phí QA trong dự án tương đối cao so với các hệ thống website thông thường.

Bảng 4.1.4. Chi phí kiểm thử và QA

| Công việc | Người thực hiện | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Test Case | Kiểu Thị Kim Sinh | 5 | 2.250.000 |
| Unit Testing | Nguyễn Đức Thành | 4 | 2.400.000 |
| Integration Testing | Thành + Sinh | 5 | 5.250.000 |
| System Testing | Toàn nhóm | 5 | 8.750.000 |
| Performance Testing | Nguyễn Đình Chiến | 3 | 2.100.000 |
| Security Testing | Nguyễn Đức Thành | 3 | 1.800.000 |
| Recommendation Testing | Giang + Sinh + Chiến | 5 | 9.750.000 |
| Tổng cộng |  |  | 32.300.000 |

### 4.1.5. Chi phí giai đoạn triển khai và vận hành hệ thống

Sau khi hoàn tất kiểm thử, hệ thống được triển khai lên môi trường thực tế. Đây là giai đoạn phát sinh chi phí liên quan đến server, hosting và vận hành hệ thống.

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation yêu cầu hạ tầng có khả năng xử lý lượng lớn request recommendation trong thời gian thực nên chi phí vận hành thường cao hơn website bán hàng thông thường.

Hệ thống cần đầu tư:

- VPS hoặc cloud server.

- Database server.

- Hệ thống backup dữ liệu.

- SSL bảo mật.

- Hệ thống monitoring hiệu năng.

- Hệ thống logging recommendation.

Ngoài ra, do recommendation engine liên tục xử lý dữ liệu hành vi người dùng nên dung lượng lưu trữ dữ liệu sẽ tăng rất nhanh theo thời gian. Điều này làm tăng thêm chi phí mở rộng database và tài nguyên server trong quá trình vận hành thực tế.

Bảng 4.1.5. Chi phí triển khai và vận hành thử nghiệm

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| VPS Web Server (3 tháng) | 2.400.000 |
| VPS AI Server (3 tháng) | 3.600.000 |
| Cloud Database | 2.500.000 |
| Domain | 350.000 |
| SSL bảo mật | 800.000 |
| Backup dữ liệu | 1.200.000 |
| Monitoring hệ thống | 1.000.000 |
| Tổng cộng | 11.850.000 |

### 4.1.6. Bảng dự tính chi phí theo thời gian dự án

Căn cứ vào ma trận phân rã công việc (WBS), thời gian thực hiện dự án được ước tính trong vòng 14 tuần. Chi phí được phân bổ theo từng giai đoạn tương ứng với khối lượng công việc thực hiện.

Bảng 4.1.6. Dự tính chi phí theo thời gian

| Giai đoạn | Thời gian | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát và phân tích yêu cầu | 2 tuần | 14.750.000 |
| Thiết kế hệ thống | 2 tuần | 20.350.000 |
| Phát triển hệ thống | 5 tuần | 49.700.000 |
| Kiểm thử và QA | 3 tuần | 32.300.000 |
| Triển khai và vận hành thử nghiệm | 1 tuần | 11.850.000 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | - | 12.000.000 |
| Tổng chi phí dự án | 14 tuần | 140.950.000 |

## 4.2. Dự tính chi phí các loại

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc phân chia chi phí thành từng nhóm cụ thể giúp nhóm phát triển dễ dàng quản lý ngân sách, theo dõi tiến độ sử dụng tài nguyên và đánh giá mức độ hiệu quả của từng hạng mục trong toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống.

Khác với các website thương mại điện tử thông thường, hệ thống của dự án không chỉ xử lý các nghiệp vụ bán hàng cơ bản mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI nhằm phân tích hành vi người dùng và gợi ý sản phẩm theo thời gian thực. Điều này làm phát sinh thêm nhiều chi phí liên quan đến xử lý dữ liệu, hạ tầng server, recommendation engine và hoạt động kiểm thử chất lượng hệ thống.

Ngoài ra, do đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên chi phí QA và kiểm thử cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng ngân sách dự án. Việc phân tích chi phí theo từng loại giúp nhóm dự án đánh giá rõ khu vực phát sinh chi phí lớn nhất và có kế hoạch phân bổ nguồn lực phù hợp trong quá trình triển khai thực tế.

### 4.2.1. Chi phí nhân sự

Chi phí nhân sự là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ ngân sách dự án. Điều này phù hợp với đặc thù của lĩnh vực phát triển phần mềm khi chất lượng sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào năng lực chuyên môn và thời gian tham gia của đội ngũ phát triển.

Đối với hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, khối lượng công việc không chỉ dừng ở việc xây dựng giao diện website hay xử lý nghiệp vụ bán hàng mà còn liên quan đến:

• Phân tích dữ liệu hành vi người dùng.

• Xây dựng recommendation engine.

• Tối ưu độ chính xác recommendation.

• Xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

• Kiểm thử khả năng chịu tải hệ thống.

• Đảm bảo chất lượng phần mềm trước triển khai.

Do đó, dự án yêu cầu nhiều vị trí kỹ thuật cùng tham gia xuyên suốt vòng đời phát triển hệ thống.

Bảng 4.2.1. Tổng hợp chi phí nhân sự

| Hạng mục nhân sự | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Khảo sát và phân tích yêu cầu | 14.750.000 |
| Thiết kế hệ thống | 20.350.000 |
| Phát triển hệ thống | 49.700.000 |
| Kiểm thử và QA | 32.300.000 |
| Tổng cộng | 117.100.000 |

Phân tích

Qua Bảng 4.2.1 có thể thấy chi phí nhân sự đạt khoảng 117,1 triệu đồng, chiếm khoảng 83,1% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ khá cao nhưng phù hợp với đặc thù của các dự án phần mềm có tích hợp AI khi phần lớn khối lượng công việc phụ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật.

Trong các giai đoạn triển khai, giai đoạn phát triển hệ thống chiếm chi phí cao nhất với 49,7 triệu đồng do đây là giai đoạn tập trung triển khai hầu hết các module cốt lõi của hệ thống, bao gồm frontend website, backend API và recommendation engine.

Project Manager kiêm QA Lead là vị trí có mức chi phí cao nhất trong nhóm nhân sự do tham gia xuyên suốt toàn bộ dự án từ khảo sát yêu cầu, quản lý tiến độ, điều phối công việc, review thiết kế cho đến kiểm thử và nghiệm thu hệ thống. Việc tăng mức đơn giá cho vị trí Project Manager cũng phản ánh đúng vai trò quản lý tổng thể và trách nhiệm cao nhất trong dự án.

AI Engineer là vị trí có khối lượng công việc phức tạp nhất về mặt kỹ thuật. Nhân sự này chịu trách nhiệm xây dựng recommendation engine, xử lý dữ liệu hành vi người dùng, huấn luyện mô hình machine learning và tối ưu recommendation theo thời gian thực. Đây là nguyên nhân khiến chi phí AI trong dự án ở mức tương đối cao so với các hệ thống website thông thường.

Backend Developer và Frontend Developer có mức chi phí tương đối cân bằng do cùng tham gia xây dựng các chức năng cốt lõi của hệ thống thương mại điện tử. Trong khi đó, Tester có chi phí thấp hơn do thời gian tham gia chủ yếu tập trung ở giai đoạn kiểm thử cuối dự án.

Có thể thấy rằng phần lớn ngân sách dự án được đầu tư trực tiếp vào nguồn lực con người nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, recommendation engine đạt độ chính xác cao và chất lượng phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế.

### 4.2.2. Chi phí hạ tầng hệ thống

Đối với hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, chi phí hạ tầng hệ thống đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu và request trong cùng một thời điểm.

Khác với website bán hàng thông thường chỉ tập trung xử lý tìm kiếm sản phẩm và đơn hàng, hệ thống của dự án còn phải liên tục:

• Thu thập dữ liệu hành vi người dùng.

• Phân tích recommendation theo thời gian thực.

• Đồng bộ dữ liệu giữa website và AI engine.

• Xử lý truy vấn recommendation với tốc độ phản hồi nhanh.

• Lưu trữ dữ liệu hành vi phục vụ machine learning.

Điều này làm tăng đáng kể yêu cầu về CPU, RAM, tốc độ truy xuất database và khả năng chịu tải của server.

Ngoài ra, recommendation engine cần hoạt động ổn định ngay cả khi nhiều người dùng truy cập đồng thời. Vì vậy hệ thống phải đầu tư hạ tầng tương đối đầy đủ nhằm đảm bảo hiệu năng và độ ổn định trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Bảng 4.2.2. Chi phí hạ tầng hệ thống

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| VPS Website | 2.400.000 |
| VPS AI Server | 3.600.000 |
| Cloud Database | 2.500.000 |
| SSL | 800.000 |
| Domain | 350.000 |
| Backup dữ liệu | 1.200.000 |
| Monitoring hệ thống | 1.000.000 |
| Tổng cộng | 11.850.000 |

Phân tích

Bảng 4.2.2 cho thấy chi phí hạ tầng chiếm khoảng 8,4% tổng ngân sách dự án. Đây là mức đầu tư tương đối phù hợp đối với một hệ thống thương mại điện tử cỡ nhỏ đến trung bình có tích hợp AI recommendation.

Trong các hạng mục hạ tầng, VPS AI Server có chi phí cao nhất do recommendation engine yêu cầu tài nguyên xử lý lớn hơn website thông thường. Server AI cần phục vụ quá trình xử lý dữ liệu hành vi người dùng, huấn luyện mô hình recommendation và suy luận kết quả recommendation theo thời gian thực.

Cloud Database cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn vì hệ thống phải lưu trữ đồng thời nhiều loại dữ liệu khác nhau như:

• Dữ liệu sản phẩm.

• Tài khoản người dùng.

• Đơn hàng.

• Lịch sử tìm kiếm.

• Lịch sử xem sản phẩm.

• Dữ liệu recommendation.

Ngoài ra, việc đầu tư SSL, backup dữ liệu và monitoring hệ thống giúp nâng cao tính bảo mật, khả năng khôi phục dữ liệu và giám sát hiệu năng server trong quá trình vận hành thực tế.

Mặc dù chi phí hạ tầng không chiếm tỷ trọng lớn như chi phí nhân sự nhưng đây là thành phần quan trọng quyết định độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

### 4.2.3. Chi phí phần mềm và công cụ hỗ trợ

Trong quá trình phát triển dự án, nhóm phát triển sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ quản lý source code, thiết kế giao diện, kiểm thử hệ thống và hỗ trợ huấn luyện mô hình AI.

Các công cụ này giúp tối ưu quy trình làm việc giữa các thành viên, hỗ trợ quản lý tiến độ dự án và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm.

Bảng 4.2.3. Chi phí phần mềm và công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Mục đích sử dụng | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Quản lý mã nguồn | 0 |
| Trello | Quản lý công việc | 0 |
| Figma | Thiết kế giao diện | 0 |
| Google Colab | Huấn luyện AI | 0 |
| Postman | Kiểm thử API | 0 |
| Visual Studio Code | Lập trình | 0 |
| JMeter | Kiểm thử tải hệ thống | 0 |
| Tổng cộng |  | 0 |

Phân tích

Kết quả trong Bảng 4.2.3 cho thấy nhóm dự án tận dụng tối đa các công cụ miễn phí hoặc phiên bản Community nhằm tiết kiệm ngân sách triển khai.

GitHub hỗ trợ quản lý source code và đồng bộ mã nguồn giữa các thành viên trong nhóm phát triển. Trello giúp quản lý tiến độ công việc và phân chia nhiệm vụ giữa các thành viên. Figma được sử dụng để thiết kế UI/UX cho website thương mại điện tử.

Đối với AI recommendation, Google Colab hỗ trợ huấn luyện mô hình machine learning mà không cần đầu tư thêm GPU vật lý. Ngoài ra, Postman và JMeter được sử dụng để kiểm thử API và đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Việc tận dụng các công cụ miễn phí giúp nhóm dự án giảm đáng kể chi phí triển khai nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ yêu cầu phát triển và kiểm thử hệ thống.

### 4.2.4. Chi phí kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Do nội dung chính của đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên chi phí QA là một trong những khoản quan trọng nhất của dự án.

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation yêu cầu kiểm thử trên nhiều khía cạnh khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Hoạt động kiểm thử không chỉ dừng ở kiểm tra chức năng website mà còn bao gồm:

• Kiểm thử recommendation engine.

• Kiểm thử hiệu năng hệ thống.

• Kiểm thử khả năng chịu tải.

• Kiểm thử bảo mật dữ liệu người dùng.

• Kiểm thử tích hợp giữa các module.

• Đánh giá tốc độ phản hồi recommendation.

Bảng 4.2.4. Chi phí kiểm thử và QA

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Thiết kế Test Case | 2.250.000 |
| Unit Testing | 2.400.000 |
| Integration Testing | 5.250.000 |
| System Testing | 8.750.000 |
| Performance Testing | 2.100.000 |
| Security Testing | 1.800.000 |
| Recommendation Testing | 9.750.000 |
| Tổng cộng | 32.300.000 |

Phân tích

Bảng 4.2.4 cho thấy chi phí kiểm thử và QA chiếm khoảng 22,9% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ tương đối cao nhưng phù hợp với mục tiêu của đề tài là xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Recommendation Testing là hạng mục có chi phí cao nhất vì recommendation engine cần được đánh giá trên nhiều kịch bản khác nhau nhằm đảm bảo độ chính xác recommendation trước khi triển khai thực tế.

Ví dụ, hệ thống cần kiểm tra khả năng recommendation đối với:

• Người dùng mới chưa có lịch sử mua sắm.

• Người dùng có nhiều hành vi truy cập khác nhau.

• Dữ liệu hành vi không đầy đủ.

• Người dùng truy cập đồng thời với số lượng lớn.

Ngoài ra, System Testing và Integration Testing cũng chiếm tỷ trọng lớn do hệ thống bao gồm nhiều module có liên kết chặt chẽ với nhau như frontend, backend, database và AI recommendation engine.

Kết quả này cho thấy dự án đầu tư mạnh vào hoạt động QA nhằm hạn chế lỗi hệ thống và nâng cao độ ổn định trước khi triển khai thực tế.

### 4.2.5. Chi phí rủi ro và bảo trì hệ thống

Trong quá trình phát triển phần mềm, nguy cơ phát sinh lỗi hoặc thay đổi yêu cầu là điều khó tránh khỏi. Vì vậy dự án cần xây dựng khoản chi phí dự phòng nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu.

Đối với hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, các rủi ro thường gặp bao gồm:

• Recommendation hoạt động chưa chính xác.

• Server quá tải khi lượng truy cập tăng cao.

• Phát sinh lỗi trong hệ thống thanh toán trực tuyến.

• Dữ liệu recommendation xử lý chưa đồng bộ.

• Tốc độ phản hồi recommendation chậm.

Ngoài ra, sau khi triển khai thực tế, hệ thống vẫn cần được bảo trì thường xuyên nhằm cập nhật recommendation engine, vá lỗi bảo mật và tối ưu hiệu năng xử lý dữ liệu.

Bảng 4.2.5. Chi phí dự phòng và bảo trì

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Thay đổi yêu cầu | 4.000.000 |
| Lỗi recommendation engine | 3.000.000 |
| Quá tải hệ thống | 2.000.000 |
| Bảo trì sau triển khai | 3.000.000 |
| Tổng cộng | 12.000.000 |

Phân tích

Chi phí dự phòng và bảo trì chiếm khoảng 8,5% tổng ngân sách dự án. Khoản ngân sách này được xây dựng nhằm giúp nhóm dự án chủ động xử lý các tình huống phát sinh mà không ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai chung.

Trong các hạng mục rủi ro, thay đổi yêu cầu nghiệp vụ là yếu tố có khả năng phát sinh cao nhất do nhu cầu người dùng và quy trình bán hàng trực tuyến có thể thay đổi trong quá trình triển khai thực tế.

Ngoài ra, recommendation engine cũng cần được tối ưu định kỳ vì hành vi mua sắm của người dùng thay đổi liên tục theo thời gian. Nếu recommendation model không được cập nhật thường xuyên thì độ chính xác recommendation sẽ giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Việc bố trí ngân sách dự phòng và bảo trì giúp dự án nâng cao khả năng thích nghi với các thay đổi trong thực tế vận hành hệ thống.

Bảng 4.2.6. Chi phí tổng hợp dự kiến các loại

| Loại chi phí | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Chi phí nhân sự | 117.100.000 |
| Chi phí hạ tầng | 11.850.000 |
| Chi phí phần mềm | 0 |
| Chi phí dự phòng và bảo trì | 12.000.000 |
| Tổng cộng | 140.950.000 |

Phân tích tổng hợp

Qua Bảng 4.2.6 có thể thấy chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ ngân sách dự án. Điều này phản ánh đúng đặc thù của các dự án phát triển phần mềm có tích hợp AI khi phần lớn chi phí tập trung vào đội ngũ kỹ thuật và hoạt động đảm bảo chất lượng hệ thống.

Chi phí hạ tầng tuy không quá lớn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo recommendation engine hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Ngoài ra, việc đầu tư tương đối lớn cho hoạt động QA và kiểm thử cho thấy dự án chú trọng nhiều đến chất lượng phần mềm, độ chính xác recommendation và trải nghiệm người dùng trước khi triển khai thực tế.

## 4.3. Chi phí dự tính cho các phần chính

Trong tổng ngân sách của dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, chi phí được tập trung chủ yếu vào ba phần chính gồm phát triển website thương mại điện tử, xây dựng AI recommendation và hoạt động kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm. Đây đều là các thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng, độ ổn định và trải nghiệm người dùng của hệ thống sau khi triển khai thực tế.

Việc phân chia chi phí theo từng phần chính giúp nhóm dự án đánh giá rõ mức độ đầu tư cho từng module quan trọng của hệ thống, từ đó hỗ trợ quá trình quản lý ngân sách và tối ưu nguồn lực trong quá trình phát triển phần mềm.

Bảng 4.3. Tổng hợp chi phí cho các phần chính

| Phần chính | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Phát triển website thương mại điện tử | 61.550.000 |
| Phát triển AI recommendation | 35.250.000 |
| Kiểm thử và QA | 32.300.000 |
| Triển khai và vận hành hệ thống | 11.850.000 |
| Tổng cộng | 140.950.000 |

### 4.3.1. Chi phí phát triển website thương mại điện tử

Phát triển website thương mại điện tử là hạng mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ dự án vì đây là nền tảng trung tâm phục vụ hoạt động mua sắm trực tuyến và tương tác giữa người dùng với recommendation engine.

Hệ thống website không chỉ yêu cầu đầy đủ các chức năng bán hàng cơ bản mà còn cần đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu với AI recommendation theo thời gian thực. Điều này làm cho khối lượng công việc phát triển website lớn hơn đáng kể so với các website bán hàng thông thường.

Frontend Developer chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ giao diện hệ thống bao gồm:

• Trang chủ.

• Trang danh sách sản phẩm.

• Trang chi tiết sản phẩm.

• Giỏ hàng.

• Thanh toán trực tuyến.

• Trang recommendation sản phẩm.

• Dashboard quản trị admin.

Ngoài yếu tố giao diện trực quan, website còn phải tối ưu trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau như desktop, tablet và smartphone. Hệ thống cũng cần tối ưu tốc độ tải trang nhằm hạn chế tình trạng người dùng rời bỏ website khi thời gian phản hồi quá chậm.

Trong khi đó, Backend Developer chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống như:

• Quản lý tài khoản người dùng.

• Quản lý sản phẩm.

• Xử lý đơn hàng.

• Thanh toán trực tuyến.

• Quản lý recommendation API.

• Đồng bộ dữ liệu với recommendation engine.

Ngoài xử lý nghiệp vụ website, backend còn phải tối ưu tốc độ truy vấn database và khả năng chịu tải của hệ thống khi nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Bảng 4.3.1. Chi phí phát triển website thương mại điện tử

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện UI/UX | 2.750.000 |
| Xây dựng frontend website | 13.200.000 |
| Xây dựng backend API | 15.000.000 |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu | 5.400.000 |
| Quản lý dự án và review hệ thống | 25.200.000 |
| Tổng cộng | 61.550.000 |

Phân tích

Qua Bảng 4.3.1 có thể thấy chi phí phát triển website thương mại điện tử chiếm khoảng 43,7% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ lớn nhất do website là thành phần trung tâm kết nối toàn bộ chức năng của hệ thống.

Trong đó, phần backend API chiếm tỷ trọng khá lớn vì hệ thống cần xử lý nhiều nghiệp vụ phức tạp như quản lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến và đồng bộ dữ liệu recommendation theo thời gian thực.

Ngoài ra, chi phí quản lý dự án và review hệ thống cũng tương đối cao do Project Manager tham gia xuyên suốt quá trình phát triển nhằm kiểm soát tiến độ, quản lý chất lượng và xử lý các thay đổi phát sinh trong quá trình triển khai.

Frontend website cũng tiêu tốn nhiều thời gian phát triển do yêu cầu responsive trên nhiều thiết bị và cần tối ưu trải nghiệm người dùng đối với recommendation engine.

### 4.3.2. Chi phí phát triển AI recommendation

AI recommendation là thành phần quan trọng nhất của hệ thống vì đây là yếu tố tạo nên sự khác biệt của website thương mại điện tử so với các hệ thống bán hàng thông thường.

Recommendation engine có nhiệm vụ liên tục thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng nhằm recommendation sản phẩm phù hợp nhất cho từng khách hàng. Các dữ liệu được hệ thống xử lý bao gồm:

• Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.

• Sản phẩm đã xem.

• Sản phẩm đã mua.

• Thời gian tương tác với sản phẩm.

• Hành vi click recommendation.

• Tần suất truy cập website.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên tìm kiếm laptop gaming hoặc phụ kiện gaming thì hệ thống có thể recommendation thêm chuột gaming, tai nghe gaming hoặc bàn phím cơ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Recommendation engine cần xử lý dữ liệu gần như theo thời gian thực nhằm đảm bảo recommendation phản hồi nhanh và có độ chính xác cao. Điều này làm tăng đáng kể chi phí xử lý dữ liệu và tài nguyên server.

Bảng 4.3.2. Chi phí phát triển AI recommendation

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Nghiên cứu hành vi người dùng | 3.200.000 |
| Thiết kế Recommendation Engine | 4.800.000 |
| Xử lý dữ liệu AI | 6.400.000 |
| Huấn luyện mô hình AI | 8.000.000 |
| Tối ưu recommendation | 4.800.000 |
| Hạ tầng AI recommendation | 8.050.000 |
| Tổng cộng | 35.250.000 |

Phân tích

Bảng 4.3.2 cho thấy chi phí AI recommendation chiếm khoảng 25% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ tương đối lớn do recommendation engine yêu cầu nhiều hoạt động xử lý dữ liệu và nghiên cứu thuật toán machine learning.

Trong các hạng mục AI, phần huấn luyện mô hình machine learning có chi phí cao nhất vì hệ thống cần thực hiện nhiều lần training nhằm tối ưu độ chính xác recommendation.

Ngoài ra, quá trình xử lý dữ liệu AI cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên do hệ thống phải làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu hành vi và xây dựng dữ liệu đầu vào phù hợp cho recommendation engine.

Hạ tầng AI recommendation bao gồm VPS AI Server, database lưu dữ liệu recommendation, monitoring hệ thống và backup dữ liệu. Đây là những thành phần quan trọng giúp recommendation engine hoạt động ổn định trong điều kiện nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Có thể thấy rằng AI recommendation là khu vực phát sinh nhiều chi phí kỹ thuật nhất nhưng đồng thời cũng là thành phần tạo ra giá trị khác biệt lớn nhất cho hệ thống.

### 4.3.3. Chi phí kiểm thử và QA

Do nội dung trọng tâm của đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên hoạt động QA được đầu tư tương đối lớn trong dự án.

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation yêu cầu kiểm thử trên nhiều khía cạnh khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Hoạt động kiểm thử không chỉ dừng ở kiểm tra chức năng website mà còn bao gồm:

• Kiểm thử recommendation engine.

• Kiểm thử hiệu năng hệ thống.

• Kiểm thử khả năng chịu tải.

• Kiểm thử bảo mật dữ liệu người dùng.

• Kiểm thử tích hợp giữa các module.

• Kiểm thử tốc độ phản hồi recommendation.

Đối với recommendation engine, nhóm QA cần đánh giá recommendation có phù hợp với hành vi người dùng hay không và recommendation có hoạt động ổn định khi nhiều request đồng thời hay không.

Bảng 4.3.3. Chi phí kiểm thử và QA

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Thiết kế Test Case | 2.250.000 |
| Unit Testing | 2.400.000 |
| Integration Testing | 5.250.000 |
| System Testing | 8.750.000 |
| Performance Testing | 2.100.000 |
| Security Testing | 1.800.000 |
| Recommendation Testing | 9.750.000 |
| Tổng cộng | 32.300.000 |

Phân tích

Qua Bảng 4.3.3 có thể thấy chi phí kiểm thử và QA chiếm khoảng 22,9% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ khá cao nhưng phù hợp với mục tiêu của đề tài là xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Recommendation Testing là hạng mục có chi phí lớn nhất vì recommendation engine cần được kiểm thử trên nhiều kịch bản khác nhau nhằm đảm bảo độ chính xác recommendation trước khi triển khai thực tế.

Ngoài ra, System Testing và Integration Testing cũng chiếm tỷ trọng đáng kể do hệ thống bao gồm nhiều module liên kết chặt chẽ với nhau như frontend, backend, database và recommendation engine.

Việc đầu tư mạnh cho QA giúp hệ thống hạn chế lỗi phát sinh sau triển khai, nâng cao độ ổn định và cải thiện trải nghiệm người dùng trong quá trình vận hành thực tế.

### 4.3.4. Chi phí triển khai và vận hành hệ thống

Sau khi hoàn tất quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống được triển khai lên môi trường thực tế để phục vụ vận hành thử nghiệm.

Đối với website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, chi phí triển khai không chỉ bao gồm hosting website mà còn liên quan đến hạ tầng phục vụ recommendation engine và lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng.

Hệ thống cần đầu tư:

• VPS website.

• VPS AI Server.

• Cloud Database.

• SSL bảo mật.

• Domain website.

• Hệ thống backup dữ liệu.

• Monitoring hiệu năng hệ thống.

Bảng 4.3.4. Chi phí triển khai và vận hành hệ thống

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| VPS Website | 2.400.000 |
| VPS AI Server | 3.600.000 |
| Cloud Database | 2.500.000 |
| SSL bảo mật | 800.000 |
| Domain | 350.000 |
| Backup dữ liệu | 1.200.000 |
| Monitoring hệ thống | 1.000.000 |
| Tổng cộng | 11.850.000 |

Phân tích

Bảng 4.3.4 cho thấy chi phí triển khai và vận hành hệ thống chiếm khoảng 8,4% tổng ngân sách dự án.

Trong đó, VPS AI Server là hạng mục có chi phí cao nhất do recommendation engine yêu cầu tài nguyên xử lý lớn hơn website thông thường. Ngoài ra, Cloud Database cũng chiếm tỷ trọng đáng kể vì hệ thống cần lưu trữ lượng lớn dữ liệu hành vi người dùng phục vụ recommendation.

Việc đầu tư SSL, backup dữ liệu và monitoring hệ thống giúp đảm bảo tính bảo mật, khả năng khôi phục dữ liệu và giám sát hiệu năng hệ thống trong quá trình vận hành thực tế.

Mặc dù chi phí hạ tầng không lớn bằng chi phí nhân sự nhưng đây là thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống sau triển khai.

## 4.4. Ước lượng lương mỗi người

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, chi phí nhân sự được tính toán dựa trên số ngày công thực tế, mức độ tham gia của từng thành viên và tính chất phức tạp của công việc đảm nhiệm. Do hệ thống có tích hợp AI recommendation nên ngoài các công việc phát triển website thông thường, dự án còn phát sinh thêm nhiều hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình AI và kiểm thử recommendation engine.

Nhóm dự án gồm 05 thành viên:

• Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead.

• Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer.

• Nguyễn Đức Thành – Backend Developer.

• Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer.

• Kiểu Thị Kim Sinh – Tester.

Mức lương/ngày công của từng vị trí được xác định như sau:

Bảng 4.19. Đơn giá ngày công của các vị trí

| Vị trí | Đơn giá/ngày (VNĐ) |
| --- | --- |
| Project Manager | 750.000 |
| Frontend Developer | 550.000 |
| Backend Developer | 650.000 |
| AI Engineer | 800.000 |
| Tester | 450.000 |

Tổng chi phí nhân sự của dự án là 117.100.000 VNĐ, được phân bổ theo khối lượng công việc thực tế của từng thành viên.

### 4.4.1. Chi phí nhân sự của Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead

Trần Trường Giang là trưởng nhóm dự án, chịu trách nhiệm quản lý tiến độ triển khai hệ thống, điều phối công việc giữa các thành viên và kiểm soát chất lượng phần mềm trong toàn bộ vòng đời phát triển dự án.

Ngoài vai trò quản lý, Project Manager còn trực tiếp tham gia khảo sát yêu cầu, review thiết kế hệ thống, quản lý kiểm thử và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai recommendation engine.

Các công việc chính bao gồm:

• Khảo sát mô hình thương mại điện tử.

• Phân tích yêu cầu khách hàng.

• Xây dựng tài liệu SRS.

• Quản lý tiến độ phát triển hệ thống.

• Review thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu.

• Điều phối hoạt động frontend, backend và AI recommendation.

• Quản lý hoạt động kiểm thử và QA.

• Kiểm thử recommendation engine.

• Quản lý triển khai và vận hành thử nghiệm.

Bảng 4.4.1. Chi phí công việc của Trần Trường Giang

| Công việc | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát mô hình TMĐT | 4 | 3.000.000 |
| Phân tích yêu cầu khách hàng | 3 | 2.250.000 |
| Xây dựng tài liệu SRS | 3 | 2.250.000 |
| Thiết kế Use Case | 3 | 2.250.000 |
| Review thiết kế hệ thống | 3 | 2.250.000 |
| Quản lý phát triển hệ thống | 16 | 12.000.000 |
| Quản lý QA và kiểm thử | 6 | 4.500.000 |
| Recommendation Testing | 4 | 3.000.000 |
| Tổng cộng | 42 ngày | 31.500.000 |

Phân tích

Project Manager là vị trí có tổng chi phí cao nhất trong dự án do tham gia xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống. Ngoài hoạt động quản lý dự án, vị trí này còn trực tiếp tham gia QA và kiểm thử recommendation engine nên khối lượng công việc lớn hơn đáng kể so với các thành viên khác.

### 4.4.2. Chi phí nhân sự của Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer

Nguyễn Thị Mai Hoa chịu trách nhiệm phát triển giao diện website thương mại điện tử và tối ưu trải nghiệm người dùng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Các chức năng frontend được triển khai bao gồm:

• Trang chủ website.

• Trang sản phẩm.

• Giỏ hàng.

• Thanh toán trực tuyến.

• Dashboard quản trị admin.

• Giao diện recommendation sản phẩm.

Ngoài việc xây dựng giao diện trực quan, frontend developer còn phải đảm bảo khả năng responsive và tối ưu tốc độ tải trang của hệ thống.

Bảng 4.4.2. Chi phí công việc của Nguyễn Thị Mai Hoa

| Công việc | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI/UX Website | 5 | 2.750.000 |
| Frontend trang chủ | 4 | 2.200.000 |
| Frontend trang sản phẩm | 5 | 2.750.000 |
| Frontend giỏ hàng | 3 | 1.650.000 |
| Frontend thanh toán | 3 | 1.650.000 |
| Dashboard Admin | 5 | 2.750.000 |
| Chỉnh sửa giao diện sau kiểm thử | 4 | 2.200.000 |
| Hỗ trợ Integration Testing | 1 | 550.000 |
| Tổng cộng | 30 ngày | 18.450.000 |

Phân tích

Frontend Developer có khối lượng công việc tương đối lớn do hệ thống bao gồm nhiều giao diện chức năng khác nhau. Ngoài việc phát triển giao diện website, frontend còn cần tối ưu trải nghiệm người dùng cho recommendation engine nhằm đảm bảo recommendation hiển thị trực quan và dễ sử dụng.

### 4.4.3. Chi phí nhân sự của Nguyễn Đức Thành – Backend Developer

Nguyễn Đức Thành là người chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ backend hệ thống và xử lý các nghiệp vụ chính của website thương mại điện tử.

Các công việc backend bao gồm:

• Quản lý tài khoản người dùng.

• Quản lý sản phẩm.

• Quản lý đơn hàng.

• Thanh toán trực tuyến.

• Recommendation API.

• Đồng bộ dữ liệu AI recommendation.

• Thiết kế cơ sở dữ liệu.

• Tối ưu hiệu năng server và database.

Bảng 4.4.3. Chi phí công việc của Nguyễn Đức Thành

| Công việc | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | 4 | 2.600.000 |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | 5 | 3.250.000 |
| API quản lý sản phẩm | 5 | 3.250.000 |
| API quản lý đơn hàng | 4 | 2.600.000 |
| API quản lý tài khoản | 4 | 2.600.000 |
| API thanh toán | 4 | 2.600.000 |
| Recommendation API | 4 | 2.600.000 |
| Unit Testing | 3 | 1.950.000 |
| Security Testing | 2 | 1.300.000 |
| Integration Testing | 2 | 1.300.000 |
| Tổng cộng | 37 ngày | 26.400.000 |

Phân tích

Backend Developer là vị trí có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng và độ ổn định của hệ thống. Khối lượng công việc lớn do backend phải xử lý đồng thời nghiệp vụ website và đồng bộ dữ liệu với recommendation engine theo thời gian thực.

### 4.4.4. Chi phí nhân sự của Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer

Nguyễn Đình Chiến là người chịu trách nhiệm xây dựng recommendation engine và xử lý dữ liệu hành vi người dùng phục vụ hệ thống AI recommendation.

Đây là vị trí có yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao do recommendation engine phải xử lý lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực nhằm tối ưu độ chính xác recommendation.

Các công việc chính bao gồm:

• Phân tích dữ liệu hành vi người dùng.

• Thiết kế recommendation algorithm.

• Xử lý dữ liệu AI.

• Huấn luyện mô hình machine learning.

• Tối ưu recommendation engine.

• Kiểm thử hiệu năng AI recommendation.

Bảng 4.4.4. Chi phí công việc của Nguyễn Đình Chiến

| Công việc | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Nghiên cứu hành vi người dùng | 4 | 3.200.000 |
| Thiết kế Recommendation Engine | 6 | 4.800.000 |
| Xử lý dữ liệu AI | 8 | 6.400.000 |
| Huấn luyện mô hình AI | 10 | 8.000.000 |
| Tối ưu recommendation | 6 | 4.800.000 |
| Performance Testing | 1 | 800.000 |
| Recommendation Testing | 1.25 | 1.000.000 |
| Tổng cộng | 36.25 ngày | 29.000.000 |

Phân tích

AI Engineer là vị trí có yêu cầu kỹ thuật cao nhất trong dự án vì phải xây dựng và tối ưu recommendation engine. Recommendation system cần xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực nên khối lượng xử lý dữ liệu và tối ưu thuật toán tương đối lớn.

### 4.4.5. Chi phí nhân sự của Kiểu Thị Kim Sinh – Tester

Kiểu Thị Kim Sinh chịu trách nhiệm kiểm thử hệ thống và đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi triển khai thực tế.

Các hoạt động kiểm thử bao gồm:

• Thiết kế Test Case.

• Integration Testing.

• System Testing.

• Recommendation Testing.

• Kiểm thử giao diện người dùng.

• Kiểm thử tính ổn định của hệ thống.

Bảng 4.4.5. Chi phí công việc của Kiểu Thị Kim Sinh

| Công việc | Ngày công | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Xác định tiêu chuẩn QA | 2 | 900.000 |
| Thiết kế Test Case | 5 | 2.250.000 |
| Integration Testing | 4 | 1.800.000 |
| System Testing | 6 | 2.700.000 |
| Recommendation Testing | 4 | 1.800.000 |
| Báo cáo lỗi và hỗ trợ kiểm thử | 5 | 2.300.000 |
| Tổng cộng | 26 ngày | 11.750.000 |

Phân tích tổng quan

Qua các bảng chi phí nhân sự có thể thấy Project Manager là vị trí có tổng chi phí cao nhất do tham gia xuyên suốt tất cả các giai đoạn của dự án và đồng thời đảm nhiệm vai trò QA Lead.

AI Engineer là vị trí có chi phí cao thứ hai do phải thực hiện nhiều công việc có độ phức tạp kỹ thuật cao liên quan đến recommendation engine và machine learning.

Backend Developer và Frontend Developer có mức chi phí tương đối lớn do đảm nhiệm các chức năng cốt lõi của website thương mại điện tử. Trong khi đó, Tester có chi phí thấp hơn do thời gian tham gia chủ yếu tập trung ở giai đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Việc phân bổ chi phí theo từng cá nhân giúp dự án kiểm soát ngân sách tốt hơn, đồng thời phản ánh chính xác mức độ đóng góp của từng thành viên trong quá trình phát triển hệ thống.

# CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP LỊCH

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, quản lý thời gian đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng các mục tiêu về chất lượng phần mềm. Do hệ thống bao gồm nhiều thành phần có độ phức tạp cao như website thương mại điện tử, recommendation engine, cơ sở dữ liệu hành vi người dùng và hoạt động kiểm thử SQA nên việc xây dựng kế hoạch thời gian cần được thực hiện chi tiết theo từng giai đoạn phát triển.

Quản lý thời gian không chỉ giúp nhóm dự án theo dõi tiến độ công việc mà còn hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ chậm tiến độ, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp trước khi ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

## 5.1. Các mốc kiểm soát lớn

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc xây dựng các mốc kiểm soát lớn (Project Milestones) có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý thời gian và giám sát tiến độ triển khai hệ thống. Các milestone giúp nhóm dự án xác định rõ từng giai đoạn cần hoàn thành, đồng thời hỗ trợ kiểm soát khối lượng công việc, phân bổ nguồn lực và giảm thiểu nguy cơ chậm tiến độ trong quá trình phát triển phần mềm.

Do hệ thống bao gồm nhiều thành phần có độ phức tạp cao như website thương mại điện tử, recommendation engine, xử lý dữ liệu hành vi người dùng, API backend và hoạt động kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm nên tiến độ dự án được chia thành nhiều mốc quan trọng tương ứng với từng giai đoạn triển khai thực tế.

Các milestone được xây dựng dựa trên mô hình phát triển tuần tự kết hợp triển khai song song giữa frontend, backend và AI recommendation nhằm tối ưu thời gian thực hiện dự án trong khoảng 14 tuần.

Bảng 5.1. Các mốc kiểm soát lớn của dự án

| STT | Mốc kiểm soát | Nội dung hoàn thành | Người phụ trách | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành khảo sát yêu cầu | Hoàn thiện khảo sát mô hình TMĐT, phân tích yêu cầu khách hàng và xác định phạm vi dự án | Project Manager | 08/03/2026 |
| 2 | Hoàn thành tài liệu SRS | Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm và review yêu cầu hệ thống | Project Manager + Toàn nhóm | 15/03/2026 |
| 3 | Hoàn thành thiết kế hệ thống | Hoàn thiện Use Case, kiến trúc hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu | Backend Developer | 22/03/2026 |
| 4 | Hoàn thành thiết kế Recommendation Engine | Hoàn thiện mô hình recommendation và cơ chế xử lý dữ liệu AI | AI Engineer | 29/03/2026 |
| 5 | Hoàn thành thiết kế UI/UX | Hoàn thiện giao diện website và dashboard admin | Frontend Developer | 05/04/2026 |
| 6 | Hoàn thành Backend API | Hoàn thiện API quản lý tài khoản, sản phẩm, đơn hàng và thanh toán | Backend Developer | 26/04/2026 |
| 7 | Hoàn thành Frontend Website | Hoàn thiện toàn bộ giao diện website thương mại điện tử | Frontend Developer | 10/05/2026 |
| 8 | Hoàn thành Recommendation Engine | Hoàn thiện recommendation API, xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình AI | AI Engineer | 17/05/2026 |
| 9 | Hoàn thành tích hợp hệ thống | Đồng bộ frontend, backend và recommendation engine | Backend + AI Engineer | 24/05/2026 |
| 10 | Hoàn thành Unit Testing | Hoàn tất kiểm thử đơn vị cho backend và recommendation API | Backend Developer | 28/05/2026 |
| 11 | Hoàn thành System Testing | Hoàn tất kiểm thử chức năng toàn hệ thống | QA Team | 05/06/2026 |
| 12 | Hoàn thành Performance & Security Testing | Hoàn tất kiểm thử hiệu năng, bảo mật và tải hệ thống | QA + AI Engineer | 10/06/2026 |
| 13 | Hoàn thành Recommendation Testing | Đánh giá độ chính xác và tốc độ recommendation | PM + QA + AI Engineer | 14/06/2026 |
| 14 | Hoàn thành triển khai thử nghiệm | Triển khai hệ thống lên VPS và vận hành thử nghiệm | Toàn đội dự án | 21/06/2026 |

Phân tích

Các milestone của dự án được xây dựng theo thứ tự phụ thuộc lẫn nhau nhằm đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống diễn ra hợp lý và hạn chế phát sinh lỗi trong quá trình tích hợp.

Trong đó, milestone “Hoàn thành Recommendation Engine” là mốc quan trọng nhất của dự án vì recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo nên giá trị khác biệt của hệ thống thương mại điện tử. Recommendation engine cần xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực nên quá trình phát triển và tối ưu mô hình AI tiêu tốn nhiều thời gian hơn các module thông thường.

Bên cạnh đó, milestone “Hoàn thành kiểm thử và QA” cũng đóng vai trò rất quan trọng do dự án tập trung mạnh vào nội dung đảm bảo chất lượng phần mềm. Giai đoạn này yêu cầu kiểm thử đồng thời website thương mại điện tử và recommendation engine nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Việc chia nhỏ milestone theo từng giai đoạn giúp nhóm dự án dễ dàng theo dõi tiến độ triển khai, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và chủ động xử lý các rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống.

## 5.2. Lập lịch dự án

Dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm” được triển khai trong khoảng 14 tuần theo mô hình phát triển tuần tự kết hợp triển khai song song giữa các nhóm frontend, backend và AI recommendation nhằm tối ưu thời gian thực hiện dự án.

Sau khi hoàn tất khảo sát yêu cầu và thiết kế hệ thống, frontend website, backend API và recommendation engine được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian phát triển hệ thống. Trong suốt quá trình triển khai, nhóm QA tham gia kiểm soát chất lượng phần mềm nhằm phát hiện sớm lỗi hệ thống và hạn chế chi phí sửa lỗi ở giai đoạn cuối.

### 5.2.1. Lịch triển khai tổng thể dự án

Bảng 5.2. Lịch triển khai tổng thể

| Giai đoạn | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Thời lượng | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát và phân tích yêu cầu | 01/03/2026 | 15/03/2026 | 2 tuần | PM + Toàn nhóm |
| Thiết kế hệ thống và CSDL | 16/03/2026 | 29/03/2026 | 2 tuần | PM + Backend + AI Engineer |
| Thiết kế UI/UX Website | 23/03/2026 | 05/04/2026 | 1 tuần | Frontend Developer |
| Phát triển Backend API | 30/03/2026 | 26/04/2026 | 4 tuần | Backend Developer |
| Phát triển Frontend Website | 30/03/2026 | 10/05/2026 | 5 tuần | Frontend Developer |
| Phát triển Recommendation Engine | 30/03/2026 | 17/05/2026 | 6 tuần | AI Engineer |
| Tích hợp hệ thống | 18/05/2026 | 24/05/2026 | 1 tuần | Backend + AI Engineer |
| Kiểm thử và QA | 18/05/2026 | 14/06/2026 | 4 tuần | QA Team |
| Triển khai vận hành thử nghiệm | 15/06/2026 | 21/06/2026 | 1 tuần | Toàn đội dự án |

### 5.2.2. Lịch triển khai giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu

Đây là giai đoạn đầu tiên của dự án nhằm xác định rõ yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Nhóm dự án tiến hành khảo sát hoạt động thương mại điện tử thực tế, nghiên cứu hành vi người dùng và phân tích các mô hình recommendation phổ biến nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp với hệ thống.

Bảng 5.3. Lịch khảo sát và phân tích yêu cầu

| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | Công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát mô hình TMĐT | 01/03/2026 | 04/03/2026 | Project Manager | Khảo sát mô hình TMĐT |
| Phân tích yêu cầu khách hàng | 05/03/2026 | 07/03/2026 | Project Manager | Phân tích yêu cầu khách hàng |
| Nghiên cứu hành vi người dùng | 05/03/2026 | 10/03/2026 | AI Engineer | Nghiên cứu hành vi người dùng |
| Xây dựng tài liệu SRS | 10/03/2026 | 13/03/2026 | Project Manager | Xây dựng tài liệu SRS |
| Review yêu cầu hệ thống | 14/03/2026 | 15/03/2026 | Toàn nhóm | Review yêu cầu hệ thống |

### 5.2.3. Lịch triển khai giai đoạn thiết kế hệ thống

Sau khi hoàn tất phân tích yêu cầu, nhóm dự án tiến hành thiết kế tổng thể hệ thống nhằm chuẩn bị cho giai đoạn lập trình và tích hợp recommendation engine.

Bảng 5.4. Lịch thiết kế hệ thống

| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Use Case | 16/03/2026 | 18/03/2026 | Project Manager |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | 17/03/2026 | 21/03/2026 | Backend Developer |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | 18/03/2026 | 23/03/2026 | Backend Developer |
| Thiết kế Recommendation Engine | 20/03/2026 | 29/03/2026 | AI Engineer |
| Thiết kế UI/UX Website | 23/03/2026 | 05/04/2026 | Frontend Developer |
| Review thiết kế hệ thống | 28/03/2026 | 29/03/2026 | Toàn nhóm |

### 5.2.4. Lịch phát triển hệ thống

Đây là giai đoạn có khối lượng công việc lớn nhất trong toàn bộ dự án do frontend, backend và AI recommendation được triển khai đồng thời.

Backend developer tập trung xây dựng API hệ thống và xử lý nghiệp vụ thương mại điện tử, trong khi AI Engineer phát triển recommendation engine và xử lý dữ liệu hành vi người dùng.

Bảng 5.5. Lịch phát triển hệ thống

| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend trang chủ | 30/03/2026 | 05/04/2026 | Frontend Developer |
| Frontend trang sản phẩm | 06/04/2026 | 12/04/2026 | Frontend Developer |
| Frontend giỏ hàng và thanh toán | 13/04/2026 | 19/04/2026 | Frontend Developer |
| Dashboard Admin | 20/04/2026 | 30/04/2026 | Frontend Developer |
| API quản lý sản phẩm | 30/03/2026 | 05/04/2026 | Backend Developer |
| API quản lý đơn hàng | 06/04/2026 | 12/04/2026 | Backend Developer |
| API thanh toán | 13/04/2026 | 19/04/2026 | Backend Developer |
| Recommendation API | 20/04/2026 | 26/04/2026 | Backend Developer |
| Xử lý dữ liệu AI | 30/03/2026 | 15/04/2026 | AI Engineer |
| Huấn luyện mô hình AI | 16/04/2026 | 05/05/2026 | AI Engineer |
| Tối ưu recommendation | 06/05/2026 | 17/05/2026 | AI Engineer |

### 5.2.5. Lịch kiểm thử và QA

Sau khi hoàn tất tích hợp hệ thống, nhóm QA tiến hành kiểm thử tổng thể nhằm đảm bảo website và recommendation engine hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Bảng 5.6. Lịch kiểm thử và QA

| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Test Case | 18/05/2026 | 21/05/2026 | Tester |
| Unit Testing | 20/05/2026 | 24/05/2026 | Backend Developer |
| Integration Testing | 24/05/2026 | 29/05/2026 | Backend + Tester |
| System Testing | 26/05/2026 | 05/06/2026 | Toàn nhóm |
| Performance Testing | 01/06/2026 | 07/06/2026 | AI Engineer |
| Security Testing | 03/06/2026 | 08/06/2026 | Backend Developer |
| Recommendation Testing | 08/06/2026 | 14/06/2026 | PM + QA + AI Engineer |

### 5.2.6. Lịch triển khai vận hành thử nghiệm

Sau khi hoàn tất kiểm thử và sửa lỗi hệ thống, website được triển khai lên môi trường thực tế để tiến hành vận hành thử nghiệm.

Bảng 5.7. Lịch triển khai vận hành thử nghiệm

| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấu hình VPS và Database | 15/06/2026 | 16/06/2026 | Backend Developer |
| Triển khai website | 16/06/2026 | 17/06/2026 | Frontend + Backend |
| Triển khai Recommendation Engine | 17/06/2026 | 18/06/2026 | AI Engineer |
| Kiểm tra vận hành hệ thống | 18/06/2026 | 20/06/2026 | Toàn nhóm |
| Báo cáo nghiệm thu thử nghiệm | 21/06/2026 | 21/06/2026 | Project Manager |

# CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, quản lý nhân sự là một trong những hoạt động quan trọng nhất vì hệ thống bao gồm nhiều thành phần kỹ thuật có tính liên kết cao như website thương mại điện tử, recommendation engine, hệ thống xử lý dữ liệu hành vi người dùng và các hoạt động kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm. Nếu việc phân chia nhân sự không hợp lý hoặc thiếu phối hợp giữa các nhóm kỹ thuật thì rất dễ xảy ra tình trạng chậm tiến độ, recommendation hoạt động không chính xác hoặc hệ thống không đáp ứng được yêu cầu hiệu năng khi triển khai thực tế.

Khác với các website bán hàng thông thường, dự án này yêu cầu đội ngũ phát triển không chỉ có kỹ năng lập trình web mà còn cần kiến thức về machine learning, xử lý dữ liệu và tối ưu hiệu năng recommendation theo thời gian thực. Vì vậy, cơ cấu nhân sự của dự án được tổ chức theo mô hình chuyên môn hóa nhằm đảm bảo từng nhóm có thể tập trung xử lý đúng phần việc của mình nhưng vẫn phối hợp hiệu quả với các nhóm còn lại.

## 6.1. Các vị trí trong đội dự án

### 6.1.1. Project Manager

Project Manager là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của dự án từ giai đoạn khảo sát yêu cầu đến khi triển khai thực tế. Đây là vị trí trung tâm kết nối giữa nhóm frontend, backend, AI recommendation và QA nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

Trong dự án website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, Project Manager không chỉ quản lý tiến độ công việc mà còn phải theo dõi hiệu quả hoạt động của recommendation engine vì đây là chức năng quan trọng nhất của hệ thống. Nếu recommendation hoạt động không chính xác hoặc phản hồi quá chậm thì trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, làm giảm hiệu quả bán hàng của website.

Project Manager chịu trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch triển khai dự án.

- Phân chia công việc cho từng nhóm kỹ thuật.

- Theo dõi tiến độ thực hiện từng module.

- Quản lý thay đổi yêu cầu hệ thống.

- Đánh giá rủi ro kỹ thuật và rủi ro tiến độ.

- Kiểm soát chất lượng phần mềm.

- Theo dõi hiệu năng recommendation engine.

Ví dụ, trong trường hợp recommendation phản hồi chậm khi số lượng người dùng tăng cao, Project Manager cần phối hợp với backend developer và AI engineer để đưa ra phương án tối ưu recommendation trước khi ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, Project Manager còn là người chịu trách nhiệm tổ chức họp nhóm định kỳ nhằm cập nhật tiến độ phát triển website, theo dõi số lượng lỗi tồn đọng và đánh giá mức độ hoàn thành của từng giai đoạn trong dự án.

### 6.1.2. Frontend Developer

Frontend Developer chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ giao diện của website thương mại điện tử và tối ưu trải nghiệm người dùng trong quá trình mua sắm trực tuyến.

Đối với dự án này, frontend developer không chỉ thiết kế giao diện bán hàng thông thường mà còn phải xây dựng giao diện recommendation sản phẩm theo hướng trực quan, dễ tiếp cận và có khả năng kích thích người dùng tiếp tục mua sắm.

Các khu vực recommendation có thể được hiển thị tại:

- Trang chi tiết sản phẩm.

- Trang chủ website.

- Giỏ hàng.

- Trang thanh toán.

- Khu vực “Sản phẩm dành cho bạn”.

Ví dụ, khi người dùng xem laptop gaming, hệ thống có thể hiển thị recommendation thêm tai nghe gaming, chuột gaming hoặc bàn phím cơ ngay phía dưới sản phẩm đang xem nhằm tăng khả năng mua thêm phụ kiện liên quan.

Frontend developer cần đảm bảo recommendation hiển thị nhanh và không làm giảm tốc độ tải trang của website. Nếu recommendation tải quá chậm hoặc hiển thị sai bố cục giao diện thì trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Ngoài recommendation engine, frontend developer còn chịu trách nhiệm xây dựng:

- Giao diện đăng ký và đăng nhập.

- Giao diện quản lý tài khoản người dùng.

- Giao diện giỏ hàng.

- Giao diện thanh toán trực tuyến.

- Giao diện quản trị admin.

- Responsive design cho thiết bị di động.

Do website thương mại điện tử có nhiều giao diện tương tác phức tạp nên frontend developer cần phối hợp liên tục với backend developer để đồng bộ dữ liệu sản phẩm và recommendation theo thời gian thực.

### 6.1.3. Backend Developer

Backend Developer là vị trí chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống và quản lý luồng dữ liệu giữa frontend, database và AI recommendation engine.

Đây là vị trí có khối lượng xử lý kỹ thuật lớn nhất trong hệ thống vì backend ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng toàn bộ website và tốc độ phản hồi recommendation.

Backend developer thực hiện xây dựng:

- API quản lý sản phẩm.

- API quản lý người dùng.

- Hệ thống xử lý giỏ hàng.

- Hệ thống quản lý đơn hàng.

- Hệ thống thanh toán trực tuyến.

- Recommendation API.

- Hệ thống xác thực và phân quyền người dùng.

- Cơ chế bảo mật dữ liệu khách hàng.

Đối với recommendation engine, backend đóng vai trò trung gian tiếp nhận dữ liệu hành vi người dùng từ frontend rồi gửi sang hệ thống AI xử lý recommendation.

Ví dụ, khi người dùng:

- Tìm kiếm sản phẩm gaming.

- Xem điện thoại gaming nhiều lần.

- Thêm laptop gaming vào giỏ hàng.

Backend sẽ ghi nhận các hành vi này vào database và đồng bộ dữ liệu cho recommendation engine nhằm recommendation sản phẩm phù hợp hơn trong các lần truy cập tiếp theo.

Ngoài xử lý nghiệp vụ, backend developer còn phải tối ưu:

- Tốc độ truy vấn database.

- Khả năng chịu tải server.

- Tốc độ phản hồi API.

- Đồng bộ recommendation theo thời gian thực.

Nếu backend xử lý không tối ưu, website có thể xảy ra tình trạng tải chậm hoặc recommendation phản hồi muộn khi lượng truy cập tăng cao.

### 6.1.4. AI Engineer

AI Engineer là vị trí quan trọng nhất đối với chức năng recommendation của hệ thống vì chịu trách nhiệm xây dựng recommendation engine và tối ưu độ chính xác của recommendation.

Khác với website thương mại điện tử thông thường chỉ recommendation sản phẩm theo danh mục cố định, hệ thống của dự án cần recommendation dựa trên hành vi thực tế của từng người dùng.

Recommendation engine phải liên tục phân tích:

- Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.

- Sản phẩm đã xem.

- Sản phẩm đã mua.

- Thời gian tương tác với sản phẩm.

- Tần suất truy cập website.

- Xu hướng mua sắm của nhóm người dùng tương tự.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem điện thoại gaming, recommendation engine có thể tự động đề xuất:

- Tai nghe gaming.

- Chuột gaming.

- Bàn phím cơ.

- Sạc nhanh.

- Ghế gaming.

AI Engineer không chỉ xây dựng recommendation model mà còn phải liên tục tối ưu recommendation để đảm bảo:

- Recommendation chính xác.

- Recommendation phản hồi nhanh.

- Recommendation không bị lặp sản phẩm.

- Recommendation phù hợp với hành vi thực tế của người dùng.

Ngoài ra, AI Engineer còn phải xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu recommendation như dữ liệu nhiễu, dữ liệu thiếu hoặc recommendation sai xu hướng mua sắm của khách hàng.

Đây là vị trí có yêu cầu chuyên môn cao nhất trong toàn bộ dự án vì recommendation engine ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mua sắm và khả năng tăng doanh thu của hệ thống.

### 6.1.5. QA và Tester

QA và Tester chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi hệ thống được triển khai thực tế.

Do đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên nhóm QA tham gia xuyên suốt toàn bộ vòng đời dự án thay vì chỉ kiểm thử ở giai đoạn cuối.

Khác với tester của website bán hàng thông thường, tester trong dự án này phải kiểm thử cả recommendation engine và hiệu năng xử lý dữ liệu AI.

Nhóm QA thực hiện:

- Kiểm thử chức năng website.

- Kiểm thử recommendation engine.

- Kiểm thử hiệu năng hệ thống.

- Kiểm thử khả năng chịu tải.

- Kiểm thử bảo mật dữ liệu người dùng.

- Kiểm thử tính ổn định recommendation.

Ví dụ, tester cần đánh giá:

- Recommendation có đúng nhu cầu người dùng hay không.

- Recommendation có bị trùng lặp sản phẩm hay không.

- Recommendation có phản hồi quá chậm hay không.

- Website có bị lag khi nhiều người dùng truy cập đồng thời hay không.

Ngoài ra, nhóm QA còn cần xây dựng test case cho từng module và theo dõi toàn bộ vòng đời xử lý lỗi nhằm đảm bảo các lỗi quan trọng được xử lý triệt để trước khi nghiệm thu hệ thống.

## 6.2. Cơ cấu tổ chức đội dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, cơ cấu tổ chức đội dự án được xây dựng theo mô hình phân cấp kết hợp phối hợp liên nhóm nhằm đảm bảo việc triển khai hệ thống diễn ra đồng bộ giữa các bộ phận frontend, backend, AI recommendation và QA. Do hệ thống có nhiều thành phần liên kết chặt chẽ với nhau nên nếu tổ chức nhân sự không hợp lý sẽ dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo công việc, sai lệch dữ liệu recommendation hoặc chậm tiến độ triển khai hệ thống.

Đứng đầu đội dự án là Project Manager, người chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động phát triển hệ thống. Project Manager trực tiếp quản lý tiến độ công việc, phân phối nhiệm vụ cho từng nhóm kỹ thuật và theo dõi mức độ hoàn thành của từng module trong dự án.

Bên dưới Project Manager là các nhóm chuyên môn chính gồm:

- Nhóm Frontend Development.

- Nhóm Backend Development.

- Nhóm AI Recommendation.

- Nhóm QA và Testing.

Nhóm Frontend Development chịu trách nhiệm xây dựng giao diện website thương mại điện tử và tối ưu trải nghiệm người dùng trong quá trình mua sắm trực tuyến. Đây là nhóm thường xuyên làm việc trực tiếp với backend để đồng bộ dữ liệu sản phẩm, dữ liệu đơn hàng và recommendation hiển thị trên website.

Nhóm Backend Development là bộ phận xử lý toàn bộ nghiệp vụ hệ thống và quản lý luồng dữ liệu giữa frontend, database và AI recommendation engine. Backend đóng vai trò trung tâm trong việc đồng bộ dữ liệu hành vi người dùng để phục vụ recommendation theo thời gian thực.

Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm điện thoại gaming hoặc xem nhiều sản phẩm thuộc danh mục gaming, backend sẽ ghi nhận dữ liệu hành vi và gửi sang recommendation engine để AI xử lý recommendation phù hợp.

Nhóm AI Recommendation chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu hành vi người dùng và xây dựng recommendation engine cho hệ thống. Đây là nhóm có liên kết chặt chẽ với backend vì recommendation engine cần liên tục nhận dữ liệu hành vi mới từ website nhằm tối ưu độ chính xác recommendation.

Khác với hệ thống recommendation đơn giản chỉ hiển thị sản phẩm liên quan theo danh mục, recommendation engine trong dự án cần phân tích:

- Lịch sử tìm kiếm.

- Sản phẩm đã xem.

- Thời gian tương tác.

- Hành vi mua sắm.

- Xu hướng của nhóm người dùng tương tự.

Do đó, nhóm AI cần phối hợp thường xuyên với backend để đảm bảo dữ liệu recommendation được cập nhật liên tục và chính xác.

Ngoài các nhóm phát triển chính, nhóm QA và Testing đóng vai trò kiểm soát chất lượng phần mềm trong suốt vòng đời dự án. QA không chỉ kiểm thử chức năng website mà còn đánh giá hiệu năng recommendation engine, khả năng chịu tải hệ thống và mức độ an toàn dữ liệu khách hàng.

Điểm đặc biệt trong cơ cấu tổ chức của dự án là nhóm QA tham gia xuyên suốt quá trình phát triển thay vì chỉ kiểm thử ở cuối dự án. Điều này giúp phát hiện lỗi sớm hơn và giảm đáng kể chi phí sửa lỗi trong các giai đoạn sau.

Cơ cấu tổ chức của đội dự án được xây dựng theo hướng phối hợp liên tục giữa các nhóm kỹ thuật nhằm đảm bảo:

- Recommendation phản hồi chính xác.

- Website hoạt động ổn định.

- Dữ liệu người dùng được bảo mật.

- Hệ thống chịu tải tốt khi lượng truy cập tăng cao.

- Tiến độ dự án được kiểm soát hiệu quả.

## 6.3. Danh sách thành viên đội dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, danh sách thành viên được xây dựng dựa trên quy mô và mức độ phức tạp của hệ thống. Mỗi thành viên đảm nhận một vai trò riêng nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống được triển khai đầy đủ cả về chức năng website, recommendation engine và hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm.

Đội dự án bao gồm các vị trí chính như sau:

- 01 Project Manager.

- 01 Frontend Developer.

- 01 Backend Developer.

- 01 AI Engineer.

- 01 QA/Tester.

Project Manager là người quản lý tổng thể dự án và chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai hệ thống. Đây là vị trí trực tiếp kiểm soát hoạt động của toàn bộ các nhóm kỹ thuật và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm.

Frontend Developer phụ trách xây dựng giao diện website thương mại điện tử, tối ưu trải nghiệm người dùng và hiển thị recommendation trực quan trên website. Ngoài việc phát triển giao diện sản phẩm và giỏ hàng, frontend còn phải xử lý hiển thị recommendation theo thời gian thực nhằm tăng khả năng khách hàng tiếp tục mua sắm.

Backend Developer là người xây dựng hệ thống xử lý nghiệp vụ cho website bao gồm quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng và recommendation API. Backend cũng là bộ phận xử lý dữ liệu hành vi người dùng trước khi gửi sang recommendation engine.

AI Engineer chịu trách nhiệm xây dựng recommendation engine và tối ưu độ chính xác recommendation. Đây là vị trí quan trọng nhất của hệ thống AI vì recommendation engine ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mua sắm và khả năng tăng doanh thu của website.

QA/Tester là người kiểm thử toàn bộ hệ thống trước khi triển khai thực tế. Khác với website bán hàng thông thường, tester trong dự án này còn phải đánh giá recommendation engine về độ chính xác, tốc độ phản hồi và khả năng hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Trong trường hợp hệ thống mở rộng quy mô hoặc recommendation engine xử lý lượng dữ liệu lớn hơn, dự án có thể bổ sung thêm:

- Backend Developer hỗ trợ xử lý API và database.

- AI Engineer hỗ trợ recommendation model.

- QA Tester hỗ trợ kiểm thử tải và kiểm thử bảo mật.

Việc phân chia nhân sự theo từng chuyên môn giúp nhóm dự án dễ dàng kiểm soát tiến độ và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình phát triển hệ thống.

## 6.4. Project team

Project team của dự án được tổ chức theo mô hình phối hợp liên nhóm nhằm đảm bảo website thương mại điện tử và recommendation engine được phát triển đồng bộ trong suốt vòng đời dự án.

Trong quá trình triển khai hệ thống, frontend developer và backend developer làm việc song song nhằm đảm bảo dữ liệu sản phẩm, dữ liệu người dùng và recommendation được hiển thị chính xác trên giao diện website.

Ví dụ, khi recommendation engine đề xuất sản phẩm gaming cho người dùng, frontend cần hiển thị recommendation theo bố cục phù hợp còn backend cần đảm bảo recommendation được phản hồi đủ nhanh để không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

AI Engineer phối hợp trực tiếp với backend developer để xử lý dữ liệu hành vi người dùng và recommendation sản phẩm theo thời gian thực. Recommendation engine cần liên tục cập nhật dữ liệu mới nhằm tăng độ chính xác recommendation và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Trong nhiều trường hợp, AI Engineer và backend developer phải làm việc cùng nhau để tối ưu:

- Tốc độ truy xuất dữ liệu recommendation.

- Tốc độ phản hồi API.

- Khả năng xử lý recommendation đồng thời.

- Đồng bộ dữ liệu hành vi người dùng.

Nhóm QA tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển thay vì chỉ kiểm thử ở cuối dự án. Điều này giúp tester phát hiện lỗi recommendation sớm hơn và hỗ trợ backend hoặc AI Engineer xử lý lỗi ngay trong quá trình phát triển hệ thống.

Ví dụ, nếu recommendation engine hiển thị sản phẩm không liên quan hoặc recommendation phản hồi quá chậm, QA sẽ ghi nhận lỗi và phối hợp trực tiếp với AI Engineer để tối ưu recommendation model.

Ngoài ra, Project Manager thường xuyên tổ chức các buổi họp tiến độ nhằm:

- Theo dõi tình trạng phát triển từng module.

- Đánh giá số lượng lỗi tồn đọng.

- Kiểm soát chất lượng phần mềm.

- Theo dõi hiệu năng recommendation engine.

- Điều chỉnh tiến độ khi phát sinh rủi ro.

Mô hình Project team của dự án được xây dựng theo hướng phối hợp liên tục giữa các nhóm kỹ thuật nhằm đảm bảo recommendation engine hoạt động chính xác, website ổn định và toàn bộ hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng phần mềm trước khi triển khai thực tế.

## 6.5. Ma trận gán trách nhiệm (RACI)

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên giúp nhóm dự án kiểm soát tiến độ triển khai, hạn chế chồng chéo công việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Để quản lý trách nhiệm trong quá trình phát triển hệ thống, nhóm dự án áp dụng mô hình RACI. Đây là mô hình phổ biến trong quản lý dự án phần mềm nhằm xác định vai trò của từng thành viên đối với mỗi công việc cụ thể.

Ý nghĩa của mô hình RACI gồm:

- Responsible (R): Người trực tiếp thực hiện công việc.

- Accountable (A): Người chịu trách nhiệm chính và phê duyệt kết quả cuối cùng.

- Consulted (C): Người tham gia tư vấn chuyên môn hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

- Informed (I): Người được cập nhật thông tin về tiến độ công việc.

Trong dự án này:

- Trần Trường Giang giữ vai trò Project Manager kiêm QA Lead.

- Nguyễn Đình Chiến phụ trách AI Recommendation Engine.

- Nguyễn Thị Mai Hoa phụ trách Frontend Website.

- Nguyễn Đức Thành phụ trách Backend API và cơ sở dữ liệu.

- Kiểu Thị Kim Sinh phụ trách kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Bảng 6.5. Ma trận gán trách nhiệm RACI của dự án

| Công việc | Trần Trường Giang (PM) | Nguyễn Đình Chiến (AI) | Nguyễn Thị Mai Hoa (Frontend) | Nguyễn Đức Thành (Backend) | Kiểu Thị Kim Sinh (Tester) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát yêu cầu hệ thống | A | C | I | C | I |
| Phân tích yêu cầu khách hàng | A | C | I | C | I |
| Xây dựng tài liệu SRS | A | C | I | C | C |
| Thiết kế Use Case | A | I | C | R | I |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | A | C | I | R | I |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | C | C | I | A/R | I |
| Thiết kế giao diện UI/UX | C | I | A/R | I | C |
| Thiết kế Recommendation Engine | C | A/R | I | C | I |
| Xây dựng Frontend Website | I | I | A/R | C | C |
| Xây dựng Backend API | I | C | C | A/R | I |
| Xây dựng Recommendation API | I | A | I | R | I |
| Thu thập dữ liệu AI | I | A/R | I | C | I |
| Huấn luyện mô hình AI | I | A/R | I | C | I |
| Tối ưu Recommendation Engine | C | A/R | I | C | C |
| Tích hợp hệ thống | A | C | C | R | I |
| Thiết kế Test Case | A | I | I | C | R |
| Unit Testing | C | I | I | A/R | C |
| Integration Testing | A | C | I | R | R |
| System Testing | A | C | C | C | R |
| Performance Testing | C | A/R | I | C | C |
| Security Testing | A | I | I | R | C |
| Recommendation Testing | A | R | I | C | R |
| Triển khai hệ thống | A | C | C | R | C |
| Theo dõi vận hành thử nghiệm | A | C | I | C | R |

Phân tích

Qua ma trận RACI có thể thấy Trần Trường Giang giữ vai trò Accountable ở hầu hết các công việc quan trọng do đảm nhiệm vị trí Project Manager kiêm QA Lead. Điều này phù hợp với trách nhiệm quản lý tiến độ, kiểm soát chất lượng và điều phối toàn bộ hoạt động của dự án.

Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm chính trong các công việc liên quan đến backend, cơ sở dữ liệu và tích hợp hệ thống vì backend là thành phần trung tâm xử lý toàn bộ nghiệp vụ của website thương mại điện tử.

Nguyễn Đình Chiến là người phụ trách chính đối với recommendation engine, xử lý dữ liệu AI và huấn luyện mô hình machine learning. Đây là nhóm công việc có độ phức tạp kỹ thuật cao nhất trong dự án.

Nguyễn Thị Mai Hoa phụ trách toàn bộ giao diện frontend và tối ưu trải nghiệm người dùng trên website thương mại điện tử.

Kiểu Thị Kim Sinh đảm nhiệm vai trò Tester và QA, chịu trách nhiệm kiểm thử hệ thống, xây dựng test case và đánh giá chất lượng recommendation trước khi triển khai thực tế.

Việc xây dựng ma trận RACI giúp nhóm dự án phân chia trách nhiệm rõ ràng, hạn chế chồng chéo công việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong suốt quá trình phát triển hệ thống.

## 6.6. Ma trận kỹ năng nhân sự

Trong dự án phát triển phần mềm, việc đánh giá kỹ năng của từng thành viên giúp nhóm dự án phân bổ công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, đồng thời hỗ trợ quản lý rủi ro nhân sự trong quá trình triển khai hệ thống.

Đối với dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, các kỹ năng được đánh giá tập trung vào:

- Quản lý dự án.

- Phát triển frontend.

- Phát triển backend.

- Machine Learning và AI.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Kiểm thử phần mềm.

- Làm việc nhóm và quản lý tiến độ.

Mức độ kỹ năng được đánh giá theo thang 5 mức:

- ⭐: Cơ bản

- ⭐⭐: Trung bình

- ⭐⭐⭐: Khá

- ⭐⭐⭐⭐: Tốt

- ⭐⭐⭐⭐⭐: Chuyên sâu

Bảng 6.6. Ma trận kỹ năng của các thành viên dự án

| Kỹ năng | Trần Trường Giang | Nguyễn Đình Chiến | Nguyễn Thị Mai Hoa | Nguyễn Đức Thành | Kiểu Thị Kim Sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Phân tích yêu cầu hệ thống | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Machine Learning / AI | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Recommendation System | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Frontend Development | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| UI/UX Design | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
| Backend Development | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
| API Development | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Database Design | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Kiểm thử phần mềm | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Performance Testing | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Security Testing | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Làm việc nhóm | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Quản lý tiến độ công việc | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

Phân tích

Ma trận kỹ năng cho thấy mỗi thành viên trong nhóm dự án có thế mạnh chuyên môn khác nhau và phù hợp với vai trò được phân công trong quá trình phát triển hệ thống.

Trần Trường Giang có thế mạnh lớn nhất ở kỹ năng quản lý dự án, phân tích yêu cầu và kiểm thử phần mềm do đảm nhiệm vai trò Project Manager kiêm QA Lead.

Nguyễn Đình Chiến là thành viên có kỹ năng cao nhất về Machine Learning, Recommendation System và xử lý dữ liệu AI. Đây là vị trí kỹ thuật có độ phức tạp chuyên môn cao nhất trong dự án.

Nguyễn Thị Mai Hoa có thế mạnh nổi bật về frontend development và thiết kế UI/UX, phù hợp với nhiệm vụ phát triển giao diện website thương mại điện tử.

Nguyễn Đức Thành có kỹ năng chuyên sâu về backend development, API và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đây là thành viên chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ hệ thống và tích hợp recommendation engine với website.

Kiểu Thị Kim Sinh có năng lực tốt về kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng hệ thống, hỗ trợ phát hiện lỗi và đánh giá độ ổn định của recommendation engine trước khi triển khai thực tế.

Việc xây dựng ma trận kỹ năng giúp nhóm dự án phân công công việc hợp lý, tận dụng tối đa năng lực chuyên môn của từng thành viên và nâng cao hiệu quả triển khai hệ thống.

# CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, quản lý giao tiếp và truyền thông đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo các nhóm kỹ thuật có thể phối hợp hiệu quả trong suốt quá trình triển khai hệ thống. Do dự án bao gồm nhiều thành phần có mức độ phụ thuộc cao như frontend, backend, database, recommendation engine và hệ thống kiểm thử SQA nên nếu quá trình trao đổi thông tin không được tổ chức chặt chẽ sẽ rất dễ dẫn đến sai lệch yêu cầu, lỗi đồng bộ dữ liệu hoặc chậm tiến độ triển khai.

Khác với website thương mại điện tử thông thường, hệ thống của đề tài còn tích hợp AI recommendation hoạt động dựa trên dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực. Điều này khiến lượng thông tin cần trao đổi giữa các nhóm kỹ thuật tăng lên đáng kể, đặc biệt là giữa backend developer, AI engineer và QA tester. Vì vậy, dự án cần xây dựng kế hoạch giao tiếp rõ ràng nhằm đảm bảo mọi thay đổi liên quan đến recommendation engine, API hệ thống hoặc dữ liệu người dùng đều được cập nhật đầy đủ và chính xác.

## 7.1. Các bên tham gia

Trong dự án, các bên tham gia bao gồm nhiều nhóm khác nhau nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống được triển khai đầy đủ cả về chức năng thương mại điện tử, AI recommendation và hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm.

Đứng đầu là Project Manager, người chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động giao tiếp trong dự án. Đây là vị trí trung tâm tiếp nhận và phân phối thông tin giữa các nhóm kỹ thuật nhằm đảm bảo mọi công việc đều được triển khai đúng tiến độ và đúng yêu cầu hệ thống.

Frontend Developer là nhóm chịu trách nhiệm xây dựng giao diện website thương mại điện tử và hiển thị recommendation trực quan trên hệ thống. Trong quá trình phát triển, frontend cần thường xuyên trao đổi với backend để đồng bộ dữ liệu sản phẩm, trạng thái đơn hàng và recommendation API.

Backend Developer là bộ phận xử lý toàn bộ nghiệp vụ hệ thống và quản lý luồng dữ liệu giữa frontend, database và recommendation engine. Đây là nhóm có khối lượng trao đổi dữ liệu lớn nhất vì phải làm việc liên tục với AI engineer nhằm cập nhật dữ liệu hành vi người dùng phục vụ recommendation theo thời gian thực.

AI Engineer chịu trách nhiệm xây dựng recommendation engine và tối ưu độ chính xác recommendation. Để recommendation hoạt động hiệu quả, AI engineer cần liên tục tiếp nhận dữ liệu hành vi người dùng từ backend và đồng thời phối hợp với QA để đánh giá chất lượng recommendation.

QA/Tester là nhóm tham gia kiểm thử hệ thống và kiểm soát chất lượng phần mềm trong toàn bộ vòng đời dự án. Đây là bộ phận có vai trò kết nối giữa các nhóm kỹ thuật vì tester thường xuyên trao đổi với frontend, backend và AI engineer khi phát hiện lỗi hoặc recommendation hoạt động chưa chính xác.

Ngoài nhóm phát triển, giảng viên hướng dẫn hoặc khách hàng cũng là đối tượng tham gia quan trọng vì đây là bên đưa ra yêu cầu hệ thống, đánh giá kết quả triển khai và theo dõi chất lượng dự án.

## 7.2. Thông tin liên lạc giữa các bên

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động giao tiếp và trao đổi thông tin giữa các thành viên đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai, xử lý lỗi hệ thống kịp thời và phối hợp hiệu quả giữa các nhóm frontend, backend, AI recommendation và QA.

Do dự án được triển khai theo mô hình nhóm với nhiều công việc thực hiện song song nên nhóm dự án sử dụng nhiều kênh liên lạc khác nhau nhằm phục vụ từng mục đích cụ thể như trao đổi công việc, họp trực tuyến, quản lý source code và theo dõi lỗi hệ thống.

Các kênh liên lạc chính được sử dụng trong dự án gồm:

- Zalo nhóm:

Được sử dụng làm kênh trao đổi chính giữa các thành viên trong nhóm dự án. Các nội dung trao đổi bao gồm cập nhật tiến độ công việc, xử lý lỗi phát sinh, phân chia nhiệm vụ và thông báo lịch họp.

- Google Meet:

Được sử dụng cho các buổi họp định kỳ, review sprint, họp xử lý sự cố và báo cáo tiến độ với giảng viên hướng dẫn.

- Email:
Được sử dụng để gửi báo cáo tiến độ, tài liệu dự án, tài liệu SRS, tài liệu thiết kế hệ thống và các báo cáo kiểm thử.

- GitHub:
Được sử dụng để quản lý source code, version control và theo dõi lịch sử thay đổi mã nguồn trong quá trình phát triển hệ thống.

- GitHub Issues:

Được sử dụng để quản lý lỗi hệ thống, theo dõi bug, đề xuất cải tiến chức năng và phân công xử lý lỗi cho từng thành viên.

- Trello:
Được sử dụng để quản lý tiến độ công việc theo từng giai đoạn triển khai dự án và theo dõi trạng thái hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên.

Bảng 7.2. Thông tin liên lạc và công cụ giao tiếp của dự án

| Công cụ/Kênh | Mục đích sử dụng | Thành viên sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Zalo nhóm | Trao đổi công việc hằng ngày, xử lý lỗi nhanh | Toàn nhóm |
| Google Meet | Họp sprint, họp review và báo cáo tiến độ | Toàn nhóm + Giảng viên |
| Email | Gửi báo cáo, tài liệu và kế hoạch dự án | PM + Giảng viên |
| GitHub | Quản lý source code và version control | Frontend, Backend, AI Engineer |
| GitHub Issues | Theo dõi bug và phân công xử lý lỗi | Toàn nhóm |
| Trello | Quản lý tiến độ công việc | Toàn nhóm |
| Google Drive | Lưu trữ tài liệu dự án và dữ liệu kiểm thử | Toàn nhóm |

Phân tích

Trong các kênh giao tiếp của dự án, Zalo nhóm là công cụ được sử dụng thường xuyên nhất do có tốc độ trao đổi nhanh và thuận tiện trong quá trình xử lý lỗi phát sinh.

GitHub và GitHub Issues đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển phần mềm vì hỗ trợ quản lý mã nguồn tập trung, kiểm soát phiên bản và theo dõi lịch sử chỉnh sửa của từng thành viên.

Google Meet được sử dụng cho các buổi họp định kỳ nhằm đảm bảo toàn bộ thành viên nắm rõ tiến độ triển khai và xử lý kịp thời các vấn đề ảnh hưởng đến recommendation engine hoặc backend hệ thống.

Việc sử dụng kết hợp nhiều công cụ giao tiếp giúp nhóm dự án tăng hiệu quả phối hợp công việc, hạn chế thất lạc thông tin và nâng cao khả năng quản lý tiến độ triển khai hệ thống.

## 7.3. Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan

Trong quá trình triển khai dự án, mỗi nhóm tham gia sẽ có nhu cầu tiếp nhận và xử lý thông tin khác nhau tùy thuộc vào phạm vi công việc được phân công. Việc xác định rõ nhu cầu thông tin của từng đối tượng giúp nhóm dự án xây dựng quy trình truyền thông phù hợp và đảm bảo mọi bộ phận đều nhận được thông tin cần thiết để triển khai công việc hiệu quả.

Đối với Project Manager, nhu cầu thông tin tập trung chủ yếu vào tiến độ triển khai hệ thống, số lượng lỗi tồn đọng, hiệu năng recommendation engine và nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đây là người chịu trách nhiệm quản lý tổng thể nên cần theo dõi liên tục mức độ hoàn thành của từng module nhằm phát hiện sớm các vấn đề có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Ngoài việc theo dõi tiến độ phát triển website, Project Manager còn đặc biệt quan tâm đến tốc độ phản hồi recommendation và khả năng chịu tải của hệ thống. Ví dụ, nếu recommendation engine phản hồi chậm khi số lượng người dùng tăng cao trong các chương trình khuyến mãi lớn thì Project Manager cần được cập nhật ngay để phối hợp với backend developer và AI engineer tối ưu hệ thống.

Đối với Frontend Developer, nhu cầu thông tin chủ yếu liên quan đến dữ liệu API, cấu trúc recommendation và trạng thái xử lý dữ liệu từ backend. Frontend cần nắm rõ cách recommendation engine trả dữ liệu để xây dựng giao diện hiển thị phù hợp và đảm bảo recommendation không làm ảnh hưởng đến tốc độ tải trang của website.

Ví dụ, nếu recommendation engine thay đổi cấu trúc dữ liệu hoặc bổ sung thêm thông tin sản phẩm gợi ý thì frontend cần được cập nhật ngay để điều chỉnh giao diện hiển thị recommendation tương ứng.

Backend Developer là nhóm có nhu cầu tiếp nhận thông tin lớn nhất vì phải xử lý đồng thời dữ liệu website và recommendation engine. Backend cần thường xuyên nhận thông tin liên quan đến logic recommendation, cấu trúc dữ liệu AI, hiệu năng database và trạng thái hoạt động của recommendation API nhằm đảm bảo hệ thống có thể xử lý recommendation theo thời gian thực.

Đối với AI Engineer, thông tin quan trọng nhất là dữ liệu hành vi người dùng và kết quả kiểm thử recommendation từ QA. AI engineer cần liên tục theo dõi mức độ chính xác recommendation, tốc độ phản hồi và tỷ lệ recommendation phù hợp với hành vi mua sắm thực tế của người dùng.

Ví dụ, nếu recommendation thường xuyên hiển thị sản phẩm không liên quan hoặc recommendation bị lặp lại nhiều lần thì AI engineer cần nhận dữ liệu đánh giá từ QA để tối ưu recommendation model và cải thiện độ chính xác hệ thống.

QA/Tester cần tiếp nhận thông tin liên quan đến các chức năng mới, thay đổi recommendation engine, lỗi đã xử lý và kế hoạch triển khai hệ thống nhằm xây dựng test case phù hợp cho từng giai đoạn kiểm thử.

Khác với tester của website bán hàng thông thường, QA trong dự án này còn phải kiểm thử recommendation engine nên nhu cầu thông tin của tester không chỉ tập trung vào chức năng website mà còn liên quan đến dữ liệu recommendation, hiệu năng xử lý AI và khả năng chịu tải của hệ thống.

Đối với giảng viên hướng dẫn hoặc khách hàng, nhu cầu thông tin chủ yếu liên quan đến tiến độ dự án, hiệu quả recommendation, chất lượng phần mềm và mức độ ổn định của hệ thống trước khi triển khai thực tế.

## 7.4. Ma trận truyền thông

Ma trận truyền thông được xây dựng nhằm xác định rõ loại thông tin cần trao đổi, người gửi, người nhận, kênh truyền thông và tần suất thực hiện trong suốt quá trình triển khai dự án.

Việc xây dựng ma trận truyền thông giúp nhóm dự án đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ, đúng thời điểm và hạn chế tình trạng thiếu đồng bộ giữa các nhóm phát triển frontend, backend, AI recommendation và QA.

Bảng 7.4. Ma trận truyền thông của dự án

| Nội dung thông tin | Người gửi | Người nhận | Kênh truyền thông | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ tuần | Trần Trường Giang (PM) | Khách hàng | Email | Thứ Sáu hàng tuần |
| Cập nhật tiến độ frontend | Nguyễn Thị Mai Hoa | PM + Toàn nhóm | Zalo nhóm | Hằng ngày |
| Cập nhật tiến độ backend | Nguyễn Đức Thành | PM + Toàn nhóm | Zalo nhóm | Hằng ngày |
| Cập nhật AI recommendation | Nguyễn Đình Chiến | PM + Backend Developer | Zalo nhóm | Khi phát sinh |
| Báo cáo lỗi hệ thống | Kiểu Thị Kim Sinh | Frontend + Backend + AI Engineer | GitHub Issues | Khi phát hiện lỗi |
| Review source code | Backend Developer | PM + Thành viên liên quan | GitHub | Sau mỗi module |
| Họp review sprint | Project Manager | Toàn nhóm | Google Meet | 2 tuần/lần |
| Báo cáo kết quả kiểm thử | QA Team | PM + Toàn nhóm | Email + Google Drive | Sau mỗi đợt testing |
| Thông báo thay đổi yêu cầu | PM | Toàn nhóm | Zalo nhóm + Trello | Khi phát sinh |
| Báo cáo tình trạng recommendation engine | AI Engineer | PM + Backend Developer | Google Meet | Hằng tuần |
| Cập nhật tiến độ tích hợp hệ thống | Backend Developer | PM + QA Team | Zalo nhóm | Theo milestone |
| Báo cáo triển khai vận hành thử nghiệm | PM | Khách hàng | Email | Cuối dự án |

Phân tích

Ma trận truyền thông cho thấy Project Manager là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp và truyền đạt thông tin giữa nhóm dự án với giảng viên hướng dẫn.

Trong khi đó, frontend developer, backend developer và AI engineer thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai module nhằm đảm bảo việc tích hợp hệ thống diễn ra đồng bộ.

GitHub Issues đóng vai trò quan trọng trong hoạt động QA vì hỗ trợ theo dõi lỗi hệ thống, phân công xử lý bug và kiểm soát tiến độ sửa lỗi recommendation engine.

Việc quy định rõ kênh giao tiếp và tần suất trao đổi thông tin giúp nhóm dự án hạn chế tình trạng chậm phản hồi và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên.

## 7.5. Lịch họp các bên

Trong suốt quá trình triển khai dự án, nhóm thực hiện tổ chức nhiều buổi họp định kỳ nhằm theo dõi tiến độ triển khai, đánh giá kết quả thực hiện công việc và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến website thương mại điện tử và recommendation engine.

Các buổi họp được tổ chức theo từng mục tiêu cụ thể như họp phân tích yêu cầu, họp thiết kế hệ thống, review sprint, kiểm thử QA và nghiệm thu triển khai thử nghiệm.

Bảng 7.5. Lịch họp dự án

| STT | Thời gian | Hình thức | Thành phần tham gia | Nội dung họp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/03/2026 – 19h30 | Google Meet | Toàn nhóm | Khởi động dự án và phân chia công việc |
| 2 | 08/03/2026 – 20h00 | Google Meet | PM + Toàn nhóm | Review khảo sát và phân tích yêu cầu |
| 3 | 15/03/2026 – 20h00 | Google Meet | PM + Backend + AI Engineer | Review tài liệu SRS và kiến trúc hệ thống |
| 4 | 22/03/2026 – 19h30 | Google Meet | Toàn nhóm | Review thiết kế database và recommendation engine |
| 5 | 05/04/2026 – 20h00 | Google Meet | PM + Frontend Developer | Review giao diện UI/UX website |
| 6 | 12/04/2026 – 20h00 | Google Meet | PM + Backend Developer | Review tiến độ backend API |
| 7 | 19/04/2026 – 20h00 | Google Meet | PM + AI Engineer | Review recommendation engine |
| 8 | 03/05/2026 – 20h00 | Google Meet | Toàn nhóm | Sprint review giai đoạn phát triển hệ thống |
| 9 | 17/05/2026 – 19h30 | Google Meet | PM + Backend + AI Engineer | Họp tích hợp recommendation engine |
| 10 | 24/05/2026 – 20h00 | Google Meet | QA Team + Toàn nhóm | Review lỗi hệ thống trước kiểm thử |
| 11 | 31/05/2026 – 20h00 | Google Meet | QA Team + PM | Báo cáo kết quả System Testing |
| 12 | 07/06/2026 – 20h00 | Google Meet | PM + AI Engineer + Tester | Đánh giá recommendation testing |
| 13 | 14/06/2026 – 20h00 | Google Meet | Toàn nhóm | Tổng hợp lỗi và review triển khai thử nghiệm |
| 14 | 21/06/2026 – 19h30 | Google Meet | Toàn nhóm + Khách hàng | Báo cáo nghiệm thu và tổng kết dự án |

Phân tích

Các buổi họp trong dự án được tổ chức định kỳ theo từng milestone nhằm đảm bảo mọi thành viên đều nắm rõ tiến độ triển khai và xử lý kịp thời các vấn đề ảnh hưởng đến hệ thống.

Giai đoạn phát triển AI recommendation và kiểm thử QA có số lượng cuộc họp nhiều hơn do đây là các giai đoạn có độ phức tạp cao và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng recommendation engine.

Việc duy trì lịch họp thường xuyên giúp nhóm dự án tăng khả năng phối hợp công việc, kiểm soát tiến độ hiệu quả và hạn chế rủi ro chậm triển khai hệ thống.

# CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ RỦI RO

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, quản lý rủi ro là hoạt động đặc biệt quan trọng vì hệ thống không chỉ bao gồm các chức năng thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI để phân tích dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực. Điều này làm cho mức độ phức tạp của hệ thống tăng lên đáng kể, kéo theo nhiều nguy cơ liên quan đến hiệu năng xử lý, tính chính xác của recommendation, khả năng chịu tải và bảo mật dữ liệu người dùng.

Khác với các website bán hàng truyền thống chỉ tập trung xử lý sản phẩm và đơn hàng, hệ thống của đề tài phải liên tục thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu hành vi như lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, thời gian tương tác, lịch sử mua hàng và xu hướng mua sắm của nhóm người dùng tương tự. Vì vậy, nếu recommendation engine hoạt động không ổn định hoặc dữ liệu AI bị xử lý sai thì toàn bộ trải nghiệm mua sắm của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Ngoài ra, recommendation engine còn làm tăng đáng kể số lượng request xử lý tại backend và database. Điều này khiến hệ thống dễ phát sinh các rủi ro liên quan đến quá tải server, phản hồi recommendation chậm hoặc nghẽn API trong các thời điểm lượng truy cập tăng cao như flash sale hoặc chương trình khuyến mãi lớn.

Do đó, kế hoạch quản lý rủi ro của dự án không chỉ tập trung vào các rủi ro kỹ thuật thông thường mà còn chú trọng đến độ chính xác của AI recommendation, hiệu năng hệ thống, bảo mật dữ liệu hành vi người dùng và khả năng duy trì hoạt động ổn định của website trong điều kiện tải cao.

## 8.1. Xác định rủi ro

### 8.1.1. Rủi ro recommendation engine hoạt động không chính xác

Đây là rủi ro quan trọng nhất của toàn bộ dự án vì recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo nên giá trị khác biệt của hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI.

Recommendation engine của hệ thống hoạt động dựa trên việc phân tích dữ liệu hành vi người dùng nhằm đưa ra các sản phẩm phù hợp với sở thích và nhu cầu mua sắm thực tế. Tuy nhiên, nếu dữ liệu hành vi được thu thập không đầy đủ hoặc thuật toán recommendation xử lý chưa tối ưu thì hệ thống rất dễ recommendation sai sản phẩm.

Ví dụ, người dùng thường xuyên tìm kiếm laptop gaming, chuột gaming và tai nghe gaming nhưng recommendation engine lại hiển thị các sản phẩm không liên quan như đồ gia dụng hoặc thời trang. Điều này khiến trải nghiệm cá nhân hóa bị giảm mạnh và người dùng mất niềm tin vào recommendation của hệ thống.

Ngoài ra, recommendation engine còn có thể gặp các vấn đề như recommendation lặp lại nhiều lần cùng một sản phẩm, recommendation các sản phẩm người dùng đã mua hoặc recommendation không thay đổi theo hành vi mới của khách hàng. Trong trường hợp recommendation phản hồi quá chậm, người dùng có thể rời khỏi website trước khi recommendation hiển thị hoàn tất.

Những rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến:

- Trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

- Tỷ lệ giữ chân người dùng.

- Khả năng tăng doanh thu từ recommendation.

- Hiệu quả cá nhân hóa hệ thống.

### 8.1.2. Rủi ro quá tải hệ thống khi nhiều người dùng truy cập đồng thời

Khác với website thương mại điện tử thông thường, hệ thống của đề tài phải xử lý đồng thời dữ liệu website và recommendation AI theo thời gian thực cho từng người dùng. Điều này làm tăng đáng kể áp lực lên backend server, recommendation API và database.

Trong các thời điểm cao điểm như flash sale hoặc chương trình giảm giá lớn, recommendation engine phải xử lý lượng request rất lớn trong thời gian ngắn. Mỗi người dùng truy cập website đều phát sinh thêm request recommendation riêng dựa trên dữ liệu hành vi cá nhân hóa.

Ví dụ, khi hàng nghìn người dùng đồng thời truy cập để săn khuyến mãi, hệ thống phải xử lý:

- Request hiển thị sản phẩm.

- Request recommendation.

- Dữ liệu giỏ hàng.

- Truy vấn lịch sử hành vi.

- Recommendation realtime.

Nếu backend hoặc database không được tối ưu tốt, hệ thống có thể xảy ra tình trạng website tải chậm, recommendation phản hồi chậm hoặc API bị timeout.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, recommendation engine có thể ngừng phản hồi hoàn toàn khiến website mất chức năng recommendation sản phẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của hệ thống.

### 8.1.3. Rủi ro dữ liệu recommendation không đồng bộ

Recommendation engine phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu hành vi người dùng được backend ghi nhận và truyền sang AI engine để xử lý. Vì vậy, nếu dữ liệu không được đồng bộ chính xác giữa frontend, backend và recommendation engine thì AI sẽ đưa ra recommendation thiếu chính xác.

Ví dụ, người dùng xem nhiều lần một sản phẩm gaming nhưng backend lại không ghi nhận đầy đủ lịch sử truy cập hoặc recommendation API truyền thiếu dữ liệu sang AI engine. Khi đó, recommendation model sẽ không hiểu đúng sở thích của người dùng và recommendation sản phẩm không phù hợp.

Ngoài ra, nếu frontend và backend không thống nhất cấu trúc dữ liệu recommendation thì giao diện website có thể:

- Hiển thị sai sản phẩm recommendation.

- Hiển thị sai giá sản phẩm.

- Không tải được recommendation.

- Hiển thị recommendation bị lỗi bố cục.

Đây là rủi ro có khả năng xảy ra cao do recommendation engine yêu cầu sự phối hợp liên tục giữa nhiều nhóm kỹ thuật khác nhau.

### 8.1.4. Rủi ro bảo mật dữ liệu người dùng

Website thương mại điện tử lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng của khách hàng như tài khoản đăng nhập, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, lịch sử mua sắm và dữ liệu hành vi truy cập website.

Đặc biệt, recommendation engine còn lưu trữ thêm dữ liệu hành vi cá nhân hóa nhằm phục vụ recommendation sản phẩm theo thời gian thực. Nếu hệ thống bảo mật không tốt thì hacker có thể khai thác lỗ hổng API hoặc database để đánh cắp dữ liệu người dùng.

Ví dụ, nếu recommendation API không được kiểm soát truy cập chặt chẽ, hacker có thể:

- Khai thác dữ liệu hành vi người dùng.

- Truy cập trái phép recommendation data.

- Đánh cắp token xác thực.

- Tấn công vào database recommendation.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng mà còn làm giảm uy tín và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống thương mại điện tử.

### 8.1.5. Rủi ro chậm tiến độ recommendation engine

So với các module website thông thường như quản lý sản phẩm hoặc giỏ hàng, recommendation engine yêu cầu nhiều thời gian triển khai hơn do phải xử lý dữ liệu AI và tối ưu recommendation model.

Trong thực tế, AI Engineer thường phải:

- Làm sạch dữ liệu hành vi.

- Huấn luyện recommendation model nhiều lần.

- Điều chỉnh thuật toán recommendation.

- Kiểm thử recommendation accuracy.

- Tối ưu tốc độ xử lý AI.

Ví dụ, recommendation engine ban đầu có thể chỉ recommendation sản phẩm theo danh mục đơn giản. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm thử thực tế, hệ thống cần bổ sung thêm recommendation theo lịch sử mua hàng hoặc recommendation theo nhóm người dùng tương tự để tăng độ chính xác.

Điều này khiến recommendation engine dễ phát sinh chậm tiến độ hơn so với kế hoạch ban đầu, đặc biệt khi dữ liệu AI chưa đạt chất lượng như mong muốn.

## 8.2. Phân tích, đánh giá, lập kế hoạch quản lý rủi ro

### 8.2.1. Phân tích mức độ ảnh hưởng của rủi ro

Sau khi xác định các rủi ro chính, nhóm dự án tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng rủi ro đối với chất lượng phần mềm và khả năng triển khai thực tế của hệ thống.

Rủi ro recommendation không chính xác được đánh giá ở mức nghiêm trọng nhất vì recommendation là chức năng trung tâm của toàn bộ đề tài. Nếu recommendation không phù hợp với hành vi người dùng thì hệ thống sẽ mất giá trị cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Rủi ro quá tải hệ thống cũng được đánh giá ở mức rất cao vì recommendation engine làm tăng đáng kể khối lượng xử lý của backend và database. Trong trường hợp lượng truy cập tăng mạnh, website có thể xảy ra hiện tượng nghẽn recommendation API hoặc phản hồi chậm.

Đối với rủi ro bảo mật dữ liệu, mức độ ảnh hưởng được đánh giá nghiêm trọng vì hệ thống lưu trữ lượng lớn dữ liệu cá nhân và hành vi mua sắm của khách hàng. Nếu xảy ra rò rỉ dữ liệu, hệ thống có thể mất độ tin cậy và ảnh hưởng lớn đến quyền riêng tư người dùng.

Trong khi đó, rủi ro chậm tiến độ recommendation engine được đánh giá ở mức trung bình đến cao do AI model thường cần nhiều thời gian tối ưu hơn dự kiến ban đầu.

Bảng 8.1. Ma trận đánh giá rủi ro dự án

| Rủi ro | Khả năng xảy ra | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Recommendation hoạt động không chính xác | Cao | Rất cao | Rất cao |
| Recommendation phản hồi chậm | Cao | Cao | Cao |
| Quá tải backend và database | Trung bình | Cao | Cao |
| Dữ liệu recommendation không đồng bộ | Cao | Trung bình | Cao |
| Rò rỉ dữ liệu người dùng | Trung bình | Rất cao | Rất cao |
| Chậm tiến độ AI recommendation | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| Lỗi tích hợp frontend – backend | Trung bình | Trung bình | Trung bình |

### 8.2.2. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro recommendation engine

Để giảm nguy cơ recommendation hoạt động không chính xác, nhóm dự án triển khai recommendation engine theo từng giai đoạn thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống AI hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Trong giai đoạn đầu, recommendation engine chỉ tập trung xử lý dữ liệu cơ bản như sản phẩm đã xem và lịch sử tìm kiếm. Sau khi recommendation hoạt động ổn định, hệ thống mới tiếp tục mở rộng thêm recommendation theo hành vi mua hàng và recommendation theo nhóm người dùng tương tự.

Cách triển khai từng bước giúp AI Engineer dễ kiểm thử recommendation accuracy và phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến dữ liệu AI.

Ngoài ra, QA Tester xây dựng nhiều kịch bản kiểm thử khác nhau nhằm đánh giá:

- Độ chính xác recommendation.

- Tốc độ phản hồi recommendation.

- Tính ổn định recommendation.

- Khả năng recommendation khi tải cao.

Ví dụ, hệ thống sẽ được kiểm thử với nhóm người dùng thường xuyên mua đồ gaming, nhóm người dùng mua điện thoại hoặc nhóm người dùng chỉ xem sản phẩm mà chưa mua để đánh giá khả năng recommendation trong nhiều tình huống thực tế khác nhau.

### 8.2.3. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro quá tải hệ thống

Để hạn chế nguy cơ website bị quá tải khi lượng truy cập tăng cao, backend developer triển khai nhiều giải pháp tối ưu recommendation API và database.

Recommendation API được tách riêng khỏi các API xử lý website thông thường nhằm giảm áp lực xử lý đồng thời. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng cache recommendation để giảm số lần AI engine phải xử lý lại dữ liệu recommendation cho cùng một người dùng trong thời gian ngắn.

Backend Developer cũng thực hiện tối ưu database indexing và giảm số lượng query lặp nhằm nâng cao tốc độ phản hồi hệ thống.

Định kỳ, nhóm QA tiến hành stress testing nhằm đánh giá khả năng chịu tải của website khi recommendation engine xử lý số lượng request lớn trong cùng thời điểm.

### 8.2.4. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro bảo mật

Đối với dữ liệu người dùng và recommendation data, hệ thống áp dụng nhiều cơ chế bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị khai thác trái phép.

Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào database. Hệ thống cũng triển khai SSL để bảo mật kết nối giữa người dùng và website nhằm hạn chế nguy cơ đánh cắp dữ liệu khi truyền tải qua internet.

Ngoài ra, backend áp dụng cơ chế phân quyền và token xác thực API để kiểm soát truy cập recommendation engine và database.

QA Tester định kỳ thực hiện security testing nhằm phát hiện sớm:

- Lỗ hổng API.

- SQL Injection.

- Session hijacking.

- Unauthorized access.

Điều này giúp hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu trước khi triển khai thực tế.

## 8.3. Rủi ro hàng đầu và hướng giải quyết

### 8.3.1. Rủi ro hàng đầu của dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, rủi ro được đánh giá nghiêm trọng nhất là recommendation engine hoạt động không chính xác hoặc phản hồi quá chậm khi số lượng người dùng truy cập tăng cao. Đây là rủi ro có mức độ ảnh hưởng lớn nhất vì recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo ra sự khác biệt của toàn bộ hệ thống.

Khác với các website thương mại điện tử truyền thống chỉ hiển thị sản phẩm cố định theo danh mục, hệ thống của đề tài phải liên tục phân tích dữ liệu hành vi người dùng để recommendation sản phẩm phù hợp theo thời gian thực. Recommendation engine phải xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau như lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, thời gian tương tác với sản phẩm, lịch sử mua hàng và hành vi của nhóm người dùng có sở thích tương tự.

Nếu recommendation engine xử lý dữ liệu không chính xác thì hệ thống sẽ recommendation sai nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, người dùng thường xuyên xem laptop gaming, chuột gaming và tai nghe gaming nhưng recommendation engine lại hiển thị các sản phẩm gia dụng hoặc mỹ phẩm không liên quan. Trong nhiều trường hợp khác, recommendation có thể liên tục hiển thị lại cùng một sản phẩm dù người dùng không còn quan tâm đến sản phẩm đó nữa.

Ngoài vấn đề recommendation accuracy, tốc độ phản hồi recommendation cũng là nguy cơ rất lớn đối với hệ thống. Trong các thời điểm cao điểm như flash sale hoặc chương trình giảm giá lớn, recommendation engine phải xử lý lượng request rất lớn trong cùng thời điểm. Mỗi người dùng truy cập website đều phát sinh thêm request recommendation riêng nên backend server và database chịu tải cao hơn rất nhiều so với website bán hàng thông thường.

Khi recommendation engine phản hồi chậm, website có thể xuất hiện tình trạng recommendation tải rất lâu hoặc không hiển thị hoàn toàn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng vì khách hàng hiện nay thường có xu hướng rời khỏi website nếu thời gian tải trang quá lâu.

Ngoài ra, recommendation engine còn có nguy cơ làm tăng tải database quá mức do phải liên tục truy vấn dữ liệu hành vi người dùng để recommendation sản phẩm phù hợp. Nếu recommendation query không được tối ưu tốt thì không chỉ recommendation bị chậm mà toàn bộ website cũng sẽ bị ảnh hưởng hiệu năng.

Một số biểu hiện của rủi ro recommendation engine:

- Recommendation hiển thị sai nhu cầu người dùng.

- Recommendation phản hồi chậm.

- Recommendation bị lặp lại nhiều lần.

- Recommendation không thay đổi theo hành vi mới.

- API recommendation bị timeout khi tải cao.

### 8.3.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến recommendation hoạt động thiếu chính xác là dữ liệu hành vi người dùng chưa đủ lớn hoặc chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Trong giai đoạn đầu triển khai hệ thống, số lượng dữ liệu người dùng còn ít nên recommendation engine chưa có đủ thông tin để học hành vi mua sắm chính xác. Recommendation lúc này thường chỉ dựa trên các dữ liệu đơn giản như danh mục sản phẩm hoặc lịch sử xem gần nhất nên mức độ cá nhân hóa chưa cao.

Ngoài ra, backend có thể ghi nhận thiếu dữ liệu hành vi do lỗi tracking hoặc đồng bộ dữ liệu không ổn định. Ví dụ, người dùng xem nhiều sản phẩm gaming nhưng hệ thống chỉ ghi nhận lịch sử tìm kiếm mà không lưu dữ liệu thời gian tương tác hoặc hành vi thêm giỏ hàng. Điều này khiến recommendation engine không đánh giá đúng mức độ quan tâm thực tế của khách hàng.

Đối với rủi ro phản hồi chậm, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc recommendation engine phải xử lý quá nhiều request đồng thời trong thời gian ngắn. Recommendation API cần truy vấn lịch sử hành vi, xử lý dữ liệu AI và trả kết quả recommendation realtime nên backend server và database chịu tải rất lớn.

Ngoài ra, recommendation engine còn có thể bị chậm do:

- Recommendation query chưa tối ưu.

- AI model xử lý quá phức tạp.

- Không sử dụng cache recommendation.

- Server không đủ tài nguyên CPU hoặc RAM.

- Recommendation API xử lý tuần tự thay vì song song.

Một nguyên nhân khác là frontend và backend không đồng bộ dữ liệu recommendation. Nếu recommendation engine thay đổi cấu trúc dữ liệu nhưng frontend chưa cập nhật kịp thì recommendation có thể hiển thị sai hoặc không hiển thị được trên website.

### 8.3.3. Hướng giải quyết rủi ro recommendation engine

Để giảm nguy cơ recommendation hoạt động không chính xác, nhóm dự án triển khai recommendation engine theo từng giai đoạn thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống AI phức tạp ngay từ đầu.

Trong giai đoạn đầu, recommendation engine chỉ tập trung xử lý các dữ liệu cơ bản như sản phẩm đã xem, lịch sử tìm kiếm và danh mục sản phẩm quan tâm. Sau khi recommendation hoạt động ổn định, hệ thống mới mở rộng thêm recommendation theo lịch sử mua hàng, recommendation theo người dùng tương tự và recommendation theo xu hướng phổ biến.

Việc triển khai recommendation theo từng bước giúp AI Engineer dễ kiểm thử recommendation accuracy và nhanh chóng phát hiện các lỗi liên quan đến dữ liệu AI. Đồng thời, QA Tester cũng xây dựng nhiều bộ dữ liệu kiểm thử khác nhau để đánh giá khả năng recommendation trong nhiều tình huống thực tế.

Ví dụ, hệ thống sẽ kiểm thử với:

- Người dùng mới chưa có lịch sử mua hàng.

- Người dùng thường xuyên mua đồ gaming.

- Người dùng thay đổi hành vi truy cập liên tục.

- Người dùng chỉ xem sản phẩm nhưng chưa mua.

Đối với dữ liệu hành vi người dùng, backend developer triển khai cơ chế tracking riêng nhằm đảm bảo toàn bộ hành vi truy cập đều được ghi nhận đầy đủ và đồng bộ với recommendation engine. Các hành vi như xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm hoặc thêm giỏ hàng đều được lưu vào database recommendation để AI engine xử lý.

Để giảm nguy cơ recommendation phản hồi chậm, hệ thống triển khai cache recommendation nhằm giảm số lần AI engine phải xử lý lại recommendation cho cùng một người dùng trong thời gian ngắn. Recommendation API cũng được tách riêng khỏi các API xử lý website thông thường nhằm giảm áp lực xử lý đồng thời.

Ngoài ra, backend developer thực hiện tối ưu database indexing và recommendation query để giảm thời gian truy vấn dữ liệu recommendation. Nhóm kỹ thuật cũng thường xuyên theo dõi tốc độ phản hồi recommendation, mức sử dụng CPU, RAM và database load nhằm phát hiện sớm nguy cơ quá tải hệ thống.

## 8.4. Kiểm soát các rủi ro

### 8.4.1. Kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện xuyên suốt từ giai đoạn phân tích yêu cầu, phát triển recommendation engine cho đến kiểm thử và triển khai hệ thống thực tế.

Khác với các dự án website thông thường, hệ thống của đề tài cần kiểm soát đồng thời rủi ro chức năng website, recommendation engine, hiệu năng AI, đồng bộ dữ liệu và bảo mật recommendation data. Vì vậy, mọi thay đổi liên quan đến recommendation đều phải được kiểm thử và đánh giá kỹ trước khi triển khai lên hệ thống chính thức.

Project Manager chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ recommendation engine, số lượng lỗi tồn đọng, tình trạng xử lý recommendation API và hiệu năng hệ thống theo từng giai đoạn phát triển. Các thông tin này được cập nhật định kỳ nhằm đánh giá nguy cơ phát sinh rủi ro mới và kịp thời điều chỉnh kế hoạch triển khai nếu cần thiết.

Ngoài ra, nhóm QA Tester liên tục kiểm thử recommendation engine nhằm phát hiện các vấn đề liên quan đến recommendation accuracy, recommendation response time và khả năng hoạt động ổn định khi hệ thống chịu tải cao.

Một số hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện định kỳ:

- Theo dõi hiệu năng recommendation engine.

- Kiểm thử recommendation accuracy.

- Kiểm tra recommendation API.

- Đánh giá khả năng chịu tải hệ thống.

- Theo dõi lỗi recommendation tồn đọng.

### 8.4.2. Kiểm soát rủi ro recommendation engine

Recommendation engine là thành phần được giám sát chặt chẽ nhất trong toàn bộ hệ thống do ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

AI Engineer và Backend Developer thường xuyên theo dõi độ chính xác recommendation, tốc độ phản hồi recommendation và tỷ lệ recommendation lỗi để đánh giá hiệu quả hoạt động của AI engine. Nếu recommendation bắt đầu hiển thị nhiều sản phẩm không liên quan hoặc recommendation phản hồi chậm hơn bình thường thì nhóm kỹ thuật sẽ kiểm tra ngay recommendation model, dữ liệu hành vi người dùng và recommendation query.

Ngoài việc theo dõi recommendation accuracy, nhóm kỹ thuật còn kiểm tra định kỳ khả năng chịu tải của recommendation engine thông qua stress testing. Hệ thống được mô phỏng nhiều tình huống thực tế như hàng nghìn request recommendation đồng thời hoặc lượng truy cập tăng mạnh trong thời gian ngắn nhằm đánh giá nguy cơ nghẽn recommendation API hoặc quá tải database.

Trong trường hợp recommendation engine có dấu hiệu quá tải, backend developer sẽ điều chỉnh cache recommendation, tối ưu query hoặc nâng cấp tài nguyên server để duy trì hiệu năng hệ thống.

### 8.4.3. Kiểm soát rủi ro dữ liệu và bảo mật hệ thống

Đối với dữ liệu người dùng và recommendation data, hệ thống áp dụng nhiều cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ hoặc truy cập trái phép.

Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào database. Recommendation API cũng được kiểm soát bằng token xác thực nhằm hạn chế truy cập trái phép từ bên ngoài hệ thống. Ngoài ra, backend developer định kỳ kiểm tra phân quyền người dùng, session management và database permission nhằm đảm bảo dữ liệu recommendation chỉ được truy cập bởi các thành phần hợp lệ của hệ thống.

Nhóm QA Tester thường xuyên thực hiện security testing để phát hiện sớm các lỗ hổng liên quan đến SQL Injection, unauthorized API access hoặc session hijacking trước khi hệ thống được triển khai thực tế.

Hệ thống cũng thực hiện backup database định kỳ nhằm giảm nguy cơ mất dữ liệu recommendation và dữ liệu khách hàng khi xảy ra lỗi server hoặc sự cố hệ thống.

Các biện pháp kiểm soát bảo mật chính của hệ thống gồm:

- Mã hóa mật khẩu người dùng.

- SSL bảo mật kết nối.

- Phân quyền truy cập hệ thống.

- Backup dữ liệu định kỳ.

- Kiểm tra lỗ hổng API recommendation.

Việc kiểm soát rủi ro liên tục giúp website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn dữ liệu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng phần mềm trước khi đưa vào vận hành thực tế.

# CHƯƠNG 9. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, đảm bảo chất lượng sản phẩm là hoạt động trọng tâm xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển hệ thống. Do đề tài không chỉ xây dựng website thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI để phân tích hành vi người dùng nên yêu cầu về chất lượng phần mềm cao hơn rất nhiều so với các hệ thống bán hàng truyền thống.

Hệ thống không chỉ cần đảm bảo các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng hay đặt hàng hoạt động chính xác mà còn phải đảm bảo recommendation engine có khả năng hoạt động ổn định, recommendation đúng nhu cầu người dùng và duy trì hiệu năng tốt khi lượng truy cập tăng cao.

Ngoài ra, hệ thống còn phải đáp ứng các tiêu chí quan trọng khác như:

- Tính ổn định khi nhiều người dùng truy cập đồng thời.

- Tốc độ phản hồi recommendation.

- Khả năng bảo mật dữ liệu khách hàng.

- Khả năng xử lý recommendation realtime.

- Tính chính xác của recommendation engine.

Do đó, kế hoạch đảm bảo chất lượng của dự án được xây dựng nhằm hạn chế tối đa lỗi phần mềm, kiểm soát chất lượng recommendation engine và đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu trước khi triển khai thực tế.

## 9.1. Chiến lược phòng chống khiếm khuyết

### 9.1.1. Phòng chống khiếm khuyết ngay từ giai đoạn phân tích yêu cầu

Trong dự án website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, nhiều lỗi nghiêm trọng có thể xuất phát từ việc phân tích yêu cầu không đầy đủ hoặc hiểu sai nghiệp vụ hệ thống. Vì vậy, nhóm dự án thực hiện kiểm soát yêu cầu rất chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu nhằm hạn chế phát sinh lỗi trong các giai đoạn sau.

Đối với recommendation engine, việc xác định đúng yêu cầu nghiệp vụ là yếu tố đặc biệt quan trọng vì recommendation phải phản ánh đúng hành vi và nhu cầu thực tế của người dùng. Nếu yêu cầu ban đầu không mô tả rõ logic recommendation thì AI Engineer và Backend Developer có thể xây dựng recommendation sai mục tiêu.

Ví dụ, hệ thống cần xác định rõ:

- Recommendation dựa trên lịch sử xem sản phẩm hay lịch sử mua hàng.

- Recommendation ưu tiên sản phẩm phổ biến hay sản phẩm tương đồng hành vi.

- Recommendation được cập nhật realtime hay theo chu kỳ.

- Recommendation có hiển thị cho người dùng mới hay không.

Nhóm dự án tổ chức nhiều buổi trao đổi giữa Project Manager, Backend Developer, AI Engineer và QA Tester nhằm thống nhất chi tiết logic hoạt động của recommendation engine trước khi triển khai lập trình.

Ngoài recommendation engine, các chức năng quan trọng như giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng và quản lý sản phẩm cũng được mô tả nghiệp vụ chi tiết nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh lỗi logic hệ thống.

### 9.1.2. Chiến lược phòng chống lỗi trong quá trình lập trình

Trong giai đoạn phát triển hệ thống, nhóm dự án áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế lỗi ngay từ quá trình coding thay vì chỉ phát hiện lỗi ở giai đoạn kiểm thử cuối cùng.

Frontend Developer thực hiện xây dựng giao diện theo component nhằm giảm lỗi trùng lặp code và dễ bảo trì khi recommendation engine thay đổi giao diện hiển thị. Các chức năng recommendation được tách riêng thành module độc lập để tránh ảnh hưởng đến các chức năng khác của website.

Đối với Backend Developer, recommendation API được thiết kế theo hướng tách biệt với các API xử lý website thông thường nhằm giảm nguy cơ lỗi lan rộng toàn hệ thống. Các API recommendation đều được kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý để hạn chế lỗi recommendation sai dữ liệu.

AI Engineer triển khai recommendation engine theo từng giai đoạn nhỏ thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống AI phức tạp ngay từ đầu. Điều này giúp dễ kiểm soát recommendation accuracy và nhanh chóng phát hiện các vấn đề liên quan đến dữ liệu AI.

Ví dụ, recommendation engine ban đầu chỉ xử lý:

- Sản phẩm đã xem.

- Lịch sử tìm kiếm.

- Danh mục sản phẩm quan tâm.

Sau khi recommendation hoạt động ổn định, hệ thống mới tiếp tục mở rộng thêm recommendation theo lịch sử mua hàng và recommendation theo người dùng tương tự.

Ngoài ra, nhóm phát triển còn thực hiện code review định kỳ nhằm phát hiện sớm:

- Logic recommendation sai.

- Query database chưa tối ưu.

- API xử lý thiếu kiểm tra dữ liệu.

- Lỗi bảo mật backend.

- Lỗi xử lý recommendation realtime.

Việc kiểm tra code thường xuyên giúp giảm đáng kể số lượng lỗi nghiêm trọng trước khi chuyển sang giai đoạn kiểm thử.

### 9.1.3. Phòng chống khiếm khuyết liên quan đến recommendation engine

Recommendation engine là thành phần có nguy cơ phát sinh lỗi cao nhất trong toàn bộ hệ thống do phải xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực.

Để hạn chế lỗi recommendation, hệ thống triển khai cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi recommendation engine xử lý. Những dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin sẽ được loại bỏ nhằm tránh recommendation sai sản phẩm.

Ngoài ra, recommendation engine được kiểm thử với nhiều nhóm dữ liệu hành vi khác nhau nhằm đánh giá khả năng recommendation trong các tình huống thực tế.

Ví dụ:

- Người dùng mới chưa có lịch sử mua hàng.

- Người dùng chỉ xem sản phẩm nhưng chưa mua.

- Người dùng thường xuyên mua đồ gaming.

- Người dùng thay đổi hành vi truy cập liên tục.

Thông qua các kịch bản kiểm thử này, AI Engineer có thể điều chỉnh recommendation model để tăng độ chính xác recommendation trước khi triển khai thực tế.

Hệ thống cũng áp dụng cache recommendation nhằm hạn chế recommendation engine phải xử lý lại dữ liệu quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ giảm tải hệ thống mà còn hạn chế nguy cơ recommendation phản hồi chậm khi lượng truy cập tăng cao.

### 9.1.4. Phòng chống khiếm khuyết về bảo mật và dữ liệu

Website thương mại điện tử lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như tài khoản người dùng, lịch sử mua hàng và dữ liệu hành vi recommendation nên nguy cơ phát sinh lỗi bảo mật tương đối cao.

Để hạn chế rủi ro này, hệ thống áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát bảo mật ngay trong quá trình phát triển phần mềm.

Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào database. Recommendation API được kiểm soát bằng token xác thực nhằm hạn chế truy cập trái phép từ bên ngoài hệ thống.

Ngoài ra, backend developer còn kiểm tra định kỳ:

- Phân quyền người dùng.

- Session management.

- API access control.

- Database permission.

- SSL security.

QA Tester cũng thực hiện security testing nhằm phát hiện sớm các lỗ hổng như SQL Injection, unauthorized API access hoặc session hijacking trước khi triển khai hệ thống thực tế.

## 9.2. Chiến lược đánh giá

### 9.2.1. Đánh giá chất lượng chức năng hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, hệ thống được kiểm thử và đánh giá toàn diện nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu ban đầu.

Các chức năng chính như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng đều được kiểm thử bằng nhiều test case khác nhau nhằm phát hiện lỗi nghiệp vụ hoặc lỗi xử lý dữ liệu.

Đối với recommendation engine, quá trình đánh giá không chỉ kiểm tra recommendation có hoạt động hay không mà còn đánh giá:

- Độ chính xác recommendation.

- Tốc độ phản hồi recommendation.

- Tính ổn định recommendation.

- Khả năng recommendation khi tải cao.

- Khả năng recommendation realtime.

Ví dụ, QA Tester sẽ kiểm tra xem recommendation có thay đổi đúng theo hành vi người dùng hay không. Nếu người dùng liên tục xem các sản phẩm gaming nhưng recommendation vẫn hiển thị sản phẩm không liên quan thì recommendation engine sẽ được đánh giá chưa đạt yêu cầu chất lượng.

Ngoài ra, hệ thống còn được kiểm thử với nhiều loại tài khoản khác nhau nhằm đánh giá recommendation trong nhiều tình huống thực tế.

### 9.2.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Do website tích hợp recommendation AI realtime nên hiệu năng hệ thống là tiêu chí đánh giá rất quan trọng.

Nhóm dự án tiến hành stress testing và performance testing nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống khi lượng truy cập tăng cao.

Hệ thống được mô phỏng nhiều tình huống thực tế như:

- Hàng nghìn người dùng truy cập đồng thời.

- Nhiều request recommendation cùng lúc.

- Flash sale traffic spike.

- Recommendation realtime liên tục.

Thông qua các bài kiểm thử hiệu năng, nhóm kỹ thuật sẽ đánh giá:

- Tốc độ phản hồi website.

- Tốc độ phản hồi recommendation API.

- Database load.

- CPU usage.

- Memory usage.

Nếu recommendation engine phản hồi quá chậm hoặc website xuất hiện nghẽn API thì backend developer sẽ tiếp tục tối ưu recommendation query và cache hệ thống trước khi triển khai chính thức.

### 9.2.3. Đánh giá chất lượng recommendation engine

Recommendation engine là thành phần được đánh giá kỹ nhất trong toàn bộ hệ thống vì đây là chức năng cốt lõi của đề tài.

AI Engineer và QA Tester tiến hành đánh giá recommendation dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau nhằm xác định mức độ hiệu quả của AI recommendation.

Quá trình đánh giá tập trung vào:

- Mức độ phù hợp của recommendation.

- Tần suất recommendation trùng lặp.

- Khả năng recommendation theo hành vi mới.

- Tốc độ cập nhật recommendation.

- Độ ổn định recommendation khi tải cao.

Ví dụ, nếu người dùng thay đổi hành vi mua sắm từ đồ gaming sang điện thoại nhưng recommendation engine vẫn tiếp tục hiển thị recommendation gaming trong thời gian dài thì recommendation model cần được điều chỉnh lại.

Ngoài ra, recommendation engine còn được đánh giá bằng dữ liệu thực tế nhằm xác định mức độ cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng sau khi recommendation được triển khai.

### 9.2.4. Đánh giá chất lượng bảo mật hệ thống

Bên cạnh chức năng và hiệu năng, hệ thống còn được đánh giá về khả năng bảo mật dữ liệu người dùng và recommendation data.

QA Tester tiến hành security testing nhằm kiểm tra:

- Khả năng chống SQL Injection.

- Bảo mật recommendation API.

- Phân quyền người dùng.

- Session management.

- Kiểm soát truy cập database.

Ngoài ra, hệ thống cũng được kiểm tra khả năng backup và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu recommendation và dữ liệu khách hàng không bị mất khi xảy ra sự cố server.

Việc đánh giá toàn diện nhiều khía cạnh khác nhau giúp hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi triển khai thực tế.

## 9.3. Ước tính khiếm khuyết phần mềm

Trong quá trình phát triển hệ thống “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc ước tính khiếm khuyết phần mềm giúp nhóm dự án chủ động xây dựng kế hoạch kiểm thử, phân bổ nguồn lực QA và đánh giá mức độ rủi ro của từng module trong hệ thống.

Do dự án bao gồm nhiều thành phần có độ phức tạp khác nhau như frontend website, backend API, recommendation engine và hệ thống xử lý dữ liệu AI nên số lượng lỗi phát sinh ở mỗi module cũng có sự khác biệt đáng kể.

Đặc biệt, recommendation engine và backend API là hai thành phần có nguy cơ phát sinh lỗi cao hơn các module thông thường do phải xử lý lượng lớn dữ liệu hành vi người dùng, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và đảm bảo tốc độ phản hồi recommendation.

Trong dự án, các lỗi được phân loại theo 3 mức độ:

- Critical Defect:

Lỗi nghiêm trọng làm hệ thống ngừng hoạt động hoặc gây mất dữ liệu quan trọng.

- Major Defect:

Lỗi ảnh hưởng lớn đến chức năng chính của hệ thống nhưng chưa làm hệ thống dừng hoàn toàn.

- Minor Defect:

Lỗi nhỏ liên quan đến giao diện, hiển thị hoặc trải nghiệm người dùng nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng chính.

Bảng 9.3. Ước tính số lượng khiếm khuyết theo module

| Module hệ thống | Lỗi Critical (ước tính) | Lỗi Major (ước tính) | Lỗi Minor (ước tính) |
| --- | --- | --- | --- |
| Recommendation Engine | 3 – 5 | 8 – 10 | 15 – 20 |
| Authentication / Login | 1 – 2 | 3 – 5 | 5 – 8 |
| Giỏ hàng và đơn hàng | 1 – 2 | 4 – 6 | 8 – 12 |
| Frontend UI/UX | 0 – 1 | 2 – 4 | 10 – 15 |
| Backend API | 2 – 3 | 5 – 8 | 8 – 12 |
| Payment API | 2 – 3 | 4 – 6 | 5 – 10 |
| Recommendation API | 2 – 4 | 6 – 9 | 10 – 15 |
| Database System | 1 – 2 | 3 – 5 | 4 – 8 |
| Security & Authentication | 2 – 3 | 3 – 5 | 5 – 8 |
| Dashboard Admin | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 10 |
| Tích hợp hệ thống | 2 – 3 | 5 – 7 | 8 – 12 |
| Performance & Load Handling | 2 – 4 | 4 – 6 | 5 – 8 |

Phân tích

Kết quả ước tính cho thấy Recommendation Engine là module có nguy cơ phát sinh số lượng lỗi lớn nhất trong toàn bộ hệ thống. Nguyên nhân là do recommendation engine phải xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực, đồng thời thực hiện huấn luyện và suy luận mô hình AI nhằm đưa ra recommendation phù hợp cho từng khách hàng.

Các lỗi phổ biến trong recommendation engine bao gồm:

- Recommendation không chính xác.

- Trùng lặp sản phẩm gợi ý.

- Recommendation phản hồi chậm.

- Sai dữ liệu đầu vào của mô hình AI.

- Lỗi đồng bộ dữ liệu recommendation với website.

Backend API và Recommendation API cũng là các module có nguy cơ phát sinh lỗi cao do phải xử lý đồng thời nhiều request từ frontend website và recommendation engine. Các lỗi thường gặp gồm lỗi truy vấn database, lỗi xác thực API, lỗi đồng bộ dữ liệu và lỗi hiệu năng khi tải hệ thống tăng cao.

Đối với frontend UI/UX, số lượng lỗi Critical được đánh giá thấp hơn do phần lớn lỗi liên quan đến giao diện hiển thị, responsive layout hoặc trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên số lượng lỗi Minor tương đối lớn vì website thương mại điện tử có nhiều giao diện và thành phần hiển thị khác nhau.

Ngoài ra, các lỗi liên quan đến bảo mật API và authentication được đánh giá ở mức nghiêm trọng cao vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu người dùng và hệ thống thanh toán trực tuyến. Do đó nhóm QA cần ưu tiên kiểm thử bảo mật và kiểm thử phân quyền trong suốt quá trình phát triển hệ thống.

Việc ước tính số lượng khiếm khuyết giúp nhóm dự án chủ động xây dựng kế hoạch kiểm thử phù hợp, phân bổ nguồn lực QA hợp lý và giảm thiểu rủi ro triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.

## 9.4. Tổ chức đội đảm bảo chất lượng sản phẩm

Để đảm bảo hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và độ chính xác của hệ thống gợi ý, nhóm dự án xây dựng đội đảm bảo chất lượng theo mô hình phân công trách nhiệm chất lượng chuyên biệt. Mỗi thành viên phụ trách một hoặc nhiều khu vực chất lượng cụ thể, đồng thời phối hợp với các thành viên khác trong quá trình review, kiểm thử và đánh giá sản phẩm.

Khác với các dự án website thông thường, hệ thống của đề tài bao gồm hai khối chức năng chính là nền tảng thương mại điện tử và AI Recommendation Engine. Do đó công tác QA không chỉ tập trung vào lỗi chức năng mà còn phải đánh giá chất lượng dữ liệu, khả năng cá nhân hóa gợi ý sản phẩm và tính chính xác của các kết quả recommendation.

### 9.4.1. Cơ cấu đội đảm bảo chất lượng

Bảng 9.1. Cơ cấu tổ chức QA của dự án

| Thành viên | Vai trò trong QA | Khu vực phụ trách chính |
| --- | --- | --- |
| Trần Trường Giang | QA Manager / Project Manager | Quản lý chất lượng tổng thể dự án |
| Nguyễn Thị Mai Hoa | Business Quality Analyst | Chất lượng nghiệp vụ và dữ liệu sản phẩm |
| Nguyễn Đình Chiến | AI Quality Analyst | Chất lượng AI Recommendation Engine |
| Nguyễn Đức Thành | Technical Quality Reviewer | Backend, API, Database |
| Kiểu Thị Kim Sinh | System Tester | Kiểm thử hệ thống và nghiệm thu |

Mô hình này giúp đảm bảo mọi thành phần quan trọng của hệ thống đều có người chịu trách nhiệm chất lượng trực tiếp thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn kiểm thử cuối cùng.

### 9.4.2. Ma trận phân công trách nhiệm chất lượng

Bảng 9.2. Ma trận trách nhiệm QA theo từng thành phần hệ thống

| Thành phần hệ thống | Giang | Hoa | Chiến | Thành | Sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu phần mềm | A | R | C | C | I |
| Giao diện website | A | R | I | C | R |
| Danh mục sản phẩm | A | R | C | C | R |
| Quản lý tài khoản | A | C | I | R | R |
| Giỏ hàng | A | C | I | R | R |
| Đặt hàng | A | C | I | R | R |
| Thanh toán | A | C | I | R | R |
| Dữ liệu hành vi người dùng | A | C | R | R | C |
| Recommendation Engine | A | C | R | C | R |
| Recommendation API | A | I | C | R | R |
| Database | A | I | C | R | C |
| Bảo mật hệ thống | A | C | I | R | R |
| Kiểm thử hệ thống | A | C | C | C | R |

Trong đó:

- A (Accountable): Chịu trách nhiệm cuối cùng.

- R (Responsible): Thực hiện trực tiếp.

- C (Consulted): Tham gia đánh giá.

- I (Informed): Được thông báo.

### 9.4.3. Phân công trách nhiệm chất lượng theo quy trình nghiệp vụ

Đối với website thương mại điện tử, chất lượng cần được kiểm soát theo từng quy trình nghiệp vụ thay vì chỉ theo module kỹ thuật.

Bảng 9.3. Trách nhiệm QA đối với quy trình mua hàng

| Quy trình | Người phụ trách QA | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | Nguyễn Thị Mai Hoa | Tính hợp lệ dữ liệu người dùng |
| Đăng nhập | Nguyễn Đức Thành | Xác thực và bảo mật |
| Tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Thị Mai Hoa | Độ chính xác kết quả tìm kiếm |
| Xem sản phẩm | Kiểu Thị Kim Sinh | Hiển thị dữ liệu chính xác |
| Thêm vào giỏ hàng | Kiểu Thị Kim Sinh | Đồng bộ dữ liệu giỏ hàng |
| Đặt hàng | Nguyễn Đức Thành | Tính chính xác đơn hàng |
| Cập nhật tồn kho | Nguyễn Đức Thành | Đồng bộ dữ liệu sản phẩm |
| Hiển thị recommendation | Nguyễn Đình Chiến | Độ phù hợp của sản phẩm gợi ý |
| Theo dõi đơn hàng | Kiểu Thị Kim Sinh | Tính chính xác trạng thái |

### 9.4.4. Trách nhiệm QA đối với AI Recommendation Engine

Đây là khu vực trọng tâm nhất của đề tài nên được tổ chức riêng.

Bảng 9.4. Trách nhiệm kiểm soát chất lượng Recommendation Engine

| Hạng mục | Người phụ trách | Nội dung giám sát |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào | Nguyễn Đình Chiến | Kiểm tra dữ liệu hành vi người dùng |
| Dữ liệu sản phẩm | Nguyễn Thị Mai Hoa | Kiểm tra độ đầy đủ và chính xác |
| Recommendation Logic | Nguyễn Đình Chiến | Đánh giá logic gợi ý |
| Recommendation API | Nguyễn Đức Thành | Hiệu năng và độ ổn định |
| Recommendation UI | Kiểu Thị Kim Sinh | Hiển thị trên website |
| Báo cáo chất lượng AI | Trần Trường Giang | Đánh giá tổng thể |

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem điện thoại gaming, laptop gaming và tai nghe gaming nhưng hệ thống lại gợi ý các sản phẩm gia dụng thì QA Analyst phụ trách AI phải xác định nguyên nhân thuộc về dữ liệu đầu vào, thuật toán recommendation hay lỗi đồng bộ dữ liệu giữa backend và frontend.

### 9.4.5. Chỉ tiêu chất lượng mà đội QA phải giám sát

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng mục tiêu dự án, đội QA chịu trách nhiệm theo dõi các chỉ số chất lượng chính ngay từ giai đoạn lập kế hoạch.

Bảng 9.5. Các chỉ tiêu chất lượng cần giám sát

| Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Tỷ lệ yêu cầu được review | 100% |
| Tỷ lệ tài liệu được review | 100% |
| Tỷ lệ test case được xây dựng | 100% |
| Test Coverage | ≥ 90% |
| Tỷ lệ lỗi Critical còn tồn tại | 0 |
| Tỷ lệ lỗi High còn tồn tại | 0 |
| Thời gian phản hồi Recommendation API | < 2 giây |
| Tỷ lệ recommendation liên quan | ≥ 80% |
| Tỷ lệ lỗi bảo mật mức nghiêm trọng | 0 |
| Tỷ lệ chức năng chính được kiểm thử | 100% |

## 9.5. Các công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đối với dự án xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm, hoạt động đảm bảo chất lượng được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển nhằm đảm bảo hệ thống không chỉ hoạt động đúng về mặt chức năng mà còn cung cấp các gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Khác với website thương mại điện tử truyền thống, dự án này sử dụng AI recommendation để phân tích hành vi người dùng và đề xuất sản phẩm. Vì vậy công tác đảm bảo chất lượng không chỉ tập trung vào giao diện và nghiệp vụ bán hàng mà còn phải kiểm soát chất lượng dữ liệu, chất lượng mô hình gợi ý và độ tin cậy của các kết quả recommendation.

### 9.5.1. Đảm bảo chất lượng dữ liệu sản phẩm

Dữ liệu sản phẩm là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng nhất của hệ thống. Nếu thông tin sản phẩm không đầy đủ hoặc không chính xác thì không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm mà còn làm giảm chất lượng của AI recommendation.

Trong quá trình đảm bảo chất lượng, nhóm dự án xây dựng quy trình kiểm tra dữ liệu trước khi sản phẩm được hiển thị trên website. Các thông tin như tên sản phẩm, giá bán, danh mục, thương hiệu, mô tả kỹ thuật, hình ảnh và trạng thái tồn kho phải được xác minh đầy đủ.

Ví dụ, nếu một sản phẩm laptop gaming bị gán nhầm vào danh mục thiết bị văn phòng thì recommendation engine có thể đề xuất sai đối tượng khách hàng. Do đó chất lượng dữ liệu sản phẩm được xem là nền tảng của toàn bộ hệ thống AI.

Bảng nội dung kiểm soát dữ liệu sản phẩm

| Nội dung kiểm tra | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Không trùng lặp, đúng thực tế |
| Giá bán | Chính xác với dữ liệu quản trị |
| Danh mục sản phẩm | Phân loại đúng nhóm |
| Hình ảnh sản phẩm | Hiển thị đầy đủ |
| Mô tả sản phẩm | Không thiếu thông tin |
| Tồn kho | Đồng bộ với hệ thống bán hàng |

### 9.5.2. Đảm bảo chất lượng dữ liệu hành vi người dùng

Recommendation engine hoạt động dựa trên dữ liệu hành vi khách hàng. Vì vậy việc thu thập và lưu trữ chính xác dữ liệu hành vi có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng gợi ý sản phẩm.

Hệ thống cần ghi nhận chính xác các hành động như xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, mua hàng và thời gian tương tác với từng sản phẩm. Nếu dữ liệu hành vi bị thiếu hoặc sai lệch, recommendation engine có thể đưa ra các gợi ý không phù hợp.

Ví dụ, khi khách hàng thường xuyên xem các dòng điện thoại gaming nhưng dữ liệu tracking không được ghi nhận đầy đủ, hệ thống sẽ không đủ cơ sở để đề xuất các phụ kiện hoặc sản phẩm liên quan.

Bảng dữ liệu hành vi được kiểm soát

| Loại dữ liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- |
| Lịch sử tìm kiếm | Phân tích sở thích |
| Lịch sử xem sản phẩm | Xác định mức độ quan tâm |
| Lịch sử mua hàng | Xây dựng hồ sơ khách hàng |
| Dữ liệu giỏ hàng | Hỗ trợ recommendation |
| Tần suất truy cập | Đánh giá hành vi người dùng |

### 9.5.3. Đảm bảo chất lượng AI gợi ý sản phẩm

Đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án và là điểm khác biệt so với các website thương mại điện tử thông thường.

Nhóm dự án xây dựng kế hoạch đánh giá recommendation engine dựa trên các tình huống sử dụng thực tế. Hệ thống phải đảm bảo rằng các sản phẩm được gợi ý có liên quan đến nhu cầu của người dùng thay vì xuất hiện ngẫu nhiên.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem laptop gaming, bàn phím cơ và chuột gaming thì recommendation engine cần ưu tiên hiển thị các sản phẩm thuộc hệ sinh thái gaming thay vì các sản phẩm không liên quan như đồ gia dụng hoặc mỹ phẩm.

Ngoài tính phù hợp của recommendation, nhóm QA còn theo dõi khả năng cập nhật recommendation khi hành vi người dùng thay đổi. Khi người dùng chuyển sang quan tâm đến nhóm sản phẩm khác, danh sách recommendation cũng phải thay đổi tương ứng.

Bảng tiêu chí đánh giá recommendation

| Tiêu chí | Nội dung đánh giá |
| --- | --- |
| Độ liên quan | Sản phẩm gợi ý có phù hợp hay không |
| Độ đa dạng | Không lặp lại quá nhiều sản phẩm |
| Tính cập nhật | Thay đổi theo hành vi mới |
| Tính ổn định | Kết quả nhất quán |
| Thời gian phản hồi | Hiển thị nhanh trên website |

### 9.5.4. Đảm bảo chất lượng quy trình đặt hàng

Quy trình đặt hàng là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của website. Một lỗi nhỏ trong quá trình xử lý đơn hàng cũng có thể dẫn đến mất giao dịch hoặc sai lệch dữ liệu kinh doanh.

Nhóm dự án xây dựng các hoạt động kiểm soát chất lượng cho toàn bộ quy trình từ giỏ hàng, tạo đơn hàng, thanh toán đến cập nhật trạng thái đơn hàng.

Các phép tính liên quan đến giá bán, số lượng sản phẩm, chiết khấu và tổng thanh toán phải được kiểm tra nhiều lần nhằm đảm bảo tính chính xác.

Bảng nội dung đảm bảo chất lượng đơn hàng

| Chức năng | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- |
| Giỏ hàng | Cập nhật đúng số lượng |
| Đặt hàng | Tạo đơn chính xác |
| Thanh toán | Tính đúng tổng tiền |
| Quản lý đơn hàng | Đồng bộ trạng thái |
| Tồn kho | Cập nhật chính xác |

### 9.5.5. Đảm bảo chất lượng bảo mật hệ thống

Website thương mại điện tử lưu trữ lượng lớn dữ liệu khách hàng, bao gồm thông tin tài khoản, lịch sử mua hàng và dữ liệu hành vi phục vụ recommendation. Do đó bảo mật là một trong những yêu cầu chất lượng quan trọng nhất.

Nhóm dự án xây dựng các hoạt động kiểm tra liên quan đến xác thực người dùng, phân quyền quản trị, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật API recommendation.

Đặc biệt, recommendation API không được phép làm lộ dữ liệu hành vi của khách hàng hoặc thông tin nội bộ của hệ thống.

## 9.6. Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng

Để đảm bảo website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng, nhóm dự án xây dựng kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Các hoạt động đảm bảo chất lượng được triển khai song song với hoạt động phát triển nhằm phát hiện sớm các sai sót và giảm chi phí sửa lỗi ở các giai đoạn sau.

Khác với các website bán hàng thông thường, hệ thống của dự án còn bao gồm recommendation engine sử dụng dữ liệu hành vi người dùng. Vì vậy kế hoạch giám sát chất lượng không chỉ tập trung vào website mà còn phải kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào, logic gợi ý sản phẩm và khả năng tích hợp giữa AI recommendation với các chức năng nghiệp vụ khác.

### 9.6.1. Kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng theo từng giai đoạn dự án

Hoạt động đảm bảo chất lượng được thực hiện ngay từ khi bắt đầu dự án và kéo dài cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Mỗi giai đoạn đều có các hoạt động QA riêng nhằm kiểm soát chất lượng đầu ra trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Bảng kế hoạch QA theo từng giai đoạn

| Giai đoạn | Hoạt động QA | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát yêu cầu | Rà soát yêu cầu khách hàng | Yêu cầu đầy đủ, không mâu thuẫn |
| Phân tích hệ thống | Kiểm tra tài liệu phân tích | Mô hình nghiệp vụ chính xác |
| Thiết kế hệ thống | Review thiết kế database, API, AI | Thiết kế phù hợp yêu cầu |
| Lập trình | Code Review, Coding Standard | Mã nguồn đạt tiêu chuẩn |
| Tích hợp hệ thống | Integration Review | Các module hoạt động đồng bộ |
| Kiểm thử | Thực hiện các loại kiểm thử | Phát hiện và xử lý lỗi |
| Nghiệm thu | Đánh giá chất lượng tổng thể | Đủ điều kiện bàn giao |

Trong dự án này, recommendation engine được xem là thành phần có rủi ro cao nhất. Vì vậy ở cả giai đoạn thiết kế, lập trình và kiểm thử đều có hoạt động QA riêng dành cho module AI recommendation.

### 9.6.2. Kế hoạch giám sát chất lượng dữ liệu phục vụ AI Recommendation

Do hệ thống gợi ý sản phẩm hoạt động dựa trên dữ liệu hành vi khách hàng nên chất lượng dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng recommendation.

Nhóm dự án xây dựng cơ chế kiểm tra định kỳ đối với dữ liệu được thu thập từ hệ thống. Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu được lưu trữ chính xác, đầy đủ và có thể sử dụng cho recommendation engine.

Các loại dữ liệu cần được giám sát bao gồm:

| Loại dữ liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- |
| Lịch sử tìm kiếm | Xác định nhu cầu khách hàng |
| Lịch sử xem sản phẩm | Đánh giá mức độ quan tâm |
| Lịch sử mua hàng | Xây dựng hồ sơ khách hàng |
| Dữ liệu giỏ hàng | Dự đoán ý định mua sắm |
| Danh mục sản phẩm | Hỗ trợ recommendation |

Trong trường hợp dữ liệu hành vi bị thiếu hoặc ghi nhận không chính xác, recommendation engine có thể đề xuất các sản phẩm không liên quan đến nhu cầu của người dùng. Vì vậy dữ liệu đầu vào được xem là đối tượng giám sát chất lượng quan trọng nhất của hệ thống AI.

### 9.6.3. Kế hoạch giám sát chất lượng Recommendation Engine

Recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo nên sự khác biệt của dự án. Do đó nhóm QA xây dựng quy trình giám sát riêng cho module này thay vì chỉ kiểm thử như các chức năng thông thường.

Quá trình giám sát tập trung vào việc đánh giá mức độ phù hợp của các sản phẩm được gợi ý dựa trên các hành vi đã phát sinh trước đó của người dùng.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên tìm kiếm điện thoại gaming, xem các phụ kiện gaming và đã từng mua chuột gaming thì recommendation engine cần ưu tiên hiển thị các sản phẩm liên quan như tai nghe gaming, bàn phím cơ hoặc màn hình gaming.

Bảng tiêu chí giám sát recommendation

| Tiêu chí | Nội dung giám sát |
| --- | --- |
| Recommendation Accuracy | Độ phù hợp của sản phẩm gợi ý |
| Recommendation Diversity | Mức độ đa dạng sản phẩm |
| Recommendation Relevance | Mức độ liên quan với hành vi |
| Recommendation Response Time | Tốc độ trả kết quả |
| Recommendation Stability | Tính ổn định của kết quả |

Ngoài việc kiểm tra chất lượng gợi ý, nhóm dự án còn theo dõi khả năng cập nhật recommendation khi hành vi người dùng thay đổi. Đây là yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm cá nhân hóa của hệ thống.

### 9.6.4. Kế hoạch giám sát chất lượng các chức năng thương mại điện tử

Bên cạnh AI recommendation, các chức năng thương mại điện tử cốt lõi cũng được đưa vào danh sách giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo quá trình mua sắm của khách hàng không bị gián đoạn.

Các chức năng được ưu tiên theo dõi bao gồm:

| Chức năng | Nội dung giám sát |
| --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | Tính hợp lệ dữ liệu |
| Đăng nhập | Khả năng xác thực |
| Tìm kiếm sản phẩm | Độ chính xác kết quả |
| Giỏ hàng | Đồng bộ dữ liệu |
| Đặt hàng | Tạo đơn hàng chính xác |
| Thanh toán | Tính đúng tổng tiền |
| Quản lý đơn hàng | Cập nhật trạng thái |
| Quản lý sản phẩm | Đồng bộ dữ liệu sản phẩm |

Những chức năng này có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm người dùng nên được ưu tiên kiểm thử mỗi khi có thay đổi hệ thống.

### 9.6.5. Kế hoạch theo dõi và xử lý khiếm khuyết

Tất cả lỗi phát hiện trong quá trình review, kiểm thử hoặc đánh giá chất lượng sẽ được ghi nhận vào hệ thống quản lý lỗi của dự án.

Mỗi lỗi được phân loại theo mức độ ảnh hưởng nhằm xác định thứ tự ưu tiên xử lý.

Bảng phân loại lỗi

| Mức độ | Mô tả |
| --- | --- |
| Critical | Hệ thống ngừng hoạt động hoặc mất dữ liệu |
| High | Ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng chính |
| Medium | Chức năng hoạt động nhưng chưa chính xác |
| Low | Lỗi giao diện hoặc hiển thị |

Đối với dự án này, các lỗi liên quan đến recommendation engine, đơn hàng, thanh toán và dữ liệu người dùng được xếp vào nhóm ưu tiên cao nhất vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

### 9.6.6. Kế hoạch báo cáo và đánh giá chất lượng định kỳ

Để theo dõi tình trạng chất lượng của dự án, nhóm thực hiện các cuộc họp đánh giá chất lượng định kỳ trong suốt quá trình phát triển.

Tại mỗi cuộc họp, nhóm QA sẽ tổng hợp các nội dung liên quan đến:

- Số lượng lỗi phát hiện.

- Tình trạng xử lý lỗi.

- Kết quả review tài liệu.

- Kết quả kiểm thử.

- Các rủi ro chất lượng mới phát sinh.

- Đánh giá chất lượng recommendation engine.

Các báo cáo này được gửi cho Project Manager nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và điều chỉnh kế hoạch phát triển khi cần thiết.

Thông qua cơ chế giám sát liên tục, nhóm dự án có thể phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm, từ đó đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các mục tiêu chất lượng đã đề ra trong kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

# CHƯƠNG 10. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

## 10.1. Mục đích

### 10.1.1. Đảm bảo tính chính xác của các chức năng thương mại điện tử

Mục tiêu đầu tiên của hoạt động kiểm thử là đảm bảo toàn bộ nghiệp vụ thương mại điện tử hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế ban đầu.

Các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng đều phải được kiểm tra trong nhiều tình huống khác nhau nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh lỗi khi người dùng thao tác thực tế trên website.

Đối với chức năng đặt hàng, QA Tester không chỉ kiểm tra khả năng tạo đơn hàng mà còn phải kiểm tra toàn bộ luồng xử lý dữ liệu từ frontend đến backend. Ví dụ, khi người dùng thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng rồi thay đổi số lượng sản phẩm trước khi thanh toán, hệ thống phải cập nhật chính xác tổng tiền, số lượng tồn kho và dữ liệu đơn hàng trong database.

Ngoài ra, hệ thống còn phải xử lý đúng các tình huống đặc biệt như:

- Người dùng đặt hàng khi sản phẩm đã hết hàng.

- Người dùng refresh trang trong lúc thanh toán.

- Người dùng đăng xuất giữa quá trình đặt hàng.

- Mất kết nối internet khi tạo đơn hàng.

Những tình huống này nếu không được kiểm thử kỹ có thể dẫn đến lỗi mất dữ liệu đơn hàng hoặc sai dữ liệu thanh toán.

### 10.1.2. Đảm bảo recommendation engine hoạt động chính xác

Đối với đề tài này, recommendation engine là thành phần quan trọng nhất nên hoạt động kiểm thử tập trung rất lớn vào việc đánh giá chất lượng recommendation.

Khác với kiểm thử chức năng thông thường chỉ xác định “đúng” hoặc “sai”, recommendation engine cần được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp của recommendation với hành vi thực tế của người dùng.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên:

- Xem laptop gaming.

- Tìm kiếm chuột gaming.

- Mua tai nghe gaming.

thì recommendation engine cần ưu tiên hiển thị các sản phẩm liên quan như bàn phím cơ, màn hình gaming hoặc phụ kiện gaming thay vì recommendation các sản phẩm không liên quan như mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng.

Ngoài việc kiểm tra recommendation accuracy, QA Tester còn phải đánh giá:

- Recommendation có bị lặp sản phẩm quá nhiều không.

- Recommendation có cập nhật theo hành vi mới không.

- Recommendation có hiển thị đúng thời điểm không.

- Recommendation có phù hợp với từng nhóm người dùng không.

Ví dụ, người dùng mới chưa có lịch sử mua hàng sẽ cần recommendation khác với người dùng đã mua sắm nhiều lần trên hệ thống.

### 10.1.3. Đảm bảo hiệu năng recommendation realtime

Do recommendation engine hoạt động theo thời gian thực nên hệ thống có nguy cơ phát sinh lỗi hiệu năng rất cao khi số lượng người dùng tăng mạnh.

Trong các thời điểm như flash sale hoặc chương trình giảm giá lớn, recommendation engine phải xử lý đồng thời rất nhiều recommendation request. Nếu recommendation API phản hồi chậm hoặc database bị nghẽn thì toàn bộ website sẽ bị ảnh hưởng hiệu năng.

Hoạt động kiểm thử giúp đánh giá:

- Recommendation response time.

- Khả năng xử lý concurrent request.

- Database load khi recommendation hoạt động.

- CPU usage của AI engine.

- Memory usage của backend server.

Ví dụ, hệ thống sẽ được mô phỏng hàng nghìn người dùng truy cập cùng lúc để kiểm tra xem recommendation API có bị timeout hoặc recommendation có bị hiển thị chậm hay không.

## 10.2. Chi tiết các loại hình kiểm tra

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm tra được triển khai theo từng khu vực chức năng cụ thể nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Khác với website bán hàng thông thường, hệ thống của đề tài còn tích hợp AI recommendation nên quá trình kiểm tra không chỉ tập trung vào giao diện và xử lý nghiệp vụ mà còn phải kiểm tra recommendation engine, recommendation API, dữ liệu hành vi người dùng và khả năng recommendation realtime.

Để đảm bảo tính thực tế, nhóm dự án phân chia hoạt động kiểm tra theo từng module cụ thể thay vì kiểm tra tổng quát toàn hệ thống.

### 10.2.1. Kiểm tra chức năng tài khoản người dùng và phân quyền

Chức năng tài khoản người dùng là khu vực quan trọng vì recommendation engine hoạt động dựa trên dữ liệu hành vi của từng user account. Nếu authentication hoặc phân quyền xảy ra lỗi thì recommendation có thể hiển thị sai dữ liệu người dùng hoặc gây rò rỉ dữ liệu hệ thống.

Trần Trường Giang và Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ luồng xử lý đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý session đăng nhập.

Quá trình kiểm tra được thực hiện trong nhiều tình huống thực tế như:

- Người dùng đăng ký bằng email đã tồn tại.

- Người dùng nhập sai mật khẩu nhiều lần.

- Token đăng nhập hết hạn.

- Truy cập URL admin khi chưa đăng nhập.

- Đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị.

Ngoài ra, hệ thống còn được kiểm tra khả năng phân quyền giữa Admin và User nhằm đảm bảo tài khoản người dùng thông thường không thể truy cập khu vực quản trị sản phẩm hoặc dữ liệu recommendation.

Bảng kiểm tra chức năng tài khoản người dùng

| Nội dung kiểm tra | Mục tiêu kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | Kiểm tra validate dữ liệu và lưu database | Trần Trường Giang |
| Đăng nhập hệ thống | Kiểm tra xác thực tài khoản | Nguyễn Đức Thành |
| Phân quyền Admin/User | Đảm bảo đúng quyền truy cập | Trần Trường Giang |
| Quản lý session | Kiểm tra token và timeout | Nguyễn Đức Thành |
| Quên mật khẩu | Kiểm tra gửi email reset password | Nguyễn Đức Thành |

### 10.2.2. Kiểm tra recommendation engine và recommendation API

Đây là khu vực kiểm tra quan trọng nhất trong toàn bộ dự án vì recommendation engine là chức năng cốt lõi của đề tài.

Nguyễn Đình Chiến và Kiểu Thị Kim Sinh chịu trách nhiệm kiểm tra recommendation engine, recommendation API và dữ liệu recommendation hiển thị trên frontend.

Nhóm kiểm tra xây dựng nhiều tài khoản test với hành vi mua sắm khác nhau để mô phỏng dữ liệu thực tế cho AI recommendation model xử lý.

Ví dụ:

- Tài khoản A thường xuyên xem laptop gaming và phụ kiện gaming.

- Tài khoản B thường mua mỹ phẩm và skincare.

- Tài khoản C chỉ xem điện thoại nhưng chưa từng đặt hàng.

Sau khi recommendation engine xử lý dữ liệu hành vi, hệ thống phải recommendation các sản phẩm phù hợp với từng tài khoản thay vì hiển thị cùng một danh sách sản phẩm.

Ngoài việc đánh giá recommendation accuracy, nhóm kiểm tra còn theo dõi:

- Recommendation response time.

- Recommendation update realtime.

- Recommendation duplicate rate.

- Recommendation API stability.

Ví dụ, nếu người dùng vừa xem điện thoại Samsung nhưng recommendation vẫn tiếp tục hiển thị laptop gaming trong thời gian dài thì recommendation engine được đánh giá là chưa đạt yêu cầu.

Bảng kiểm tra recommendation engine

| Nội dung kiểm tra | Mục tiêu kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Recommendation theo lịch sử xem | Đánh giá recommendation accuracy | Nguyễn Đình Chiến |
| Recommendation theo lịch sử mua | Kiểm tra AI learning behavior | Kiểu Thị Kim Sinh |
| Recommendation realtime | Kiểm tra tốc độ cập nhật recommendation | Nguyễn Đình Chiến |
| Recommendation API | Kiểm tra phản hồi API | Kiểu Thị Kim Sinh |
| Recommendation duplicate | Kiểm tra recommendation bị lặp | Nguyễn Đình Chiến |

### 10.2.3. Kiểm tra chức năng giỏ hàng và xử lý đơn hàng

Nguyễn Thị Mai Hoa và Nguyễn Đức Thành phụ trách kiểm tra chức năng giỏ hàng, xử lý thanh toán và tạo đơn hàng.

Quá trình kiểm tra tập trung vào toàn bộ luồng mua hàng thực tế từ lúc người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng cho đến khi tạo đơn hàng thành công.

Hệ thống được kiểm tra với nhiều tình huống thực tế như:

- Thêm cùng sản phẩm nhiều lần.

- Đặt hàng vượt số lượng tồn kho.

- Refresh trình duyệt trong lúc thanh toán.

- Mất kết nối internet khi tạo đơn hàng.

- Xóa sản phẩm khi đang thanh toán.

Ngoài ra, recommendation engine cũng được kiểm tra sau khi người dùng hoàn tất mua hàng nhằm đánh giá khả năng recommendation thay đổi theo lịch sử mua sắm mới.

Ví dụ, sau khi người dùng mua laptop gaming, hệ thống cần recommendation thêm chuột gaming hoặc bàn phím cơ thay vì tiếp tục recommendation laptop.

Bảng kiểm tra giỏ hàng và đơn hàng

| Nội dung kiểm tra | Mục tiêu kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Kiểm tra cập nhật cart data | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Cập nhật số lượng sản phẩm | Kiểm tra tính tổng tiền | Nguyễn Đức Thành |
| Tạo đơn hàng | Kiểm tra lưu order database | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Kiểm tra tồn kho | Đồng bộ dữ liệu sản phẩm | Nguyễn Đức Thành |
| Recommendation sau mua hàng | Kiểm tra recommendation update | Nguyễn Thị Mai Hoa |

### 10.2.4. Kiểm tra hiệu năng và khả năng chịu tải hệ thống

Do recommendation engine xử lý dữ liệu theo thời gian thực nên performance testing là hoạt động bắt buộc trong dự án.

Trần Trường Giang và Nguyễn Đình Chiến chịu trách nhiệm thực hiện stress testing và performance testing cho toàn hệ thống.

Hệ thống được mô phỏng nhiều tình huống thực tế như:

- 1000 user truy cập đồng thời.

- 5000 recommendation request trong thời gian ngắn.

- Flash sale traffic spike.

- Nhiều người dùng tìm kiếm sản phẩm liên tục.

Trong quá trình kiểm tra, nhóm theo dõi:

- Recommendation response time.

- CPU usage.

- Database load.

- Memory usage.

- API throughput.

Nếu recommendation API phản hồi quá chậm hoặc database bị nghẽn khi tải cao thì backend sẽ tiếp tục được tối ưu trước khi triển khai thực tế.

Bảng kiểm tra hiệu năng hệ thống

| Nội dung kiểm tra | Mục tiêu kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Stress testing | Kiểm tra chịu tải hệ thống | Trần Trường Giang |
| Recommendation API load test | Kiểm tra API under heavy load | Nguyễn Đình Chiến |
| Database performance | Kiểm tra database throughput | Trần Trường Giang |
| CPU và Memory usage | Theo dõi tài nguyên server | Nguyễn Đình Chiến |
| Response time testing | Đánh giá tốc độ phản hồi | Trần Trường Giang |

## 10.3. Các loại hình kiểm thử

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm thử được triển khai theo nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng phần mềm trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Do hệ thống của đề tài không chỉ bao gồm các chức năng thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI nên quy trình kiểm thử được xây dựng chuyên sâu hơn so với các website bán hàng truyền thống. Ngoài kiểm thử frontend và backend, nhóm dự án còn phải kiểm thử recommendation algorithm, recommendation API, recommendation realtime processing và khả năng xử lý dữ liệu hành vi người dùng.

Để đảm bảo hiệu quả, hoạt động kiểm thử được chia thành nhiều loại hình khác nhau, mỗi loại hình sẽ tập trung vào một phạm vi kỹ thuật riêng của hệ thống.

### 10.3.1. Unit Testing

Unit Testing là giai đoạn kiểm thử từng module độc lập nhằm phát hiện lỗi sớm trước khi tích hợp toàn bộ hệ thống. Trong dự án này, hoạt động Unit Testing được triển khai ngay sau khi từng chức năng hoàn thành để hạn chế nguy cơ lỗi lan rộng sang các module khác.

Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm kiểm thử các module backend liên quan đến authentication, xử lý giỏ hàng, xử lý đơn hàng và recommendation API. Trong khi đó, Nguyễn Đình Chiến thực hiện Unit Testing cho recommendation engine và các thuật toán recommendation scoring.

Đối với recommendation engine, Unit Testing không chỉ kiểm tra kết quả recommendation mà còn phải kiểm tra toàn bộ logic xử lý dữ liệu hành vi người dùng. Ví dụ, hệ thống cần kiểm tra xem recommendation engine có thực sự ưu tiên các sản phẩm liên quan đến lịch sử truy cập của người dùng hay không.

Một số module recommendation được kiểm thử riêng gồm:

- Recommendation scoring module.

- Recommendation filtering module.

- Similar product recommendation module.

- User behavior processing module.

- Recommendation ranking algorithm.

Ví dụ thực tế:

- Nếu người dùng xem nhiều laptop gaming thì recommendation scoring phải tăng điểm ưu tiên cho các sản phẩm gaming.

- Nếu người dùng đã mua sản phẩm rồi thì recommendation filtering phải loại bỏ sản phẩm đó khỏi recommendation list.

- Nếu recommendation API nhận user ID không tồn tại thì hệ thống phải trả về recommendation mặc định thay vì gây lỗi server.

Ngoài recommendation engine, nhóm backend còn kiểm thử riêng:

- Module đăng nhập JWT authentication.

- Module xử lý token đăng nhập.

- Module tính tổng tiền giỏ hàng.

- Module kiểm tra tồn kho sản phẩm.

- Module tạo đơn hàng.

Bảng Unit Testing thực tế trong dự án

| Module kiểm thử | Nội dung kiểm thử | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| JWT Authentication | Kiểm tra tạo và xác thực token | Nguyễn Đức Thành |
| Cart Processing | Tính tổng tiền và cập nhật số lượng | Nguyễn Đức Thành |
| Recommendation Scoring | Kiểm tra AI scoring algorithm | Nguyễn Đình Chiến |
| Recommendation Filtering | Loại bỏ recommendation không phù hợp | Nguyễn Đình Chiến |
| Order Processing | Kiểm tra tạo đơn hàng | Nguyễn Đức Thành |

### 10.3.2. Integration Testing

Sau khi các module hoàn thành Unit Testing, nhóm dự án tiến hành Integration Testing nhằm kiểm tra khả năng tương tác giữa frontend, backend, database và recommendation engine.

Đây là giai đoạn rất quan trọng vì recommendation engine bắt đầu xử lý dữ liệu thực tế từ website. Phần lớn lỗi recommendation thường xuất hiện ở giai đoạn này do dữ liệu giữa frontend, backend và AI engine chưa đồng bộ hoàn toàn.

Kiểu Thị Kim Sinh và Nguyễn Thị Mai Hoa chịu trách nhiệm chính trong hoạt động Integration Testing.

Quá trình kiểm thử tập trung vào:

- Frontend gọi recommendation API.

- Backend xử lý recommendation request.

- Recommendation engine trả dữ liệu recommendation.

- Frontend hiển thị recommendation.

- Database lưu dữ liệu hành vi người dùng.

Ví dụ, khi người dùng truy cập trang chi tiết laptop gaming thì frontend sẽ gửi request recommendation đến backend. Backend tiếp tục gửi dữ liệu sang recommendation engine để lấy danh sách sản phẩm recommendation phù hợp. Sau đó recommendation data được trả ngược về frontend để hiển thị cho người dùng.

Trong quá trình tích hợp, nhóm kiểm thử phát hiện nhiều lỗi thực tế như:

- Frontend hiển thị sai giá sản phẩm recommendation.

- Recommendation API timeout khi request đồng thời.

- Recommendation engine trả dữ liệu trùng lặp.

- Frontend hiển thị recommendation sai danh mục.

- Recommendation database đồng bộ chậm.

Ví dụ cụ thể:

- Backend trả đúng recommendation nhưng frontend mapping sai field image_url khiến recommendation hiển thị sai hình ảnh.

- Recommendation engine trả danh sách sản phẩm đúng nhưng frontend cache dữ liệu cũ nên recommendation không cập nhật theo hành vi mới của user.

- Recommendation API phản hồi quá chậm khi số lượng request tăng cao.

Ngoài recommendation engine, Integration Testing còn kiểm tra khả năng tương tác giữa:

- Module giỏ hàng và database sản phẩm.

- Module đơn hàng và hệ thống tồn kho.

- Module thanh toán và order processing.

- Authentication system và recommendation tracking.

Bảng Integration Testing thực tế

| Nội dung tích hợp | Mục tiêu kiểm thử | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Frontend – Recommendation API | Kiểm tra hiển thị recommendation | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Backend – AI Engine | Kiểm tra xử lý recommendation | Kiểu Thị Kim Sinh |
| Recommendation DB Sync | Đồng bộ dữ liệu hành vi | Kiểu Thị Kim Sinh |
| Cart – Inventory System | Đồng bộ tồn kho | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Authentication – Tracking | Theo dõi hành vi user | Kiểu Thị Kim Sinh |

### 10.3.3. System Testing

Sau khi hoàn tất Integration Testing, toàn bộ hệ thống được kiểm thử tổng thể trong môi trường gần giống thực tế nhất nhằm đánh giá chất lượng tổng thể của website thương mại điện tử và recommendation engine.

Trần Trường Giang chịu trách nhiệm điều phối hoạt động System Testing và tổng hợp kết quả kiểm thử toàn hệ thống.

Trong giai đoạn này, nhóm kiểm thử không còn kiểm tra riêng từng module mà kiểm tra toàn bộ luồng hoạt động thực tế của website từ lúc người dùng truy cập cho đến khi recommendation engine xử lý và hiển thị recommendation phù hợp.

Hệ thống được kiểm thử với nhiều kịch bản thực tế như:

- Người dùng mới chưa có dữ liệu hành vi.

- Người dùng thường xuyên mua đồ gaming.

- Người dùng thay đổi hành vi truy cập liên tục.

- Người dùng truy cập website trong giờ cao điểm.

- Người dùng đặt hàng khi hệ thống tải cao.

Ví dụ thực tế:

Một tài khoản test được thiết lập với hành vi thường xuyên xem laptop gaming và phụ kiện gaming trong nhiều ngày liên tiếp. Sau đó QA Tester kiểm tra xem recommendation engine có bắt đầu recommendation thêm chuột gaming, bàn phím cơ hoặc màn hình gaming hay không.

Sau một khoảng thời gian, tài khoản này chuyển sang tìm kiếm điện thoại Samsung và phụ kiện điện thoại. Recommendation engine cần cập nhật recommendation mới trong thời gian ngắn thay vì tiếp tục recommendation các sản phẩm gaming như trước đó.

Ngoài recommendation accuracy, System Testing còn đánh giá:

- Recommendation response time.

- Recommendation realtime capability.

- Tính ổn định hệ thống.

- Database performance.

- Khả năng chịu tải server.

- Tính ổn định frontend.

Trong quá trình kiểm thử tổng thể, nhóm còn mô phỏng các tình huống:

- Refresh website liên tục.

- Mất kết nối internet khi recommendation đang tải.

- User truy cập đồng thời từ nhiều thiết bị.

- Recommendation request tăng đột biến.

Bảng System Testing thực tế

| Kịch bản kiểm thử | Nội dung đánh giá | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| User mua gaming gear | Recommendation gaming products | Trần Trường Giang |
| User thay đổi hành vi | Recommendation update realtime | Nguyễn Đình Chiến |
| Traffic tăng đột biến | Khả năng chịu tải hệ thống | Trần Trường Giang |
| Recommendation API load | Tốc độ xử lý API | Nguyễn Đình Chiến |
| Frontend realtime update | Đồng bộ recommendation UI | Nguyễn Thị Mai Hoa |

### 10.3.4. Performance Testing

Do recommendation engine xử lý dữ liệu theo thời gian thực nên Performance Testing là hoạt động cực kỳ quan trọng trong dự án.

Khác với website bán hàng thông thường, recommendation engine phải liên tục:

- Phân tích dữ liệu hành vi.

- Xử lý recommendation request.

- Truy vấn recommendation database.

- Tính toán recommendation score.

Điều này khiến hệ thống tiêu tốn nhiều CPU, RAM và database resource hơn đáng kể.

Trần Trường Giang và Nguyễn Đình Chiến chịu trách nhiệm thực hiện stress testing và performance testing cho recommendation engine.

Hệ thống được mô phỏng:

- 1000 user online đồng thời.

- 5000 recommendation request trong thời gian ngắn.

- Flash sale traffic spike.

- Recommendation request liên tục theo thời gian thực.

Trong quá trình kiểm thử, nhóm kỹ thuật theo dõi:

- Recommendation response time.

- API throughput.

- Database query speed.

- CPU usage.

- Memory usage.

- Server stability.

Ví dụ thực tế:

Khi số lượng recommendation request vượt quá ngưỡng xử lý của database, recommendation API bắt đầu phản hồi chậm hơn 5 giây. Backend Developer sau đó phải tối ưu recommendation query và triển khai cache recommendation để giảm tải database.

Ngoài recommendation engine, Performance Testing còn kiểm tra:

- Tốc độ tải giao diện frontend.

- Tốc độ tìm kiếm sản phẩm.

- Tốc độ xử lý giỏ hàng.

- Hiệu năng database sản phẩm.

Bảng Performance Testing

| Nội dung kiểm thử | Mục tiêu đánh giá | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Recommendation Load Test | API under heavy load | Nguyễn Đình Chiến |
| Database Performance | Recommendation query speed | Trần Trường Giang |
| Frontend Performance | Tốc độ tải recommendation UI | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Stress Testing | Khả năng chịu tải hệ thống | Trần Trường Giang |
| API Throughput | Số request xử lý mỗi giây | Nguyễn Đình Chiến |

### 10.3.5. Security Testing

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như:

- Tài khoản người dùng.

- Lịch sử mua hàng.

- Dữ liệu hành vi recommendation.

- Thông tin đơn hàng.

Do đó, Security Testing được triển khai nhằm đảm bảo hệ thống an toàn trước các nguy cơ tấn công bảo mật.

Nguyễn Đức Thành và Kiểu Thị Kim Sinh chịu trách nhiệm kiểm tra bảo mật hệ thống.

Hoạt động kiểm thử tập trung vào:

- SQL Injection.

- XSS Attack.

- Unauthorized API access.

- Session hijacking.

- Token forgery.

- API abuse.

Ví dụ:

- Hacker cố gắng truy cập recommendation API bằng token giả.

- Người dùng thường truy cập API admin.

- Hacker gửi hàng nghìn request recommendation nhằm gây nghẽn recommendation engine.

Ngoài recommendation API, nhóm kiểm thử còn đánh giá:

- Mã hóa mật khẩu người dùng.

- Cơ chế JWT authentication.

- Bảo vệ dữ liệu recommendation.

- Phân quyền hệ thống admin.

Bảng Security Testing

| Nội dung bảo mật | Mục tiêu kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| SQL Injection | Bảo vệ database | Nguyễn Đức Thành |
| Recommendation API Security | Chống truy cập trái phép | Kiểu Thị Kim Sinh |
| JWT Authentication | Kiểm tra token security | Nguyễn Đức Thành |
| Session Security | Chống session hijacking | Kiểu Thị Kim Sinh |
| Admin Authorization | Kiểm tra phân quyền hệ thống | Nguyễn Đức Thành |

## 10.4. Chi tiết thực hiện kiểm thử

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm thử được triển khai theo hướng phân chia trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo tất cả khu vực chức năng của hệ thống đều được kiểm tra đầy đủ trước khi triển khai thực tế.

Do hệ thống không chỉ bao gồm website bán hàng mà còn tích hợp AI recommendation engine nên khối lượng kiểm thử lớn hơn nhiều so với các website thương mại điện tử thông thường. Ngoài kiểm thử giao diện và xử lý nghiệp vụ, nhóm dự án còn phải kiểm tra recommendation algorithm, recommendation API, xử lý dữ liệu hành vi người dùng, recommendation realtime và hiệu năng hệ thống khi lượng truy cập tăng cao.

Mỗi thành viên trong nhóm QA được phân công phụ trách từng khu vực chức năng riêng biệt dựa trên chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện lỗi và giảm nguy cơ bỏ sót lỗi quan trọng.

### 10.4.1. Kế hoạch kiểm thử của Trần Trường Giang – Trưởng nhóm QA & Performance Tester

Trần Trường Giang chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kiểm thử trong dự án, đồng thời trực tiếp kiểm tra các khu vực có mức độ ảnh hưởng lớn đến hiệu năng và tính ổn định của hệ thống.

Do recommendation engine xử lý dữ liệu theo thời gian thực nên performance testing là nhiệm vụ quan trọng nhất của trưởng nhóm QA. Quá trình kiểm thử tập trung đánh giá khả năng chịu tải của website khi nhiều người dùng truy cập đồng thời và khi recommendation engine xử lý lượng lớn recommendation request liên tục.

Ngoài ra, trưởng nhóm còn chịu trách nhiệm:

- Tổng hợp bug report.

- Theo dõi tiến độ xử lý lỗi.

- Đánh giá mức độ nghiêm trọng của bug.

- Kiểm tra regression testing sau khi sửa lỗi.

- Đảm bảo recommendation engine hoạt động ổn định trước khi triển khai.

Bảng kiểm thử chi tiết – Trần Trường Giang

| ID | Hạng mục kiểm thử | Nội dung kiểm tra chi tiết | Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-PERF-01 | Load Testing Website | Kiểm tra khả năng chịu tải website | 1000 user truy cập đồng thời | Website hoạt động ổn định | Rất cao |
| QA-PERF-02 | Recommendation API Performance | Kiểm tra tốc độ phản hồi recommendation API | 5000 recommendation request | Response dưới 2 giây | Rất cao |
| QA-PERF-03 | Stress Testing | Kiểm tra giới hạn chịu tải server | Traffic tăng đột biến | Không crash hệ thống | Rất cao |
| QA-PERF-04 | Recommendation Realtime | Kiểm tra tốc độ cập nhật recommendation | User đổi hành vi liên tục | Recommendation cập nhật nhanh | Cao |
| QA-PERF-05 | Database Load | Kiểm tra tải recommendation database | Query recommendation liên tục | Database không nghẽn | Cao |
| QA-PERF-06 | Regression Testing | Kiểm tra sau khi sửa lỗi backend | Retest recommendation API | Không phát sinh lỗi mới | Cao |
| QA-PERF-07 | Server Stability | Kiểm tra hoạt động liên tục của hệ thống | Chạy hệ thống liên tục 24h | Không restart server | Trung bình |
| QA-PERF-08 | API Throughput | Đánh giá số request xử lý mỗi giây | Recommendation concurrent requests | API xử lý ổn định | Cao |

### 10.4.2. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Đình Chiến – AI Recommendation Tester

Nguyễn Đình Chiến chịu trách nhiệm kiểm thử recommendation engine và toàn bộ logic AI recommendation của hệ thống. Đây là khu vực quan trọng nhất trong đề tài vì recommendation engine quyết định khả năng cá nhân hóa sản phẩm cho người dùng.

Quá trình kiểm thử recommendation không chỉ đánh giá recommendation có hoạt động hay không mà còn phải đánh giá:

- Recommendation accuracy.

- Recommendation ranking quality.

- Recommendation learning behavior.

- Recommendation filtering logic.

- Recommendation duplicate rate.

- Recommendation realtime processing.

Để recommendation engine hoạt động giống môi trường thực tế, nhiều tài khoản test với hành vi mua sắm khác nhau được xây dựng nhằm mô phỏng dữ liệu người dùng thật.

Ví dụ:

- User thường mua gaming gear.

- User thường mua mỹ phẩm.

- User chỉ xem sản phẩm nhưng chưa mua.

- User thay đổi hành vi mua sắm liên tục.

Bảng kiểm thử chi tiết – Nguyễn Đình Chiến

| ID | Hạng mục kiểm thử | Nội dung kiểm tra chi tiết | Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-TEST-01 | Recommendation Accuracy | Kiểm tra độ chính xác recommendation | User xem laptop gaming | Recommendation gaming gear | Rất cao |
| AI-TEST-02 | Recommendation Filtering | Loại bỏ sản phẩm không liên quan | User chỉ mua điện thoại | Không recommendation mỹ phẩm | Cao |
| AI-TEST-03 | Recommendation Ranking | Kiểm tra thứ tự recommendation | User xem nhiều gaming mouse | Gaming mouse ưu tiên đầu | Cao |
| AI-TEST-04 | Recommendation Duplicate | Kiểm tra recommendation bị lặp | Recommendation nhiều lần | Không hiển thị trùng sản phẩm | Trung bình |
| AI-TEST-05 | User Behavior Learning | Kiểm tra AI học hành vi người dùng | User thay đổi hành vi mua sắm | Recommendation thay đổi theo | Rất cao |
| AI-TEST-06 | Recommendation Realtime | Kiểm tra cập nhật recommendation realtime | User đổi danh mục quan tâm | Recommendation cập nhật nhanh | Rất cao |
| AI-TEST-07 | Cold Start Recommendation | Kiểm tra recommendation user mới | User chưa có dữ liệu | Recommendation phổ biến | Cao |
| AI-TEST-08 | Recommendation API Response | Kiểm tra dữ liệu API recommendation | API trả dữ liệu sản phẩm | Đúng format frontend | Cao |
| AI-TEST-09 | Similar Product Recommendation | Kiểm tra recommendation sản phẩm tương tự | User xem điện thoại Samsung | Recommendation phụ kiện Samsung | Cao |
| AI-TEST-10 | Recommendation Database Sync | Kiểm tra đồng bộ dữ liệu hành vi | User phát sinh hành vi mới | Database cập nhật chính xác | Cao |

### 10.4.3. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend & UX Tester

Nguyễn Thị Mai Hoa phụ trách kiểm thử giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng website thương mại điện tử.

Khác với backend testing, frontend testing tập trung nhiều vào khả năng hiển thị recommendation trên giao diện thực tế, tính responsive trên nhiều thiết bị và trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Recommendation section là khu vực được kiểm tra kỹ nhất vì đây là nơi người dùng trực tiếp tương tác với AI recommendation engine.

Bảng kiểm thử chi tiết – Nguyễn Thị Mai Hoa

| ID | Hạng mục kiểm thử | Nội dung kiểm tra chi tiết | Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE-TEST-01 | Homepage Recommendation | Kiểm tra recommendation trang chủ | User đã mua gaming gear | Hiển thị gaming products | Rất cao |
| FE-TEST-02 | Product Detail Recommendation | Kiểm tra recommendation trang chi tiết | User xem điện thoại Samsung | Hiển thị phụ kiện điện thoại | Cao |
| FE-TEST-03 | Recommendation Realtime UI | Kiểm tra recommendation thay đổi realtime | User đổi hành vi truy cập | UI cập nhật recommendation mới | Cao |
| FE-TEST-04 | Recommendation Responsive | Kiểm tra responsive mobile/tablet | Mobile resolution | UI hiển thị đúng | Cao |
| FE-TEST-05 | Recommendation Loading | Kiểm tra tốc độ tải recommendation | Network bình thường | Load dưới 2 giây | Cao |
| FE-TEST-06 | Cart Interface | Kiểm tra giao diện giỏ hàng | User thêm nhiều sản phẩm | Tổng tiền chính xác | Cao |
| FE-TEST-07 | Checkout Interface | Kiểm tra giao diện thanh toán | User thanh toán đơn hàng | Không lỗi giao diện | Cao |
| FE-TEST-08 | Broken Image Recommendation | Kiểm tra ảnh recommendation | Recommendation nhiều sản phẩm | Không lỗi ảnh | Trung bình |
| FE-TEST-09 | Frontend Error Handling | Kiểm tra xử lý lỗi recommendation | API recommendation timeout | UI hiển thị fallback | Trung bình |
| FE-TEST-10 | Cross Browser Testing | Kiểm tra đa trình duyệt | Chrome, Edge, Firefox | UI hoạt động ổn định | Trung bình |

### 10.4.4. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Đức Thành – Backend & Security Tester

Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm kiểm thử backend system, authentication system và bảo mật recommendation API.

Do website lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như thông tin người dùng, lịch sử mua hàng và dữ liệu recommendation nên security testing là khu vực được ưu tiên kiểm tra kỹ.

Quá trình kiểm thử tập trung vào:

- Authentication security.

- JWT token validation.

- Recommendation API security.

- SQL Injection.

- Session security.

- Database integrity.

Bảng kiểm thử chi tiết – Nguyễn Đức Thành

| ID | Hạng mục kiểm thử | Nội dung kiểm tra chi tiết | Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-SEC-01 | JWT Authentication | Kiểm tra token đăng nhập | Token hợp lệ / hết hạn | Xác thực chính xác | Rất cao |
| BE-SEC-02 | SQL Injection | Kiểm tra tấn công SQL Injection | Input độc hại | Không truy cập DB trái phép | Rất cao |
| BE-SEC-03 | Recommendation API Security | Kiểm tra truy cập recommendation API | User không có quyền | API từ chối request | Cao |
| BE-SEC-04 | Admin Authorization | Kiểm tra phân quyền admin | User thường truy cập admin | Chặn truy cập | Rất cao |
| BE-SEC-05 | Session Security | Kiểm tra session hijacking | Session giả mạo | Không chiếm quyền session | Cao |
| BE-SEC-06 | Database Integrity | Kiểm tra dữ liệu đơn hàng | Order concurrent requests | Không sai dữ liệu | Cao |
| BE-SEC-07 | Cart Processing | Kiểm tra xử lý giỏ hàng | Add/remove nhiều lần | Không sai tổng tiền | Cao |
| BE-SEC-08 | Order Processing | Kiểm tra xử lý đơn hàng | Thanh toán liên tục | Không duplicate order | Cao |
| BE-SEC-09 | API Rate Limiting | Kiểm tra spam recommendation API | Gửi request liên tục | Hệ thống giới hạn request | Trung bình |
| BE-SEC-10 | Password Encryption | Kiểm tra mã hóa mật khẩu | Dữ liệu user database | Password được hash | Rất cao |

### 10.4.5. Kế hoạch kiểm thử của Kiểu Thị Kim Sinh – Integration & Database Tester

Kiểu Thị Kim Sinh phụ trách kiểm thử tích hợp giữa frontend, backend, recommendation engine và recommendation database.

Đây là khu vực rất dễ phát sinh lỗi do recommendation system phải xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian thực.

Quá trình kiểm thử tập trung vào:

- Đồng bộ dữ liệu recommendation.

- Frontend – backend integration.

- Recommendation database sync.

- API response validation.

- Recommendation data consistency.

Bảng kiểm thử chi tiết – Kiểu Thị Kim Sinhs

| ID | Hạng mục kiểm thử | Nội dung kiểm tra chi tiết | Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-TEST-01 | Frontend – Backend Sync | Đồng bộ dữ liệu recommendation | User phát sinh hành vi mới | Frontend hiển thị đúng | Rất cao |
| INT-TEST-02 | Recommendation Database Sync | Đồng bộ database recommendation | User xem sản phẩm mới | DB cập nhật chính xác | Cao |
| INT-TEST-03 | API Response Validation | Kiểm tra format recommendation API | Frontend gọi recommendation API | JSON đúng cấu trúc | Cao |
| INT-TEST-04 | Recommendation Cache | Kiểm tra cache recommendation | User đổi hành vi liên tục | Cache cập nhật mới | Trung bình |
| INT-TEST-05 | Database Consistency | Kiểm tra consistency dữ liệu | Concurrent recommendation request | Không mất dữ liệu | Cao |
| INT-TEST-06 | Cart – Order Integration | Đồng bộ giỏ hàng và đơn hàng | User checkout sản phẩm | Order đúng dữ liệu | Cao |
| INT-TEST-07 | Recommendation Event Tracking | Theo dõi hành vi recommendation | User click recommendation | Event lưu chính xác | Cao |
| INT-TEST-08 | AI Engine Integration | Kết nối backend với AI engine | Recommendation request realtime | Recommendation trả đúng | Rất cao |
| INT-TEST-09 | Recommendation Failover | Kiểm tra fallback recommendation | AI engine lỗi | Hệ thống hiển thị recommendation mặc định | Trung bình |
| INT-TEST-10 | Recommendation Logging | Kiểm tra log recommendation | User request recommendation | Log lưu đầy đủ | Trung bình |

# CHƯƠNG 11. PHỤ LỤC

Phần phụ lục của dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm” được xây dựng nhằm lưu trữ toàn bộ tài liệu quan trọng liên quan đến quá trình khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thay đổi hệ thống, hoạt động kiểm thử và các cuộc họp triển khai dự án.

Đối với dự án thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, phần phụ lục không chỉ đóng vai trò lưu trữ tài liệu mà còn hỗ trợ nhóm phát triển theo dõi lịch sử thay đổi recommendation engine, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yêu cầu mới và phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm trong suốt vòng đời phát triển hệ thống.

Ngoài ra, các tài liệu phụ lục còn hỗ trợ:

- Theo dõi phạm vi dự án.

- Quản lý thay đổi hệ thống.

- Kiểm soát recommendation engine.

- Đánh giá tiến độ xử lý lỗi.

- Phục vụ nghiệm thu sản phẩm cuối kỳ.

## 11.1. Phụ lục 1: Yêu cầu của khách hàng

Trong giai đoạn khảo sát ban đầu, nhóm dự án tiến hành thu thập yêu cầu từ phía khách hàng nhằm xác định phạm vi chức năng của hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Khác với website bán hàng truyền thống, khách hàng yêu cầu hệ thống phải có khả năng recommendation sản phẩm thông minh dựa trên hành vi người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng khả năng giữ chân khách hàng.

Hệ thống cần đảm bảo vừa hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ thương mại điện tử vừa có khả năng xử lý recommendation theo thời gian thực.

### 11.1.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Hệ thống phải hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ mua sắm trực tuyến như quản lý tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, xử lý đơn hàng và recommendation sản phẩm bằng AI.

Bảng yêu cầu chức năng chi tiết

| Mã yêu cầu | Chức năng | Mô tả chi tiết | Dữ liệu liên quan | Độ ưu tiên | Bộ phận phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Đăng ký tài khoản | Người dùng tạo tài khoản bằng email | User profile | Cao | Backend |
| FR-02 | Đăng nhập hệ thống | Xác thực tài khoản bằng JWT | Authentication token | Cao | Backend |
| FR-03 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Cập nhật thông tin người dùng | User information | Trung bình | Frontend + Backend |
| FR-04 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm theo từ khóa | Product database | Cao | Backend |
| FR-05 | Lọc sản phẩm | Lọc theo giá, danh mục | Product category | Trung bình | Frontend |
| FR-06 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị thông tin sản phẩm | Product detail | Cao | Frontend |
| FR-07 | Giỏ hàng | Thêm/xóa/cập nhật sản phẩm | Cart database | Cao | Backend |
| FR-08 | Đặt hàng | Tạo đơn hàng trực tuyến | Order database | Cao | Backend |
| FR-09 | Thanh toán | Xử lý thanh toán đơn hàng | Payment data | Cao | Backend |
| FR-10 | Theo dõi đơn hàng | Xem trạng thái vận chuyển | Order status | Trung bình | Frontend |
| FR-11 | Recommendation AI | Gợi ý sản phẩm theo hành vi | User behavior | Rất cao | AI Team |
| FR-12 | Recommendation realtime | Recommendation cập nhật liên tục | Tracking data | Rất cao | AI Team |
| FR-13 | Theo dõi hành vi người dùng | Ghi nhận lịch sử truy cập | User tracking | Rất cao | Backend |
| FR-14 | Recommendation API | API trả dữ liệu recommendation | Recommendation JSON | Rất cao | Backend |
| FR-15 | Quản lý sản phẩm | Admin thêm/sửa/xóa sản phẩm | Product database | Cao | Admin |
| FR-16 | Quản lý đơn hàng | Admin xử lý đơn hàng | Order system | Cao | Admin |
| FR-17 | Quản lý recommendation | Theo dõi recommendation engine | AI logs | Cao | AI Team |
| FR-18 | Quản lý người dùng | Admin khóa/mở tài khoản | User management | Trung bình | Admin |

Recommendation engine là khu vực quan trọng nhất của hệ thống. AI recommendation cần phân tích:

- Sản phẩm đã xem.

- Sản phẩm đã mua.

- Tần suất truy cập.

- Thời gian tương tác.

- Hành vi người dùng tương tự.

Ví dụ:
Nếu người dùng thường xuyên xem laptop gaming thì recommendation engine cần ưu tiên hiển thị:

- Chuột gaming.

- Bàn phím cơ.

- Tai nghe gaming.

- Ghế gaming.

- Màn hình gaming.

### 11.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh yêu cầu nghiệp vụ, khách hàng còn yêu cầu hệ thống phải đảm bảo hiệu năng xử lý recommendation, khả năng chịu tải và tính bảo mật dữ liệu người dùng.

Bảng yêu cầu phi chức năng chi tiết

| Mã yêu cầu | Nội dung yêu cầu | Mô tả chi tiết | Tiêu chí đánh giá | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Hiệu năng website | Website tải nhanh | < 3 giây | Cao |
| NFR-02 | Recommendation response | Recommendation phản hồi nhanh | < 2 giây | Rất cao |
| NFR-03 | Recommendation realtime | Recommendation cập nhật liên tục | < 5 phút | Rất cao |
| NFR-04 | Khả năng chịu tải | Hệ thống hoạt động khi tải cao | ≥ 1000 users | Cao |
| NFR-05 | Database stability | Database không nghẽn | Query ổn định | Cao |
| NFR-06 | Security | Chống SQL Injection | Không rò rỉ dữ liệu | Rất cao |
| NFR-07 | Authentication | JWT hoạt động ổn định | Token bảo mật | Cao |
| NFR-08 | Backup system | Backup dữ liệu định kỳ | Daily backup | Trung bình |
| NFR-09 | Recommendation accuracy | Recommendation phù hợp | ≥ 80% accuracy | Rất cao |
| NFR-10 | Uptime system | Hệ thống hoạt động liên tục | ≥ 99% uptime | Cao |

## 11.2. Phụ lục 2: Phân tích các yêu cầu

Sau khi thu thập yêu cầu khách hàng, nhóm dự án tiến hành phân tích nghiệp vụ và đánh giá mức độ khả thi của từng chức năng nhằm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thời gian và nguồn lực của dự án.

Phần lớn hoạt động phân tích tập trung vào recommendation engine do đây là khu vực phức tạp nhất của toàn bộ hệ thống.

### 11.2.1. Phân tích recommendation engine

Recommendation engine cần xử lý dữ liệu hành vi người dùng để recommendation sản phẩm phù hợp với từng tài khoản.

Nhóm dự án xác định recommendation system cần xử lý:

- Recommendation tracking.

- Recommendation scoring.

- Recommendation ranking.

- Recommendation filtering.

- Recommendation realtime processing.

Bảng phân tích recommendation engine

Ngoài recommendation accuracy, nhóm dự án còn phải phân tích khả năng recommendation realtime nhằm đảm bảo recommendation thay đổi nhanh theo hành vi mới của người dùng.

| Thành phần | Chức năng | Dữ liệu xử lý | Độ phức tạp | Nguy cơ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User Tracking | Ghi nhận hành vi user | Click history | Cao | Mất dữ liệu tracking |
| Recommendation Scoring | Tính điểm recommendation | User behavior | Cao | Recommendation sai |
| Recommendation Ranking | Sắp xếp recommendation | Product score | Trung bình | Recommendation không hợp lý |
| Recommendation Filtering | Loại recommendation không phù hợp | Recommendation list | Trung bình | Recommendation trùng |
| Recommendation API | Trả dữ liệu frontend | JSON response | Trung bình | API timeout |
| Recommendation Database | Lưu dữ liệu AI | Tracking database | Cao | Database nghẽn |
| Recommendation Cache | Giảm tải API | Cache memory | Trung bình | Cache outdated |

### 11.2.2. Phân tích hiệu năng hệ thống

Do recommendation engine hoạt động liên tục nên hệ thống rất dễ phát sinh tải lớn khi lượng recommendation request tăng cao.

Bảng phân tích hiệu năng hệ thống

| Thành phần | Nguy cơ | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp đề xuất | Bộ phận xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recommendation API | Response chậm | Cao | API caching | Backend |
| Recommendation Database | Query nghẽn | Rất cao | Database indexing | Backend |
| Backend Server | CPU quá tải | Cao | Load balancing | DevOps |
| Frontend Recommendation | Load UI chậm | Trung bình | Lazy loading | Frontend |
| Recommendation Engine | AI processing chậm | Cao | Optimize algorithm | AI Team |
| User Tracking System | Mất dữ liệu hành vi | Trung bình | Backup tracking logs | Backend |
| Authentication System | Token overload | Trung bình | Token optimization | Backend |

## 11.3. Phụ lục 3: Biên bản cập nhật thay đổi

Trong quá trình triển khai dự án, nhiều thay đổi phát sinh liên quan đến recommendation engine, recommendation database và recommendation API nhằm tối ưu hiệu năng hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Toàn bộ thay đổi đều được ghi nhận nhằm hỗ trợ:

- Kiểm soát phạm vi dự án.

- Theo dõi lịch sử cập nhật.

- Đánh giá ảnh hưởng hệ thống.

- Hỗ trợ regression testing.

### 11.3.1. Biên bản cập nhật thay đổi số 01

Thông tin thay đổi

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mã thay đổi | CR-01 |
| Ngày đề xuất | 12/03/2026 |
| Người đề xuất | Trần Trường Giang |
| Loại thay đổi | Bổ sung chức năng |
| Mức độ ảnh hưởng | Cao |
| Trạng thái | Đã phê duyệt |

Nội dung thay đổi

Trong quá trình hoàn thiện tài liệu yêu cầu hệ thống, nhóm dự án nhận thấy chức năng tìm kiếm sản phẩm đơn thuần chưa đáp ứng được mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Vì vậy nhóm đề xuất bổ sung hệ thống AI Recommendation Engine nhằm tự động gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi sử dụng của người dùng.

Theo thay đổi này, hệ thống sẽ thu thập và phân tích các dữ liệu gồm lịch sử xem sản phẩm, lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã mua, thời gian tương tác và tần suất truy cập. Dựa trên các dữ liệu này, AI sẽ đề xuất danh sách sản phẩm phù hợp với từng khách hàng thay vì hiển thị danh sách giống nhau cho mọi người dùng.

Lý do thay đổi

Thị trường thương mại điện tử hiện nay ngày càng chú trọng đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Nhiều nền tảng lớn như Amazon, Shopee hay Tiki đều sử dụng cơ chế recommendation nhằm tăng khả năng chuyển đổi đơn hàng. Việc bổ sung chức năng AI gợi ý sản phẩm giúp đề tài có tính thực tiễn cao hơn và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Đánh giá tác động

| Hạng mục bị ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Cao |
| Backend API | Cao |
| Giao diện người dùng | Trung bình |
| Kế hoạch kiểm thử | Cao |
| Kế hoạch đảm bảo chất lượng | Cao |
| Chi phí dự án | Trung bình |

Quyết định

Sau khi đánh giá tác động, nhóm dự án thống nhất bổ sung AI Recommendation Engine vào phạm vi dự án và cập nhật lại toàn bộ tài liệu yêu cầu, kế hoạch kiểm thử và kế hoạch đảm bảo chất lượng.

### 11.3.2. Biên bản cập nhật thay đổi số 02

Thông tin thay đổi

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mã thay đổi | CR-02 |
| Ngày đề xuất | 28/03/2026 |
| Người đề xuất | Nguyễn Đình Chiến |
| Loại thay đổi | Thay đổi yêu cầu chức năng |
| Mức độ ảnh hưởng | Trung bình |
| Trạng thái | Đã phê duyệt |

Nội dung thay đổi

Ban đầu hệ thống AI recommendation chỉ sử dụng lịch sử mua hàng làm dữ liệu đầu vào để đề xuất sản phẩm. Sau khi phân tích yêu cầu nghiệp vụ, nhóm nhận thấy số lượng giao dịch của người dùng mới thường không đủ để xây dựng hồ sơ sở thích chính xác.

Do đó nhóm đề xuất mở rộng nguồn dữ liệu đầu vào của recommendation engine bằng cách bổ sung thêm dữ liệu hành vi như lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem sản phẩm và dữ liệu giỏ hàng.

Lý do thay đổi

Việc sử dụng nhiều nguồn dữ liệu sẽ giúp recommendation engine hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là những người dùng chưa phát sinh nhiều giao dịch mua hàng.

Đánh giá tác động

| Hạng mục bị ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- |
| Database hành vi người dùng | Cao |
| Recommendation Engine | Cao |
| Recommendation API | Trung bình |
| Tài liệu thiết kế | Trung bình |
| Kế hoạch QA | Cao |

Quyết định

Nhóm dự án chấp thuận mở rộng phạm vi dữ liệu phục vụ AI recommendation và cập nhật lại tài liệu thiết kế dữ liệu hành vi người dùng.

### 11.3.3. Biên bản cập nhật thay đổi số 03

Thông tin thay đổi

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mã thay đổi | CR-03 |
| Ngày đề xuất | 10/04/2026 |
| Người đề xuất | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Loại thay đổi | Thay đổi giao diện |
| Mức độ ảnh hưởng | Trung bình |
| Trạng thái | Đã phê duyệt |

Nội dung thay đổi

Trong thiết kế ban đầu, khu vực sản phẩm gợi ý chỉ xuất hiện tại trang chủ của website. Sau khi xem xét hành vi mua sắm của người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử phổ biến, nhóm nhận thấy việc hiển thị recommendation tại nhiều vị trí khác nhau sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận sản phẩm.

Theo thay đổi mới, hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm gợi ý tại:

- Trang chủ.

- Trang chi tiết sản phẩm.

- Trang giỏ hàng.

- Trang kết quả tìm kiếm.

Lý do thay đổi

Khách hàng thường đưa ra quyết định mua hàng tại nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình sử dụng website. Việc mở rộng vị trí hiển thị recommendation giúp tăng cơ hội giới thiệu sản phẩm phù hợp và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đánh giá tác động

| Hạng mục bị ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Cao |
| Frontend | Cao |
| Recommendation API | Trung bình |
| Kế hoạch kiểm thử giao diện | Cao |
| Kế hoạch QA | Trung bình |

Quyết định

Thay đổi được chấp thuận và cập nhật vào tài liệu thiết kế giao diện hệ thống.

Tổng hợp lịch sử thay đổi

| Mã thay đổi | Nội dung thay đổi | Người đề xuất | Mức độ ảnh hưởng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Bổ sung AI Recommendation Engine | Trần Trường Giang | Cao | Đã phê duyệt |
| CR-02 | Mở rộng dữ liệu recommendation | Nguyễn Đình Chiến | Cao | Đã phê duyệt |
| CR-03 | Mở rộng vị trí hiển thị recommendation | Nguyễn Thị Mai Hoa | Trung bình | Đã phê duyệt |

### 11.3.4. Biên bản cập nhật thay đổi lần 04

Bảng thông tin thay đổi

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mã thay đổi | CR-04 |
| Ngày cập nhật | 15/04/2026 |
| Người đề xuất | Trần Trường Giang |
| Khu vực ảnh hưởng | Recommendation Engine |
| Mức độ ảnh hưởng | Cao |
| Trạng thái | Đã phê duyệt |

Nội dung thay đổi

Ban đầu recommendation engine chỉ recommendation dựa trên lịch sử mua hàng. Tuy nhiên sau quá trình kiểm thử, nhóm dự án nhận thấy recommendation chưa đủ chính xác đối với người dùng mới hoặc user chưa phát sinh giao dịch.

Vì vậy hệ thống được bổ sung thêm:

- Tracking lịch sử xem sản phẩm.

- Theo dõi thời gian tương tác.

- Theo dõi tần suất truy cập.

- Recommendation theo hành vi tương tự.

Bảng ảnh hưởng thay đổi

| Thành phần bị ảnh hưởng | Ảnh hưởng kỹ thuật | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Recommendation Database | Tăng dữ liệu tracking | Cao |
| Backend API | Tăng số lượng request | Trung bình |
| AI Recommendation | Recommendation chính xác hơn | Cao |
| Frontend Recommendation | Hiển thị recommendation động | Trung bình |

### 11.3.5. Biên bản cập nhật thay đổi lần 05

Bảng thông tin thay đổi

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mã thay đổi | CR-05 |
| Ngày cập nhật | 28/04/2026 |
| Người đề xuất | Nguyễn Đình Chiến |
| Khu vực ảnh hưởng | Recommendation API |
| Mức độ ảnh hưởng | Trung bình |
| Trạng thái | Đã triển khai |

Nội dung thay đổi

Recommendation API được bổ sung recommendation cache nhằm giảm tải database khi số lượng recommendation request tăng mạnh trong giờ cao điểm.

Bảng kết quả sau thay đổi

| Chỉ số | Trước tối ưu | Sau tối ưu |
| --- | --- | --- |
| Recommendation Response Time | 5.2 giây | 1.8 giây |
| Database CPU Usage | 89% | 52% |
| Recommendation API Timeout | Cao | Thấp |
| Concurrent Request Handling | 500 requests | 2000 requests |

## 11.4. Phụ lục 4: Biên bản cuộc họp

Trong suốt quá trình phát triển dự án, nhóm triển khai thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ, xử lý lỗi recommendation engine và kiểm soát chất lượng hệ thống.

Các cuộc họp đóng vai trò quan trọng trong việc:

- Theo dõi recommendation engine.

- Đánh giá kết quả kiểm thử.

- Kiểm soát bug recommendation.

- Phân chia công việc nhóm.

- Xử lý các thay đổi hệ thống.

### 11.4.1. Biên bản họp dự án lần 01

Bảng thông tin cuộc họp

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Thời gian | 20h00 – 22h00, ngày 10/04/2026 |
| Hình thức | Google Meet |
| Chủ trì | Trần Trường Giang |
| Thành viên tham gia | Toàn bộ nhóm dự án |
| Nội dung chính | Phân tích recommendation engine |

Nội dung cuộc họp

Cuộc họp tập trung thảo luận về:

- Recommendation architecture.

- Recommendation tracking.

- Recommendation scoring.

- Recommendation database design.

- Recommendation realtime processing.

Bảng phân công sau cuộc họp

| Thành viên | Công việc được giao | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Trần Trường Giang | Quản lý tiến độ QA | 15/04/2026 |
| Nguyễn Đình Chiến | Xây dựng recommendation algorithm | 20/04/2026 |
| Nguyễn Đức Thành | Xây dựng recommendation API | 18/04/2026 |
| Nguyễn Thị Mai Hoa | Thiết kế recommendation UI | 17/04/2026 |
| Kiểu Thị Kim Sinh | Kiểm thử integration recommendation | 22/04/2026 |

### 11.4.2. Biên bản họp dự án lần 02

Bảng thông tin cuộc họp

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Thời gian | 19h30 – 21h30, ngày 02/05/2026 |
| Hình thức | Họp trực tiếp |
| Chủ trì | Trần Trường Giang |
| Thành viên tham gia | Nhóm QA + Backend |
| Nội dung chính | Đánh giá recommendation testing |

Nội dung cuộc họp

Cuộc họp tập trung đánh giá:

- Recommendation response time.

- Recommendation accuracy.

- Recommendation realtime.

- Recommendation database performance.

- Recommendation API stability.

Bảng lỗi phát hiện sau cuộc họp

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Mức độ | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-REC-01 | Recommendation phản hồi chậm | Cao | Nguyễn Đức Thành |
| BUG-REC-02 | Recommendation trùng sản phẩm | Trung bình | Nguyễn Đình Chiến |
| BUG-REC-03 | Frontend recommendation load chậm | Trung bình | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| BUG-REC-04 | Recommendation database query nghẽn | Cao | Nguyễn Đức Thành |
| BUG-REC-05 | Recommendation realtime cập nhật chậm | Cao | Nguyễn Đình Chiến |

### 11.4.3. Biên bản họp dự án lần 03

Thông tin cuộc họp

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Thời gian | 20h00 – 22h00, ngày 18/05/2026 |
| Hình thức | Họp trực tiếp |
| Chủ trì | Trần Trường Giang |
| Thư ký cuộc họp | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Thành viên tham gia | Trần Trường Giang, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Đức Thành, Kiểu Thị Kim Sinh |
| Nội dung chính | Thảo luận kế hoạch kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm |

Mục tiêu cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức nhằm thống nhất phương pháp kiểm thử, quy trình đảm bảo chất lượng và cách thức đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm. Đây là cuộc họp quan trọng trước khi nhóm hoàn thiện tài liệu kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

Do hệ thống có sự kết hợp giữa các chức năng thương mại điện tử truyền thống và AI recommendation, nhóm dự án cần xác định rõ các khu vực có mức độ rủi ro cao để ưu tiên kiểm thử trong tương lai.

Nội dung thảo luận

Trần Trường Giang trình bày danh sách các nhóm chức năng chính của hệ thống cần được đưa vào phạm vi kiểm thử. Các thành viên thống nhất rằng toàn bộ các chức năng liên quan đến đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý sản phẩm và recommendation engine đều phải được kiểm thử đầy đủ trước khi hệ thống được đưa vào sử dụng.

Nguyễn Đình Chiến đề xuất xây dựng bộ tiêu chí riêng để đánh giá recommendation engine. Theo đề xuất, hoạt động kiểm thử AI không chỉ tập trung vào việc kiểm tra API hoạt động đúng mà còn phải đánh giá tính hợp lý của các sản phẩm được gợi ý dựa trên hành vi người dùng.

Nguyễn Đức Thành trình bày các vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống, đặc biệt là khả năng xử lý dữ liệu recommendation theo thời gian thực. Nhóm thống nhất đưa các nội dung liên quan đến hiệu năng, khả năng chịu tải và thời gian phản hồi của recommendation API vào phạm vi kiểm thử phi chức năng.

Nguyễn Thị Mai Hoa đề xuất kiểm thử giao diện recommendation trên nhiều loại thiết bị và độ phân giải màn hình khác nhau nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng nhất giữa phiên bản máy tính và thiết bị di động.

Kiểu Thị Kim Sinh đề xuất xây dựng ma trận truy vết giữa yêu cầu chức năng và test case để đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng đều có kịch bản kiểm thử tương ứng.

Các nội dung được thống nhất

Sau quá trình thảo luận, nhóm dự án thống nhất áp dụng các hoạt động đảm bảo chất lượng sau đây trong quá trình phát triển hệ thống:

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Review tài liệu | Kiểm tra yêu cầu, thiết kế và tài liệu kỹ thuật |
| Code Review | Kiểm tra mã nguồn trước khi tích hợp |
| Unit Testing | Kiểm thử từng module riêng lẻ |
| Integration Testing | Kiểm thử sự tương tác giữa các thành phần |
| System Testing | Kiểm thử toàn bộ hệ thống |
| Performance Testing | Đánh giá hiệu năng và khả năng chịu tải |
| Security Testing | Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật |
| AI Recommendation Testing | Đánh giá chức năng gợi ý sản phẩm |

Phân công nhiệm vụ sau cuộc họp

| Thành viên | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Trần Trường Giang | Quản lý kế hoạch đảm bảo chất lượng và theo dõi tiến độ |
| Nguyễn Đình Chiến | Xây dựng tiêu chí đánh giá recommendation engine |
| Nguyễn Đức Thành | Xây dựng kế hoạch kiểm thử backend và API |
| Nguyễn Thị Mai Hoa | Xây dựng kế hoạch kiểm thử giao diện người dùng |
| Kiểu Thị Kim Sinh | Xây dựng tài liệu test case và checklist kiểm thử |

Kết luận cuộc họp

Nhóm dự án thống nhất rằng việc đảm bảo chất lượng cần được thực hiện xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm thay vì chỉ tập trung ở giai đoạn kiểm thử cuối cùng. Đối với hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm, recommendation engine được xác định là thành phần có mức độ rủi ro và độ phức tạp cao nhất, do đó sẽ được ưu tiên trong kế hoạch kiểm thử và đánh giá chất lượng.

Các thành viên được giao nhiệm vụ hoàn thiện tài liệu liên quan đến kiểm thử, quản lý chất lượng và quản lý rủi ro để phục vụ cho quá trình xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm của dự án.